Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 17-0253 ze dne 20. 10. 2017
„Koncepční studie nábřeží Stromovky a širšího předpolí přemostění plavebního kanálu Troja-Podbaba v ulici Za Elektrárnou (Koncepce Císařského ostrova)“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Martinem Červeným, zástupcem ředitele

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxx

č. ú.: xxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

PROJEKTIL ARCHITEKTI s. r. o.

zastoupený: doc. Mgr. akad. arch. Romanem Brychtou, jednatelem

sídlo: Malátova 13, 150 00 Praha 5

zapsaný: v obchodním rejstříku městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 97638

IČO: 27118436

DIČ: CZ27118436

bankovní spojení: xxxxx

číslo účtu: xxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 17-0253 ze dne 20. 10. 2017 (dále jen „dodatek č. 1“)

Čl. I

Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 2 smlouvy ZAK 17-0253 (dále jen „smlouva“) zní:

„2. Platba za splnění předmětu smlouvy se uskuteční po předání jednotlivých fází díla, 
a to po oboustranném podepsání akceptačního protokolu:

- po odevzdání 1. fáze předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 275.000,- Kč (slovy:  dvěstěsedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH, 
tj. 332.750,- Kč (slovy:  třistatřicetdvatisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH,

- po odevzdání 3. fáze předmětu plnění  - čistopisu - a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 75.000,- Kč (slovy:  sedmdesátpěttisíc korun českých) bez DPH, 
tj. 90.750,- Kč (slovy:  devadesáttisícsedmsetpadesát korun českých) s DPH.“.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 1 smlouvy ZAK 17-0253 (dále jen „smlouva“) zní:

„1. Zhotovitel je povinen předat objednateli celé dílo nejpozději do 26. 1. 2017.

  - 1. fáze – hrubopis: do 15. 12. 2017,

  - 2. fáze – připomínkování zadavatelem: do 12. 1. 2018,

  - 3. fáze – vypořádání připomínek – čistopis: do 26. 1. 2018.“.

Čl. III

1. 	Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem č. 1 nedotčena.

2.	Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden výtisk.

3.	Dodatek č. 1 se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

4.	Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek č. 1 jsou k tomuto úkonu oprávněny.

5.	Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek č. 1 uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

6. 	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).  Objednatel zajistí zveřejnění 
tohoto dodatku č. 1 zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku č. 1 oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v  této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

7.	Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:						V Praze dne:

za objednatele: 						za zhotovitele:

.......................................................			.......................................................

Mgr. Martin Červený,        				doc. Mgr. akad. arch. Roman Brychta, zástupce ředitele 					jednatel