DODATEK č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO z 11.10.2017

I. Smluvní strany

Objednatel :	Technické služby města Pelhřimov,

příspěvková organizace

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

IČ :	49056689

DIČ:	CZ49056689

Zastoupené:                                      	Ing. Pavlou Licehammerovou

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích , oddíl

Pr, vložka č.1

Zhotovitel:                                         Josef Straka

Jiráskova 1759

393 01 Pelhřimov

IČ:		 60863650

DIČ:		 CZ7602101507

zástupce pro věci smluvní: 	    	 Josef Straka

bankovní spojení:

číslo účtu:

II. Předmět díla

Předmět plnění se v lokalitě Zimní stadion rozšiřuje o 3 kamery pro pokrytí prostorů v 2.NP, 1 záznamové zařízení a příslušný instalační materiál dle Přílohy č.1 tohoto dodatku.

III. Termín plnění

Termín dokončení se prodlužuje do 5.prosince 2017

IV. Cena za dílo

Cena zboží a prací obsažených v tomto dodatku č.1 je stanovena na:

Kamerový systém – ZS					23.163,00 Kč (bez DPH)

Ceny za jednotlivé položky jsou stanoveny v Příloze č.1 této smlouvy

Zbývající body a ustanovení smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti

Příloha č.1	Položkový rozpočet dodatku

V Pelhřimově dne 20.11.2017

………………………………………..		        ………………………………….

Ing. Pavla Licehammerová - ředitelka                             	           Josef Straka

Příloha č.1

Rozpočet ZS

HD PINETRON AHT 2016 – záznamové zařízení full HD			1 ks

HD PINETRON AHT 2008 – záznamové zařízení full HD		          - 2 ks

CHAC 56 FA – AHD Full HD 2,4 Mp + IR přísvit 40 m, moto zoom	3 ks

Redukce instalační								3 ks

HDD WD 2 TB							         -  1 ks

UTP kabel									500 m

Montážní box  								3 ks

Zásuvka 230 V								1 ks

Kabel CYKY 2x1,5								15 m

Chránící trubka RML 20							40 m

Instalační lišta bílá								18 m

Stropní úchyt									3 ks

Instalace									10 hod

Nastavení a oživení								1 hod

Cena celkem 									23.163,00 Kč