Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 02 016/2017

na zhotovení díla

„Oprava parkových cest nad prostorem venkovního ergoterapeutického pracoviště“

Uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků

Smluvní strany

Zhotovitel:              		GRANO Skuteč spol. s r.o.

Se sídlem                        	Tyršova 389. 539 73 Skuteč

Zapsaný v obch.rejstříku u    	Krajského soudu v Hradci Králové, spis.zn.  C 6335

Zastoupený:            	   	Vlastimilem Nešetřilem, jednatelem společnosti

IČ                                   	60913088

Objednatel:                     	Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí

Se sídlem                        	Lázeňská 58, 561 12 Brandýs nad Orlicí

Zapsaný                           	v obch. rejstříku vedeném Kr. soudem v Hradci Králové, Pr/711

Zastoupený:                     	ředitelkou MUDr. Michaelou  Tomanovou, MBA, Ph.D.

IČ:                                            	00853879

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo:

I.

Předmět dodatku

1) Zhotovitel a objednatel se dohodli na změně termínu zhotovení díla. V článku V. Termín provedení a předání díla, místo plnění, odst. 1) se věta „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.11.2017 a ukončit je nejdéle ke dni. 30.12.2017.“ nahrazuje větou „Zhotovitel se zavazuje zahájit práce nejdříve dne  1.11.2017 a ukončit je nejdéle ke dni. 30.6.2018.“ Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

V Brandýse nad Orlicí dne 5.12.2017

-------------------------------------------------------                          ------------------------------------------

prim. MUDr. Michaela Tomanová, MBA, Ph.D.                             Vlastimil Nešetřil

ředitelka                                                                      		 jednatel

Rehabilitačního ústavu Brandýs nad Orlicí                		 Grano  Skuteč spol. s r.o.