Smlouva o vytvoření a provozu expozice

#### Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta

se sídlem: nám. J. Palacha 2, 116 38 Praha 1

IČ: 002 16 208,

zastoupená: Doc. Mirjam Friedovou, Ph.D., děkankou

(dále jen: „FF UK”)

a

Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1

IČ: 750 32 333

zastoupený: Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

(dále jen: „NPÚ“)

(společně dále jen: „smluvní strany“)

I.

Preambule

- Smluvní strany spolu dne 24. 7. 2014 uzavřely Smlouvu o spolupráci v oblasti klasické archeologie a populárně vědecké prezentace kulturního dědictví a v oblasti projektů muzejního charakteru (dále jen „smlouva o spolupráci“). V návaznosti na uvedenou smlouvu pak smluvní strany uzavřely téhož dne Smlouvu o výpůjčce souboru odlitků antických soch (dále jen „smlouva o výpůjčce“).

- Smlouvou o vytvoření a provozu expozice sjednávají vzájemná práva a povinnosti při vytvoření a provozu expozice odlitků antických soch ve vlastnictví FF UK vypůjčených smlouvou o výpůjčce. Expozice bude realizována, tj. vytvořena a provozována, za vzájemné spolupráce smluvních stran v objektu NPÚ - Státního zámku Duchcov na adrese Náměstí Republiky 9, 419 01 Duchcov, v prostorách přízemí objektu specifikovaných v příloze č. 3 smlouvy o výpůjčce (dále jen „stálá expozice“).

- Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v návaznosti na smlouvy uvedené v odst. 1. tohoto článku. Ve vztahu k této smlouvě je smlouva o spolupráci považována za smlouvu rámcovou.

II.

Předmět plnění

- Předmětem plnění podle této smlouvy je:

  - zřízení pracovní skupiny pro přípravu stálé expozice;

  - vytvoření stálé expozice;

  - provoz stálé expozice.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně při plnění této smlouvy nezbytnou součinnost, a to i tehdy, nestanoví-li tak tato smlouva výslovně.

III.

Pracovní skupina pro přípravu stálé expozice

- Pracovní skupinu pro přípravu stálé expozice tvoří tyto osoby:

  - xxx (NPÚ)

  - xxx (NPÚ)

  - xxx (NPÚ)

  - xxx (FF UK)

  - xxx (FF UK)

  - xxx (FF UK)

- Pracovní skupina pro přípravu stálé expozice plní zejména tyto úkoly:

  - připravit scénář stálé expozice (tj. rozdělení stálé expozice do jednotlivých prostor, přehled konkrétních témat včetně stručné anotace každého tématu, přehled konkrétních exponátů, přehled forem audiovize v jednotlivých částech stálé expozice atp.) tak, aby podle něj mohla být expozice realizována;

  - zajistit přípravu technického řešení a projektové řešení stálé expozice (tj. půdorysné uspořádání stálé expozice, určení způsobu instalace součástí stálé expozice, specifikaci požadovaného výstavního zařízení, grafické a výtvarné řešení stálé expozice, atd.);

  - provádět příp. zajistit dohled při přípravě stálé expozice (tj. kontrolu dodaného výstavního zařízení, dohled nad přípravou a výrobou grafických prvků pro stálou expozici, dohled při instalaci expozice, atd.).

- Činnost pracovní skupiny společně řídí a konečné výstupy pracovní skupiny pro přípravu stálé expozice podle písm. a) a b) předchozího odstavce tohoto článku písemně potvrdí:

  - xxx, za NPÚ email: xxx, mobil xxx.

  - xxx, za FF UK, email: xxx, mobil xxx.

Za dodržení písemné formy se pro účely tohoto ujednání považuje i vzájemná výměna emailových zpráv.

- Smluvní strany mohou písemným oznámením druhé straně změnit osoby uvedené v tomto článku.

IV.

Postup vytvoření stálé expozice

- Příprava a vytvoření stálé expozice proběhnou za vzájemné spolupráce smluvních stran podle harmonogramu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. FF UK bere na vědomí, že z důvodu dodržení postupů a lhůt předepsaných zákonem o veřejných zakázkách a vnitřními předpisy NPÚ může např. vlivem odvolání účastníků zadávacího řízení dojít k posunu tohoto harmonogramu.

- FF UK provádí za svou stranu přípravu stálé expozice v rámci projektu nazvaného „Záchrana unikátních odlitků antické plastiky pro vysokoškolskou výuku“, který je v roce 2014 financován z Fondu vzdělávací politiky Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy České republiky.

- Náklady vzniklé při přípravě stálé expozice budou hrazeny smluvními stranami v souladu s orientačním rozpočtem uvedeným v příloze č. 2 této smlouvy, který stanoví maximální výši závazku dané smluvní strany. Náklad hradí ta smluvní strana, u níž je náklad v příloze 2 připsán. Ostatní náklady neuvedené nese ta smluvní strana, které vznikly.

- Při realizaci expozice postupují smluvní strany dle odsouhlaseného scénáře stálé expozice a orientačního rozpočtu uvedeného v příloze č. 2 této smlouvy.

- NPÚ odpovídá za to, že všechny realizované akce budou v souladu s předpisy vztahujícími se k provozu památkového objektu Státního zámku Duchcov.

- U akcí uvedených v příloze č. 2 pod čísly 2), 3) a 4) provede NPÚ výběr dodavatele (zástupce FF UK bude členem výběrové komise, bude-li tato zřízena) a uhradí realizované dodávky (zástupce FF UK bude přítomen kontrolním dnům a předávacímu řízení). NPÚ prohlašuje, že na jeho straně jde o běžné provozní náklady, tj. nikoliv o náklady investiční povahy. FF UK poskytne NPÚ finanční zálohu v potřebné výši a následně na základě faktury s podrobným položkovým rozpisem (přefakturace) refunduje náklady NPÚ. NPÚ při přípravě zadávacích řízení stanoví nejvyšší nabídkovou cenu tak, aby indikativní rozpočet uvedený v příloze 2 nebylo možno překročit.

- Veškeré výsledky úprav provedených v rámci realizace bodů 2), 3) a 4) přílohy č. 2 této smlouvy na objektu zámku Duchcov jsou majetkem vlastníka objektu a FF UK si během doby trvání smlouvy ani po jejím ukončení na ně nečiní žádné nároky.

- Přípravu vlastní expozice, kde limitní výše nákladů je uvedena v příloze č. 2 této smlouvy pod položkou 5), uhradí přímo FF UK. Pořízené věci budou majetkem FF UK. FF UK tyto věci zdarma zapůjčí NPÚ za účelem realizace této smlouvy. Za tímto účelem se FF UK zavazuje uzavřít s NPÚ smlouvu o výpůjčce. FF UK se zavazuje, že nebude po NPÚ v rámci výpůjčky požadovat náhradu za opotřebení předmětů. FF UK prohlašuje, že na všechny předměty, které jsou v jejím majetku, se vztahuje po dobu umístění v Zámku Duchcov pojištění movitých věcí, které má sjednáno.

V.

Provoz stálé expozice

- Stálou expozici bude provozovat NPÚ na své náklady. Smluvní strany sjednávají, že nad rámec ustanovení této smlouvy nebude FF UK povinna jakkoli se finančně či jinak podílet na provozu stálé expozice.

- Pro vyloučení případných pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že příjmy získané z výtěžku vstupného do stálé expozice jsou příjmem NPÚ.

- Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat při propagaci stálé expozice.

VI.

Trvání a zánik smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do dne 30. 9. 2021. Doba, na kterou je tato smlouva uzavírána se bez dalšího prodlužuje do dne 30. 9. 2024, nevyrozumí-li písemně některá ze smluvních stran druhou smluvní stranu do dne 30. 9. 2020, že trvá na ukončení smlouvy v době dle předchozí věty tohoto odstavce.

- NPÚ ani FF UK nejsou oprávněny tuto smlouvu vypovědět.

- Tato smlouva zaniká v případě zániku smlouvy o výpůjčce bez dalšího.

- V případě zániku této smlouvy se smluvní strany zavazují vypořádat veškeré závazky vzniklé jim při jejím plnění s tím, že se zavazují postupovat tak, aby minimalizovaly dopady na realizaci zahájených projektů souvisejících s touto smlouvou, resp. jejím plněním.

VII.

Licence

- Vznikne-li v rámci spolupráce smluvních stran podle této smlouvy autorské dílo nebo jiné dílo chráněné právy duševního vlastnictví, za jehož autora, nebo osobu oprávněnou vykonávat svým jménem a na svůj účet autorova majetková práva, se bude považovat některá ze smluvních stran, poskytuje tato smluvní strana druhé smluvní straně oprávnění předmětné dílo užít v rozsahu potřebném pro splnění povinností a výkon práv této smluvní strany založených touto smlouvou nebo smlouvami uvedenými v čl. I. odst. 1 této smlouvy (dál jen „licence“).

- Licence podle předcházejícího odstavce se poskytují jako bezúplatné, nevýhradní, celosvětové, na dobu trvání majetkových autorských práv. Smluvní strany nejsou povinny takovéto licence využít.

VIII.

Společná ustanovení

- Smluvní strany se tímto vzájemně zavazují poskytovat si vzájemně na výzvu druhé smluvní strany v přiměřeném rozsahu součinnost při získávání finančních prostředků pro tvorbu a provoz stálé expozice, a to především formou spoluřešitelství grantů, poskytování doporučujících dopisů atd.

- Smluvní strany si tímto vzájemně poskytují souhlas k přiměřenému použití:

- identifikace druhé smluvní strany;

- log a další obdobných označení druhé smluvní strany, včetně označení registrovaných či chráněných právem duševního vlastnictví;

- odkazu na stálou expozici a vzájemnou spolupráci smluvních stran při její přípravě, vytvoření a provozu;

- této smlouvy,

při jednání o finanční podpoře nebo jiném obdobném plnění s veřejnými i soukromými investory či donory a k propagaci stálé expozice.

- Smluvní strany tímto určují, že:

- xxx, xxx, za FF UK, email: xxx, mobil xxx, a

- xxx, xxx, za NPÚ, email: xxx, mobil xxx,

jsou oprávněni měnit na základě vzájemného písemného ujednání obsah přílohy č. 1 a přílohy č. 2 této smlouvy s tím, že zástupce za NPÚ není oprávněn měnit přílohy smlouvy takovým způsobem, aby ze změny vyplývaly pro NPÚ jakékoliv finanční závazky nad rámec sjednané smlouvy. Tato ujednání budou mít formu písemného a číslovaného dodatku k této smlouvě. Smluvní strany mohou písemným oznámením druhé straně změnit osoby uvedené v tomto odstavci.

- Smluvní strany se zavazují poskytnout si vzájemně náležitou součinnost při případné kontrole financování projektu stálé expozice, a to zejména v rozsahu zákona o finanční kontrole.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Osobou odpovědnou ze strany FF UK za realizaci této smlouvy, která je zároveň zmocněna ke smluvním jednáním včetně uzavírání dodatků k této smlouvě, je xxx, xxx,

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Za dodržení písemné formy se pro účely tohoto ujednání nepovažuje vzájemná výměna emailových nebo jiných elektronických práv, není-li touto smlouvou sjednáno jinak.

příloha č. 1 – harmonogram přípravy expozice

příloha č. 2 – rozpočet nákladů smluvních stran při přípravě expozice

V Praze dne 19. 12. 2014					V Praze dne 7. 1. 2015

...................................................				........................................................

Doc. Mirjam Friedová, Ph.D.                                                      	Ing. arch. Naděžda Goryczková

Děkanka FF UK                                   				generální ředitelka NPÚ

Příloha č. 1 – Harmonogram přípravy expozice

Do 20. 12. 2014	První úplná verze libretta

Do 31. 1. 2015		Rozpracování libretta do podrobného scénáře

Do 28. 2. 2015	Dle potřeby upřesnění dohody smluvních stran na harmonogramu dalšího postupu, rozdělení nákladů realizačního rozpočtu včetně nákladů na propagaci otevírané expozice, tisk propagačních materiálů (katalog, pohledy, plakáty apod.).

Září 2015		Otevření stálé expozice.

Příloha č. 2 – Rozpočet nákladů smluvních stran při přípravě expozice (vše neinvestiční prostředky v Kč vč. DPH)

Přehled akcí

| Rok / číslo akce | FF UK | NPÚ |
| --- | --- | --- |
| 2014 |  |  |
| 1) Příprava libretta (autorské honoráře pro pracovníky NPÚ) | 60.000 Kč | 0 Kč |
| 2015 | FF UK | NPÚ |
| 2) Výroba dveří mezi místnostmi 39 a 40 pro oddělení prostor expozice od depozitu | 30.000 Kč | Náklady na výběr zhotovitele a další režijní a doplňkové náklady na straně NPÚ. |
| 3) Sanace/odsolení omítek v místnostech pro umístění expozice | 30.000 Kč | Náklady na výběr zhotovitele a další režijní a doplňkové náklady na straně NPÚ. |
| 4) Příprava prostor pro umístění expozice … CELKEM a) Stavební úprava prostor dle rozpisu uvedeného pod touto tabulkou b) Zabezpečení prostor c) Osvětlení expozice | 3.200.000 Kč | Náklady na výběr zhotovitele a další režijní a doplňkové náklady na straně NPÚ. |
| 5) Příprava samotné expozice | 700.000 Kč | 0 Kč |
| Od září 2015 dále |  |  |
| 6) Provoz expozice | 0 Kč | Náklady dle skutečné výše mínus výnos ze vstupného. |
| 7) Propagace | Dle možností smluvní strany. | Dle možností smluvní strany. |

| Podrobný soupis prací – detailní rozpis nákladů položky 4) výše uvedené tabulky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Akce: "SZ Duchcov, přízemí, Jižní křídlo, expozice antiky - stavební úpravy"" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Soupis prací |  |  |  |  | Množství |  | jednotk.cena |  |  | Cena celkem |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MJ |  | Kč |  |  | Kč |
| Bourání: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | demontáž podlahy vlysy |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 m2 |  | 90,00 |  |  | 16020,00 |
| 2. | demontáž izolace |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 m2 |  | 61,00 |  |  | 7198,00 |
|  | Bourání celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23218,00 |
| Betony: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | vyrovnání podlahy samoizolační hmotou |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 m2 |  | 620,00 |  |  | 110360,00 |
| 4. | betonáž podlahy 178m2x5cm |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,9 m3 |  | 4800,00 |  |  | 42720,00 |
|  | Betony celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 153080,00 |
| Omítky: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | opravy kleneb |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 bm |  | 1420,00 |  |  | 25560,00 |
|  | Omítky celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25560,00 |
| Dlažby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Dlažby |  |  |  |  |  |  |  |  | 178 m2 |  | 544,00 |  |  | 96832,00 |
| 7. | Dodávka - dlažba cihlová 24x24x4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 194 m2 |  | 1210,00 |  |  | 234740,00 |
|  | Dlažby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 331572,00 |
| Ochrana | podlahy: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Ochrana podlahy(66+60+118+26+36+63,7+66+67,3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 503m2 |  | 150,00 |  |  | 75450,00 |
|  | Ochrana podlahy celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75450,00 |
| Lešení: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Montáž a demontáž lešení |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 m2 |  | 126,00 |  |  | 63378,00 |
|  | Lešení celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63378,00 |
| Malby: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | 2x Primalex s pentrací a oškrábáním |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | plocha stěn:85+85+127,2+51+65+78+83+83,65 |  |  |  |  |  |  |  |  | 657,85 m2 |  | 64,00 |  |  | 42102,40 |
|  | plocha kleneb: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 110,1+92,4+177+39+54+96,82+99+100,95 |  |  |  |  |  |  |  |  | 769,27 m2 |  | 81,00 |  |  | 62311,87 |
|  | Malby celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 104414,27 |
| Nátěry: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Oprava oken, očištění,oškrábání,tmelení, 2x horká |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | fermež, základní barva, 2x email |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | vnější: 6,74+5,4+6,9+2,64+7+10,5+14+10,5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,68 m2 |  | 1086,00 |  |  | 69156,48 |
|  | vnitřní |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,68 m2 |  | 902,00 |  |  | 57439,36 |
| 12. | Mříže:oškrábání, základ, 2x email |  |  |  |  |  |  |  |  | 63,68 m2 |  | 1410,00 |  |  | 89788,80 |
|  | Nátěry celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 216384,64 |
| Základní | úklid: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Základní úklid |  |  |  |  |  |  |  |  | 503 m2 |  | 26,00 |  |  | 13078,00 |
| Přesun | hmot: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Přesun hmot v objektu NKP 9,5 % |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,50% |  |  |  |  | 95582,82 |
|  | Cena bez DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101717,70 |
|  | DPH 21 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 231360,71 |
|  | Cena včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1333078,40 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zaokr. |  |  | 0,40 |
|  | Celková cena včetně DPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1.333.078,00 |
| Specifikace místností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Místnost č.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 47. |  | podlaha |  | 66 m2 |  | stěny | 85 m2 |  | klenby |  | 110,1 m2 |  |  |
|  |  | 2 okna |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mříže |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 46. |  | podlaha |  | 60 m2 |  | stěny | 85 m2 |  | klenby |  | 92,4 m2 |  |  |
|  |  | 2 okna |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mříže |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dlažba, výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45. |  | podlaha |  | 118 m2 |  | stěny | 127,2 m2 |  | klenby |  | 177 m2 |  |  |
|  |  | 4 okna |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 mříže |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dlažba, výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oprava kleneb 8 bm |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | podlaha |  | 26 m2 |  | stěny | 51 m2 |  | klenby |  | 39 m2 |  |  |
|  |  | 1 okno |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1 mříž |  | 225 x 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43. |  | podlaha |  | 36 m2 |  | stěny | 65 m2 |  | klenby |  | 66 m2 |  |  |
|  |  | 2 okna |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2 mříže |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42. |  | podlaha |  | 63,7 m2 |  | stěny | 65 m2 |  | klenby |  | 66 m2 |  |  |
|  |  | 3 okna |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 mříže |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | oprava kleneb 10 bm, výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41. |  | podlaha |  | 66 m2 |  | stěny | 83 m2 |  | klenby |  | 99 m2 |  |  |
|  |  | 4 okna |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4 mříže |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40. |  | podlaha |  | 67,3 m2 |  | stěny | 83,65 m2 |  | klenby |  | 100,95 m2 |  |  |
|  |  | 3 okna |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 mříže |  | 250 x 140 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | výmalba, nátěry |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |