- Příloha č. 1. – Podrobnější specifikace díla, seznam lokalit a časové plnění jednotlivých etap díla.

1) Vypracování pasportu objektů uzávěr souvisejících s veřejnosti nepřístupnými jeskyněmi, včetně zhotovení dílenského výkresu.

Výkres bude vytvořen na základě jednotlivých evidenčních karet a podkladů z evidence stávajících objektů uzávěr souvisejících s veřejnosti nepřístupnými jeskyněmi a na základě podrobné specifikace uzávěry. Součástí díla bude revize nacenění a případně nacenění prací kvalifikovaným odhadem projektanta, s přihlédnutím na umístění objektu z hlediska dostupnosti.

Předmět díla bude rozdělen do tří fází zpracování:

Uzávěry jeskyní v CHKO Moravský kras:

| ZCHÚ 1 | Název lokality |
| --- | --- |
| CHKO Moravský kras | Babická |
| CHKO Moravský kras | Barová (Sobolova) |
| CHKO Moravský kras | Devítka |
| CHKO Moravský kras | Feryho tajná |
| CHKO Moravský kras | Kalova |
| CHKO Moravský kras | Koudelkova propast I |
| CHKO Moravský kras | Králova |
| CHKO Moravský kras | Krápníková Zazděná |
| CHKO Moravský kras | Mastný flek |
| CHKO Moravský kras | Propast U obrázku |
| CHKO Moravský kras | Propasťovité bludiště |
| CHKO Moravský kras | Příční |
| CHKO Moravský kras | Sedmnáctka |
| CHKO Moravský kras | Skleněné dómy (dolní vchod) |
| CHKO Moravský kras | Šachta Adamováků |
| CHKO Moravský kras | V Buči |
| CHKO Moravský kras | Větrná propast |
| CHKO Moravský kras | Lipovecká ventarola |
| CHKO Moravský kras | Matalova Vymodlená |
| CHKO Moravský kras | Nad Švýcárnou |
| CHKO Moravský kras | Rudoleckého |
| CHKO Moravský kras | Řečiště |
| CHKO Moravský kras | Šachta za Evropou a Indií |

Předání do 31. 1. 2018

| CHKO Moravský kras | Nová Amatérská- Štola u Javora |
| --- | --- |

Uzávěry jeskyní mimo CHKO Moravský kras:

| ZCHÚ 1 | Název lokality |
| --- | --- |
| EVL Rychlebské hory | U borovice |
| EVL Špraněk | V habří |
| CHKO Beskydy | Ondrášovy díry |
| CHKO Beskydy | Čertova díra |
| CHKO Beskydy | Kyklop |
| CHKO Blaník | Havířská jáma |
| CHKO Kokořínsko | Ledová na Bezdězu |

Předání do 31. 3. 2018