- Smlouva o dílo

- č. zhotovitele: 16-2017

- č. objednatele:  2017/ 26

- na dodávku dokumentace pro územní řízení ve smyslu Obchodního zákoníku

1.	Smluvní strany

1.1.	Objednatel:	Město Vrchlabí,

zastoupené:	Ing. Janem Sobotkou, starosta města

Adresa:		Městský úřad, Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí

IČO:		00278475

DIČ:		CZ00278475

bankovní spojení:	Komerční banka

číslo účtu:		107-976260277/0100

  - Zpracovatel:	VIAPROJEKT s.r.o.

sídlo:		Jižní 870, 500 03 Hradec Králové

zastoupené:	Ing. Radek Michlík, jednatel

telefon: 		495 401 495, xxxxxxxxxxx		e-mail:	viaprojekt@viaprojekt.cz

IČO:		27476049

DIČ:		CZ 27476049

bankovní spojení:ČSOB Hradec Králové

číslo účtu:	196455225/0300

uzavřeli ve smyslu § 536 Obchodního zákoníku č.513/91 Sb. tuto smlouvu o provedení projektových prací v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou o dílo.

2.	Předmět plnění smlouvy

2.1.  Smluvní strany se dohodly, že zpracovatel  vypracuje za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá dílo:

VRCHLABÍ – Oprava místních komunikací Fr. Kavana, U Lázní – technická pomoc

( dále jen dokumentace )

2.2.  Dokumentace bude sloužit k opravě komunikací. V rámci oprav není počítáno s vedením  správního řízení.

Rozsah dokumentace :

Průzkumné práce

Situační návrh

Vzorové příčné řezy

Detaily bezbariérových úprav ( vyhl. Č. 398/ Sb.)

Detaily kladení dlažeb

Textová část

Výkaz výměr + rozpočet stavebních prací

PLG práce vč. kompletace

Projednání  s objednatelem

Výkres vlastnických vztahů vč. pracovního záborového elaborátu

Dokumentace nebude obsahovat :

MAJETKOPRÁVNÍ PROJEDNÁNÍ – zajišťuje v případě potřeby objednatel za součinnosti

zpracovatele PD

2.3. Rozsah zájmového území  je dán v zadání dokumentace.

2.4. Dokumentace bude zpracována v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými TP (technické podmínky) a ČSN. Dokumentace a její přílohy budou provedeny v souladu se zákonem 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů a k němu platných prováděcích vyhlášek.  Návrh technického řešení bude počítat  s potřebou odvodnění  zpevněných ploch  a s likvidací  dešťové vody. Předpokládá se využití stávajících vpustí a odvodňovacího systému. Pokud zpracovatel zjistí, že stávající systém odvodnění je nedostatečný nebo nefunkční a je potřeba problém s odvodněním řešit jiným způsobem nad rámec tohoto díla dle smlouvy, předá informaci objednateli, který o dalším postupu rozhodne. Pokud zpracovatel zjistí kolizní místo např. v křížení sítí, nízké krytí vedení, apod. předá informaci objednateli, který o dalším postupu rozhodne.

2.5. Zpracovatelem v dokumentaci  navrhované řešení  bude respektovat požadavek objednatele na účelnost, efektivitu a úspornost  nákladů vynaložených při dopracování díla v dalších stupních dokumentace a při konečné jeho  realizaci  dle této dokumentace.

2.6.  Dokumentace bude předána  v rámci ujednané ceny v  6 vyhotoveních v papírové formě a dále v elektronické podobě na CD  v editovatelném formátu .dwg, .doc a .xls a ve formátu .pdf.

2.7. Návrh technického řešení bude v každém stupni projektové dokumentace  v konceptu s objednatelem projednán. Po projednání a zapracování  případných  změn požadovaných  objednatelem (pokud tyto změny nebudou v rozporu s ustanoveními ČSN,TP, apod.)  bude na základě výzvy objednatele  vyhotoven čistopis.

2.8.	 Zpracovatelem zajištěné doklady budou objednateli předány v kopiích, originály vyjádření budou   uloženy v archivu projektanta.

2.9. PD bude zpracována zpracovatelem s příslušným oprávněním ke své činnosti (autorizace dle Zák.   360/1992 Sb.)

3.	Termín plnění a odevzdání díla

3.1.	Zpracovatel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu 2  této smlouvy   v následujících termínech plnění:

Koncept  k projednání 	:  31.10.2017

Čistopis:   do měsíce  od výzvy objednatele (dle bodu 2.7.)

Neplatí pro  neznámé situace a podmínky dle bodu 2.4., které mají dopad na plnění smlouvy.

3.2.	Předmět plnění dle bodu 2.  této smlouvy    je splněn řádným vypracováním a odevzdáním části díla objednateli a podpisem protokolu o jejím  předání a převzetí oběma smluvními stranami.

3.3.	Předání a převzetí díla probíhá v místě plnění ve lhůtě sjednané touto smlouvou. Objednatel ve fázi konceptu obdrží rozpracovanou dokumentaci ke konzultaci. Objednatel sdělí svoje stanovisko k dokumentaci do tří pracovních dnů. V případě, že si objednatel vymíní prodloužení této lhůty bude příslušně prodloužen termín plnění.

4.	Spolupůsobení a podklady objednatele

4.1. Objednatel se zavazuje k vytvoření podmínek realizace předmětu smlouvy, včasnému předání .podkladů a úplných informací, k poskytnutí součinnosti, která je potřebná pro věcné, obsahové, kvalitativní a kvantitativní provádění výkonů a jejich zdárné plnění, zejména při projednání a odsouhlasení konceptu díla.

5.	Cena za dílo

5.1.	Cena předmětu smlouvy, v rozsahu zpracování díla dle bodu 2. této smlouvy je stanovena dle nabídky N 41/2017  ze dne 4.4.2017  takto:

Projektové práce ( TP )                                                                     65.000,- Kč

DPH ( 21 %)                                                                                      13.650,- Kč

Cena vč. DPH                                                                                    78.650,- Kč

5.2.	Právo fakturovat vzniká zpracovateli faktickým předáním dokumentace a podpisem protokolu o předání a převzetí dokumentace oběma smluvními stranami.

5.3.	Splatnost faktury se sjednává na 15 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

5.4. DPH je stanovena dle  v současné době platné, zákonné sazby – ve výši 21%. Tato bude, v době fakturace za provedené práce  případně upravena dle platného zákona.

6.	Odpovědnost  zpracovatele  za vady díla a záruka

6.1.	V případě, že objednatel zjistí nedostatky díla, je povinen je písemně reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co budou zjištěny.

6.2. Zpracovatel je povinen bez zbytečného odkladu poté, co je mu doručena oprávněná reklamace objednatele, ji buď písemně uznat nebo písemně sdělit, z jakých důvodů ji neuznává.

6.3. Zpracovatel se zavazuje, že na písemný požadavek objednatele odstraní eventuelní, avšak prokazatelné a oprávněné vady projektu, a to bez zbytečného odkladu ve lhůtě stanovené objednatelem a dohodnuté se zhotovitelem. Bezodkladnost odstranění a lhůta daná objednatelem se posuzuje s ohledem na charakter a rozsah oprávněné vady a rozsah prací, nutných k jejímu odstranění

7.	Zánik smluvního vztahu

7.1.	Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě prodlení zpracovatele s kterýmkoliv z termínů plnění sjednaných touto smlouvou, delšího 30 pracovních dnů, pokud bude vina za nedodržení termínu ležet na straně zpracovatele.

8.	Smluvní pokuty

8.1.	V případě nedodržení termínu řádného plnění díla zpracovatelem je objednatel oprávněn požadovat po zpracovateli  smluvní pokutu ve výši 0,5% z ceny  za každý i započatý kalendářní den.

8.2.	V případě prodlení objednatele se zaplacením zpracovatelem oprávněně fakturovaných částek má zpracovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.

9.	Ostatní smluvní ujednání

9.1.	Zpracovatel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí.

9.2.	Pokud ze strany objednavatele dojde k požadavku na změnu obsahu a rozsahu díla, tato skutečnost bude podkladem pro eventuelní změnu kalkulace ceny díla a eventuelní změnu termínu předání  (dle dohody objednatele a zpracovatele) uvedené v dodatku ke smlouvě o dílo.

9.3.	Zpracovatel díla může pověřit zhotovením některých částí díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zpracovatel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

9.4.	Zpracovatel se zavazuje, že bude při plnění této smlouvy postupovat s odbornou péčí, dodržovat všeobecné závazné předpisy, ČSN, technické předpisy a podmínky této smlouvy. Zpracovatel se bude řídit výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

9.5.	Obě strany vynaloží úsilí, aby eventuální spory, které mohou vzniknout při realizaci předmětu díla, byly řešeny cestou dohody. V případě, že nedojde k dohodě, budou spory řešeny soudní cestou, a to příslušným soudem ČR.

9.6.	Smluvní vztahy mezi stranami se řeší, není-li stanoveno touto smlouvou jinak, příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku.

9.7.   Tuto smlouvu lze měnit  pouze oboustranně podepsanými  písemnými dodatky.

9.8.  Na vyžádání objednatele zpracovatel dodá v požadovaném počtu další vyhotovená paré nad   rámec dohodnutý ve smlouvě, objednatel se zavazuje k jejich úhradě, a to za cenu v místě a čase běžnou.

9.9.	Výchozí podklady a vypracované matrice a soubory v digitální formě zůstávají uloženy u zpracovatele.

10.	  Závěrečná ustanovení

10.1.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž obdrží každá ze smluvních stran 1 podepsané vyhotovení.

10.2.	Práva a povinnosti ze závazků vzniklých uzavřením této smlouvy nemůže ani jedna strana převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu bez souhlasu druhé strany.

10.3.	Smluvní strany shodně prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu této smlouvy o dílo.

Ve Vrchlabí dne:	10.8.2017					V Hradci Králové dne: 10.8.2017

Za objednatele:							Za zhotovitele:

Ing. Jan Sobotka							Ing. Radek Michlík