číslo smlouvy objednatele JS/0237/2016/OMS

číslo smlouvy zhotovitele ……………

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle §  2586 a násl. zák. č.  89/2012 Sb.,  občanský zákoník (dále jen „smlouva“)

Objednatel:	Město Valašské Meziříčí

se sídlem:	Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí

zastoupený:	Bc.Robertem Stržínkem, starostou

IČ:	00 304 387

DIČ:	CZ 00 304 387

bankovní spojení:	Komerční banka, a. s., pobočka Valašské Meziříčí

číslo účtu:	1229851/0100

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	MK-STAV Building s.r.o.

se sídlem:	Pod Lesem 251, 756 63 Krhová

zastoupený:                            Martin Kopecký

IČ:	02144867

DIČ:	CZ02144867

bankovní spojení:

číslo účtu:

osoba oprávněná k jednání

ve věcech technických:

Zapsaný Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 57327

(dále jen „zhotovitel“)

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo: „Stavební úpravy bytového domu na ulici Jičínská č.p.156 ve Valašském Meziříčí.“ v rozsahu oceněného výkazu výměr ,  který je přílohou č. 1 této smlouvy a v rozsahu projektové dokumentace, s kterou byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení uvedeného díla.

- Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad a nedodělků v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.

- Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:

termín zahájení realizace díla:  	18.10.2016

termíny dokončení a předání díla:      16.12.2016

- Místem plnění je bytový dům na ulici Jičínská č.p. 156, 757 01 Valašské Meziříčí

III. Cena díla a platební podmínky

1.  	Celková cena bez DPH  647 140,-Kč

2. 		U předmětu smlouvy bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen do 15 dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění prokazatelně doručit objednateli daňový doklad, pokud tak neučiní má objednatel právo požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05% 	z celkové ceny díla za každý započatý den prodlení. Uhrazením smluvní pokuty není 	dotčen nárok objednatele na náhradu škody (zejména penále a sankce spojené 	s prodlením s úhradou daňových povinností ze strany objednatele). Na vystaveném 	daňovém dokladu zhotovitel uvede sdělení, že výše daně je povinen doplnit a přiznat plátce (objednatel), pro kterého je plnění uskutečněno. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla.

3.	Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.

4.	Cena díla bude uhrazena po předání a převzetí díla na základě konečné faktury se splatností 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury.

IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1.	Zhotovitel prohlašuje, že při provádění díla využije výhradně subdodavatele, kteří jsou uvedeni v příloze č. 2 této smlouvy – subdodavatelském schématu. Pokud subdodavatelské schéma není přílohou této smlouvy, bude zhotovitel provádět dílo sám.

2.	Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí pro stavební práce, dodávky zboží a poskytování služeb, účinnými od 1. 1. 2014, se kterými byl zhotovitel seznámen v rámci výběrového řízení, což stvrzuje svým podpisem.

V. Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny této smlouvy jsou možné pouze na základě písemných listinných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.

- Zhotovitel bere na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejich příloh může být na základě platných právních předpisů nebo na základě rozhodnutí objednatele zveřejněna.

- Objednatel prohlašuje, že finanční prostředky na uzavření této smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 28. 1. 2016, pod bodem Z 13/10. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (§ 41).

- Objednatel prohlašuje, že výběr zhotovitele byl proveden v souladu s revidovanou Směrnicí č. IV.2 pro zadávání veřejných zakázek.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této smlouvy včetně jejích příloh, že tato smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle, že si smlouvu před podpisem přečetly a s jejím obsahem bezvýhradně souhlasí.

Přílohy:	1. Oceněný výkaz výměr

2. Subdodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne 17.10. 2016                    Ve Valašském Meziříčí dne 10.10.2016

……………………………………….	……………………………………

Město Valašské Meziříčí            	MK-STAV Building s.r.o.

Bc.Robert Stržínek, starosta	Martin Kopecký, jednatel společnosti

-objednatel-	-zhotovitel-