[image: image1.jpg]KARLINBLOK

ARCHITEKTI & PROJEKTANT |





	
	Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

	
	
Vídeňská 1083
142 20 Praha 4 – Krč




Vyřizuje
Telefon
Číslo jednací

Datum

Ing. Robert Weisz
702 155 581


27.11.2017
Nabídka-  cena za vícepráce 
AKCE: 
Rekonstrukce laboratoří budov ,,C a ,,L,, v areálu MBÚ AV ČR Praha- II. etapa
V průběhu zpracování dokumentace viz. smlouva o dílo č. 002/TSA/2017 vzniklo z vaší strany navýšení požadavků co se počtu zpracování místností týče a lokálního rozvodu dusíku.

Nabízená cena: 150 050,- Kč bez DPH
(podrobněji rozepsána viz. příloha 1)
Termín: na základě navýšení požadavků je termín odevzdání upraven na 31.12.2017.









Ing. Robert Weisz









jednatel společnosti
Příloha 1- podrobnější rozepsání cenové nabídky

	Popis položky
	 
	 typ místnosti
	počet
	jednotková cena za místnost v Kč
	Vícepráce v Kč
	

	Pasport místností + koordinace, vč. koordinačních schůzek
	 
	laboratoře
	17
	1350
	22 950
	

	
	 
	odvětrávané niky
	10
	200
	2 000
	

	Bourací práce, nové stavy + koordinace
	 
	laboratoře
	17
	1550
	26 350
	

	
	 
	odvětrávané niky
	10
	350
	3 500
	

	Vybavení nábytkem - Interiér
	 
	laboratoře
	17
	1250
	21 250
	

	
	 
	odvětrávané niky
	10
	200
	2 000
	

	Rozvod dusíku 1.Patro
	 
	laboratoře
	10
	2500
	25 000
	

	Profese - klimatizace cca (60x), úprava topení (4x), 
silnoproud, nucené větrání 2x, slaboproud, VZT 
(bez podkladů stávajících stavů), rozpočtář 33 oddílů navíc
	 
	laboratoře
	17
	2500
	42 500
	 

	
	 
	odvětrávané niky
	10
	450
	4 500
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	celkem
	150 050
	,- bez DPH


[image: image2.jpg]KARLINBLOK, s.r.0. ARCHITEKTI & PROJEKTANT]
Pernerova 659/31a « Praha 8 « Karlin « 186 00 « IC 02937182 « DIC CZ02937182 « &.U: 107-7166630207/0100

www.karlinblok.cz





[image: image1.jpg][image: image2.jpg]