|  |  |
| --- | --- |
| **C:\Users\strelj\Desktop\logo_MBÚ_barva-300x168.png** |   **Technický list změny (TLZ) č.: 1**  |
|  |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
| SoD č.:  | 010/TSA/D/2017 |  |  |
| Ze dne:  | **14. 09. 2017** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Stavba:  | **MBU AVCR – rekonstrukce místnosti S07 v suterénu budovy C** |
| Objekt: | **C** |
| **Název změny:** | **Stavební úpravy oproti zadání** |
|  |  |  |  |  |
| **Důvod a popis změny:** |   |
| 1. V důsledku stavu skutečnosti opravované místnosti a specifikace umístěných zařízení, dle požadavků uživatele, bylo nutné provést stavební úpravy, které byly potřebné pro další plnění díla.
2. Dále list obsahuje rozpočet na práce, které vznikly v průběhu realizace a i na práce, které realizovány nebyly. Jako podklad k těmto pracím slouží podrobný soupis v počtu 2 listů.
 |
| **Přílohy:** |
| 1. Změnový list místnosti s rozpočtem prací
 |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:**  |   |   ~~bez dopadu~~ s dopadem |   |
| Dle dodatku č. 1 |
| **Orientační cenový dopad:** |   Odpočet: |  - 76 000 Kč |
|  |  Přípočet: |   120 939,53 Kč |
|  |  Celkem: |  44 939,53 Kč bez DPH |
|  |
| **Odsouhlasení: Datum: 11. 12. 2017** |
| Objednatel |  Jméno |  Podpis | Zhotovitel |  Jméno |  Podpis |
| MBÚ TSA | Ing. Pavel Sobotka |  | T- Bro. cz | Ing. Janovský Petr |  |
|  |  |  |  |  |  |
| Projektant | Jméno | Podpis |  TDS | Jméno |  Podpis |
|  |  |  | MBÚ TSA | Střela Jiří |  |
|  |  |  |  |  |  |