S M L O U V A  O  D Í L O

v souladu s ust. § 2586 a násl. a přiměřeně aplikovaného ust. § 1746, odst. 2) zákona č. 589/2012 Sb. v pl. znění, Občanský zákoník,

(dále jen „Občanský zákoník“)

Městská knihovna v Praze (dále také „MKP“)

se sídlem Mariánské náměstí 1, Praha 1, 115 72

IČ: 00064467

číslo bankovního účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

vedeného u PPF, a.s.

statutární orgán: RNDr. Tomáš Řehák - ředitel

Osoby oprávněné jednat:

ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx

ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

CONTRACTIS, s.r.o.

se sídlem v Praze 5, Nad Zámečníci 34/1841, 150 00

IČ: 25727737

obchodní korporace zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze,  oddíl C, vložka 64790

číslo bankovního účtu xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

vedeného u Komerční banky a.s.

(dále jen „zhotovitel“)

Článek I.

Předmět smlouvy

  - Smluvní strany prohlašují, že na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „VÝBĚR ZPRACOVATELE PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VEŠKERÝCH INŽENÝRSKÝCH ČINNOSTÍ NA STAVBU REKONSTRUKCE PROSTORU BANKY NA POBOČKU MKP”, vznikl závazek uzavřít tuto smlouvu za níže uvedených podmínek. Jako výchozí a závazný podklad pro vypracování bude použita „Studie rekonstrukce prostor banky na pobočku MKP “ (09/2017, zhotovitel společnost „HOŘAVA architekti“) a program pobočky MKP, Zhotovitel bere na vědomí, že autorská práva společností „HOŘAVA architekti.“ na architektonický návrh rekonstrukce objektu zůstanou i po vypracování následujících stupňů PD nedotčena.

  - Zhotovitel prohlašuje, že má všechna podnikatelská oprávnění potřebná k provedení díla dle této smlouvy, že je schopen řádně provést dílo dle této smlouvy a že osoby uvedené v úvodu této smlouvy jsou bez dalšího oprávněny k podpisu této smlouvy.

  - Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele zpracování projektových dokumentací a inženýrských činností do fáze: projektové dokumentace pro stavbu rekonstrukce stávajícího objektu na novou pobočku MKP (včetně jejího napojení na inženýrské sítě a infrastrukturu), včetně stavebního povolení pro stavbu nové pobočky knihovny a ostatních činností uvedených v  příloze č. 1 této smlouvy  pod písmeny A-I, na stávajících pozemcích parc. číslo 969, KÚ Michle, Nuselská č.p. 603/94, Praha 4  (dále jen „dílo“). Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy.  Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo za podmínek stanovených touto smlouvou převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.

Článek II.

Cena díla a platební podmínky

  - Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla podle podmínek této smlouvy bude činit

1 139 000,-	Kč bez DPH

239 190,-	Kč DPH dle aktuální výše

1 378 190,-  	Kč s DPH

Tato cena je pevná, nejvýše přípustná a konečná. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že objednavatel nestanovil žádné podmínky k možnosti jejího překročení. V celkové ceně je zahrnuto i hrazení správních poplatků u příslušných orgánů státní správy a správců inženýrských sítí.

Z celkové částky činí jednotlivá samostatně fakturovaná dílčí plnění:

- Fakturace ve výši 90% z ceny za provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A,B a I k termínu odevzdání Dokumentace pro stavební povolení.

382 500,- 	Kč bez DPH,

80 325,-	Kč DPH dle aktuální výše

462 825,-	Kč s DPH

- Fakturace ve výši 5% z ceny za provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A, B a I k termínu podání kompletní žádosti s přílohami na vydání stavebního povolení

21 250,- 	Kč bez DPH,

4 462,50	Kč DPH dle aktuální výše

25 712,50	Kč s DPH

- Fakturace ve výši 5% z ceny za provedení výkonů uvedených  v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny A, B a I k termínu  vydání pravomocného stavebního povolení)

21 250,- 	Kč bez DPH,

4 462,50	Kč DPH dle aktuální výše

25 712,50	Kč s DPH

- Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmeny (C-D)

553 000,-	 Kč bez DPH,

116 130,-	 Kč DPH dle aktuální výše

669 130,-	 Kč s DPH

- Provedení výkonů uvedených  v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem E

45 000,-	Kč bez DPH,

9 450,-	Kč DPH dle aktuální výše

54 450,- 	Kč s DPH

- Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem F (fakturace bude rozdělena do měsíčních plateb po dobu předpokládaného trvání stavby 8 měsíců)

64 000,- 	Kč bez DPH,

13 440,-	Kč DPH dle aktuální výše

77 440,-	Kč s DPH

- Provedení výkonů uvedených v Příloze č. 1 smlouvy pod písmenem G a H (u spolupráce po dokončení stavby je počítáno s 20 hodinami výkonů zhotovitele)

52 000,-	Kč bez DPH,

10 920,-	Kč DPH dle aktuální výše

62 920,-	Kč s DPH

  - Zhotovitel má právo na zaplacení ceny díla po jeho provedení a odsouhlasení ze strany objednatele. Za tento den se považuje den, kdy je dílo dokončeno, předáno, provedena závěrečná kontrola objednatelem a byl vystaven souhlas objednatele.  Zhotovitel se zavazuje na cenu za provedené dílo vystavit fakturu, která bude mít náležitosti běžného daňového dokladu podle příslušných právních předpisů vztahujících se k dani z přidané hodnoty. Přílohou faktury bude kopie předávacího protokolu a potvrzený souhlas objednatelem, nebo pracovní výkaz, který bude potvrzen objednatelem. Pokud faktura nebude mít všechny předepsané náležitosti nebo přílohy podle předchozích vět, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě nebo doplnění. Přitom po dobu odstranění těchto vad neběží lhůta pro splatnost faktury. Pokud z této smlouvy nevyplývá něco jiného, smluvní strany se dohodly na době splatnosti faktury 21 dnů. Dnem zaplacení se rozumí den odeslání platby z účtu objednatele.

Článek III.

Předání díla

  - Zhotovitel se zavazuje provést dílo (body A-D + I) nejpozději do 189 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. (doplní uchazeč dle hodnotícího kritéria 7.2. zadávací dokumentace)

Nastanou-li překážky v podobě spornosti majetkoprávních vztahů případně zhotovitelem při uzavření této smlouvy nepředpokládaných požadavků dotčených orgánů státní správy či správců inženýrských sítí a dotčených komunikací, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou tyto překážky objektivně působit. V takovém případě se smluvní strany zavazují sepsat příslušný záznam vymezující min. druh či důvod této překážky a dobu jejího trvání.

Žádost o stavební povolení, včetně projektové dokumentace v rozsahu pro stavební povolení (bod A) a všech nezbytných příloh této žádosti zhotovitel na příslušný stavební úřad podá do 28.2.2018.

  - Místem plnění díla je zejména sídlo zhotovitele, místo stavby, území hl. města Prahy pro inženýrskou činnost a místem předání díla je sídlo objednatele. V průběhu realizace projektové dokumentace bude zhotovitel předkládat objednateli průběžně ke kontrole k připomínkám a písemnému odsouhlasení dílčí části projektové dokumentace v rozpracovanosti. Předkládána bude elektronická verze ve vyžádaném formátu objednatelem a u vybraných částí si může objednatel vyžádat i papírovou podobu. Zhotovitel předá objednateli nejdéle 9 pracovních dnů před stanoveným datem předání čistopisu dané části díla (týká se zejména kompletní projektové dokumentace) jeden výtisk a elektronickou podobu objednateli k závěrečné kontrole. Objednatel předá zhotoviteli písemný seznam připomínek, popř. zjištěných vad a nedodělků předané části díla do 5 pracovních dnů. Zhotovitel opraví připomínky, popř. zjištěné vady a nedodělky do čistopisu projektové dokumentace do 4 pracovních dnů. V případě, že se objednatel k předané části díla k závěrečné kontrole nevyjádří, považuje se předaná část díla za zkontrolovanou a zhotovitel je oprávněn k vydání čistopisů. Při předání díla v jednotlivých dílčích etapách (čistopis projektové dokumentace, výsledky inženýrské činnosti, pracovní výkaz z etapy J) bude oběma stranami potvrzen předávací protokol a objednatel vystaví písemný souhlas s předávanou částí díla. Zhotovitel odevzdá projektovou dokumentaci v těchto počtech vyhotovení:

- 4x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor), 1x originál a 1x v tištěné podobě dokladová část (vyjádření DOSS a SIS apod.) a stavební povolení v právní moci + data v elektronické podobě na CD (DWG) nosiči ve formátu PDF. + počet vyhotovení Projektové dokumentace v nezbytném rozsahu pro IČ související se získáním stavebního povolení.

- 6x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) a projektová dokumentace pro výběr zhotovitele stavby (DVZ) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor).

- 4x v tištěné podobě kompletní projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSP) + data v elektronické podobě na CD (DVD) nosiči ve formátu PDF a v aktivním formátu (DWG, textový editor).

3.3 Právní vztah, založený touto smlouvou, zaniká bezvadným splněním díla. Může také zaniknout odstoupením některé smluvní strany od této smlouvy, a to z důvodů uvedených v Občanském zákoníku nebo závažném porušení povinností jedné smluvní strany vyplývajících z této smlouvy.

Článek IV.

Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat dílo uvedené v čl. I. této smlouvy v dohodnutém termínu, řádně a bezvadně provedené. Při provádění díla se zavazuje postupovat s odbornou péčí, podle pokynů objednatele a zadávací dokumentace, dbát oprávněných zájmů objednatele a tyto chránit.

  - Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost, a to na základě žádosti zhotovitele a v přiměřené lhůtě, která odpovídá zvyklostem při provádění díla obdobného charakteru. Zhotovitel bere na vědomí, že všechny informace, které se v rámci provádění díla dozví, jsou považovány za důvěrné a v případě jejich poskytnutí, a to i z neúmyslné, 3. osobám, je považováno za závažné porušení povinnosti a zakládající nárok na smluvní pokutu a náhradu škody.

  - Zhotovitel je povinen dílo ukončit a předat objednateli ve lhůtě stanovené v této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je povinen dílo provedené ve smluveném rozsahu a kvalitě převzít, a to i před ve smlouvě dohodnutým termínem ukončení, je-li k tomu zhotovitelem vyzván a jsou-li pro to oprávněné důvody. Objednatel není povinen dílo převzít, pokud zhotovitel neodstraní zjištěné připomínky, popř. vady a nedodělky. O převzetí díla bude sepsán předávací protokol (podrobněji Článek III této SOD).

  - Zhotovitel je povinen zejména dodržovat obecně závazné předpisy, které souvisí s provedením díla. Dále se zavazuje, že bude postupovat podle podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Objednatel neodpovídá v žádném případě za škody na životě, zdraví nebo majetku, které porušením této povinnosti vzniknou.

  - Zhotovitel je povinen provést dílo v množství a čase dle smlouvy, v kvalitě, která byla ujednána, s všeobecnou a odbornou pečlivostí poskytnutého díla.

  - Zhotovitel odpovídá v plné míře, a to i vůči třetím osobám za dodržování všech obecně závazných předpisů, které bezprostředně souvisí s provedením díla.

  - Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v případě kontrolní činnosti orgánů veřejné správy podle obecně závazných předpisů, zejména zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Zhotovitel se zavazuje, že na plnění veřejné zakázky se bude podílet na pozici:

- vedoucího týmu Ing. Zbyněk Pavlas

- zástupce vedoucího týmu Ing. Jana Školová

Změna těchto osob podléhá schválení ze strany objednatele. Tyto osoby mohou být nahrazeny pouze za osoby stejně kvalifikované čí více kvalifikované.

  - Smluvní strany prohlašují, že porušení povinností uvedených v čl. IV. této smlouvy se považuje za porušení závažné.

  - Zhotovitel je povinen umožnit účast pověřených osob objednatele na koordinačních dnech zpracování projektové dokumentace a na jednáních souvisejících s předmětem plnění dle této smlouvy. Předpoklad konání koordinačních dnů projektu je 2-3 týdny u zpracování PD pro stavební povolení, 1-2 týdny u zpracování PD ostatních stupňů

  - Zhotovitel bude podávat objednateli průběžný report (1x týdně) o stavu prací na projektových dokumentacích a stavu inženýrských činností.

  - V rámci zpracování projektové dokumentace bude mít zhotovitel zřízeno elektronické uložiště dat, do kterého umožní Objednateli přístup v úrovni nahlédnutí.

Článek V.

Odpovědnost za vady díla a škodu

  - Zhotovitel zodpovídá za vady díla podle § 2615 a následujícího občanského zákoníku, a to tak, že dokončené dílo (jeho části) bylo zhotoveno dle platných podmínek, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

  - Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, vyžadovaných touto smlouvou. Není-li ujednáno, tak kvalitě a rozsahu obvyklému. V případě vady díla dojednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranění vady.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí. Zhotovitel dále zodpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty (záruka za jakost).

  - Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla v délce 60 měsíců (záruční doba). Záruční doba začíná běžet dnem ode dne předání bezvadného díla. Smluvní strany se dohodly na tom, že po tutéž dobu odpovídá zhotovitel za vady díla.

  - Pokud se objeví na díle vada až po jeho předání, odpovídá za ní zhotovitel, jen pokud vadu způsobil porušením své povinnosti. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže byly způsobeny použitím podkladů poskytnutých objednatelem a zhotovitel při vynaložení veškerého úsilí nemohl zjistit jejich nevhodnost, nebo na ně upozornil objednatele a ten na jejich použití trval.

  - Pokud reklamaci oprávněných vad díla uplatní objednatel bezodkladně po jejich zjištění písemnou formou (reklamační protokol) a pokud bude objednatel požadovat odstranění vady zhotovitelem, zavazuje se zhotovitel započít s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu a bez zbytečného odkladu tyto odstranit, a to na své náklady.  Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, je zhotovitel povinen odstranit vady díla nejpozději do 10 kalendářních dnů od jejich nahlášení.

  - V případě, že objednatel bude požadovat odstranění vady zhotovitelem a zhotovitel nezačne s odstraňováním nahlášených vad bez zbytečného odkladu, nebo nejpozději ve lhůtě dle odst. 5.6 tohoto článku neodstraní, je objednatel oprávněn odstranit tyto vady sám, nebo prostřednictvím třetích osob, a to a náklady zhotovitele.

Článek VI.

Smluvní pokuty

  - V případě prodlení objednatele s peněžním plněním, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat zaplacení úroků z prodlení, a to ve výši 0,2 % z dlužné částky za každý den prodlení.

  - V případě prodlení zhotovitele s plněním předmětu díla včetně dílčích plnění dle této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla každý započatý den trvání prodlení.

  - V případě, že zhotovitel nedodrží termín odstranění vad a nedodělků dohodnutý v zápise o předání díla (jeho části), zavazuje se objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu, nebo nedodělek a den prodlení. Stejnou pokutu se zavazuje zhotovitel zaplatit za nedodržení termínu odstranění vad zjištěných v době, kdy zhotovitel odpovídá za vady.

  - Výše uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok objednatele na náhradu škody, respektive újmy tím objednateli způsobené; § 2050 občanského zákoníku se nepoužije.

Článek VII.

Doručování, komunikace

  - Veškerá podání a jiná oznámení, která se doručují smluvním stranám, je třeba doručit osobně nebo doporučenou listovní zásilkou.

  - Aniž by tím byly dotčeny další prostředky, kterými lze prokázat doručení, má se za to, že oznámení bylo řádně doručené:

- při doručování osobně:

- dnem faktického přijetí oznámení příjemcem; nebo

- dnem, v němž bylo doručeno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek; nebo

- dnem, kdy bylo doručováno osobě na příjemcově adrese určené k přebírání listovních zásilek, a tato osoba odmítla listovní zásilku převzít; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle bodu VII.3., písm. a) nebo b) této smlouvy.

- při doručování prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb:

- dnem předání listovní zásilky příjemci; nebo

- dnem, kdy příjemce při prvním pokusu o doručení zásilku z jakýchkoli

- důvodů nepřevzal či odmítl zásilku převzít, a to i přesto, že se v místě doručení nezdržuje, pokud byla na zásilce uvedena adresa pro doručování dle bodu VII.3., písm. a) nebo b) této smlouvy.

  - Ke dni podpisu této smlouvy je:

a)         	adresou pro doručování objednateli:

Městská knihovna v Praze, Mariánské nám.1, 115 72 Praha 1,

b)        	adresou pro doručování zhotoviteli:

CONTRACTIS, s.r.o., Moulíkova 3286/1b, 150 00 Praha 5.

  - Smluvní strany se dohodly, že v případě změny sídla a tím i adresy pro doručování, budou písemně informovat o této skutečnosti bez zbytečného odkladu druhou smluvní stranu a současně předá druhé smluvní straně novou adresu pro doručování na území České republiky. V případě nesplnění tohoto závazku se za řádnou adresu pro doručování považuje vždy adresa řádně dohodnutá smluvními stranami.

  - Komunikace pověřených zástupců Objednatele a zhotovitele bude probíhat písemnou formou doporučenou korespondencí pomocí České pošty, pomocí e-mailové komunikace a telefonem.

Článek VIII.

Odstoupení od smlouvy

  - Smluvní vztah podle této smlouvy je možno ukončit buď oboustrannou dohodou, nebo jednostranným odstoupením od smlouvy. Odstoupení od smlouvy je možné z důvodů zákonných, nebo z důvodů smluvních uvedených v této smlouvě.

  - Poruší-li jedna ze stran smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného dokladu od smlouvy odstoupit. Smluvní strany této smlouvy se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

    - Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla, či jeho jednotlivých částí, které bude delší než 30 kalendářních dní.

    - Jestliže zhotovitel provede dílo, nebo jeho část nekvalitně a neodstranil-li jeho vady ve lhůtě 30 dnů od nahlášení vady.

    - Jestliže práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění prokazatelné nedostatky, nebo které jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, nejsou ani ve vzájemně dohodnuté lhůtě nahrazeny bezvadným plněním.

    - Jestliže bude proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, nařízena exekuce či nařízen výkon rozhodnutí, či pokud zhotovitel vstoupí do likvidace.

    - Jestliže objednatel neposkytuje potřebou součinnost ani v přiměřené lhůtě po písemném upozornění zhotovitele, že měl součinnost poskytnout.

    - Jestliže je objednatel v prodlení s uhrazením i části ceny díla delším než 30 dnů.

  - Odstoupení musí být učiněno druhé smluvní straně písemně. Tato smlouvy zanikne dnem, kdy bude odstoupení od smlouvy doručeno druhé smluvní straně.

  - V případě odstoupení od smlouvy je objednatel povinen uhradit zhotovenou část PD v ceně odpovídající rozsahu částečného provedení díla. Do doby vyčíslen oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.

Článek IX.

Ostatní ujednání

  - Ve smyslu ust. § 61 odst. 1 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, je objednatel držitelem licence k užití díla dle této smlouvy k účelům vyplývajícím z jeho povahy a z této smlouvy, zejména tedy k prezentaci na veřejnosti a jako podklad pro jakékoli další úkony jiných osob směřující k realizaci záměrů obsažených v díle této smlouvy, zejména tedy jako podklad pro navazující stupně projektové dokumentace, včetně projektové dokumentace pro případné opravy, úpravy, rekonstrukce nebo odstranění staveb, pro které bude dokumentace dle této smlouvy použita. Odměna za poskytnutí této licence je již v plné výši zahrnuta v ceně díla dle této smlouvy. Zhotovitel jako autor není oprávněn dílo užít či poskytnout licenci jinému bez souhlasu Objednatele.

  - Zhotovitel se zavazuje mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem při provádění díla (tzv. Profesní odpovědnost) s pojistným plněním min. ve výši 2.000.000,-Kč, a to po celou dobu plnění předmětu této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání předložit pojistnou smlouvu objednateli k nahlédnutí a kontrole její platnosti nejpozději do 7 dnům od doručení výzvy objednatele.

  - Objednatel umožní zhotoviteli přístup na stavební pozemky a do stavebních objektů za účelem plnění této smlouvy.

  - Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady od objednatele, jeho pokyny, zápisy, dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran.

  - Části díla se stávají vlastnictvím objednatele po jejich předání.

  - V případě, že se v průběhu získávání stanovisek spojených s vyřízením stavebního povolení vyskytnou zjištění, která zhotovitel nemohl ani při vynaložení veškeré dobré vůle předvídat, nemají tyto skutečnosti vliv na předchozí plnění ze strany objednatele ani zhotovitele.

  - Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli v případě, že by jakákoliv činnost na základě této smlouvy byla považována za výsledek duševní činnosti, v neomezeném rozsahu výhradní licenci k výkonu práv duševního vlastnictví, kdy tato případná licence je již zohledněna v ceně díla podle čl. II této smlouvy.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

  - Všechna dřívější ujednání, ať už písemná nebo ústní, mezi smluvními stranami, která se týkají předmětu této smlouvy a nejsou v ní obsažena, se stávají jejím podpisem neplatnými.

  - V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se právní vztahy mezi smluvními stranami řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, případně dalšími právními předpisy.

  - Tato smlouva může být měněna pouze písemnými a očíslovanými dodatky, jinak jsou takové změny neplatné.

  - Pokud by kterékoliv ustanovení této smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanovení této smlouvy tím zůstávají nedotčena. Smluvní strany se zavazují tato neplatná ustanovení nahradit bez zbytečného odkladu takovým ustanovením, které bude platné a nejbližší původnímu záměru smluvních stran.

  - Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu.  Objednatel obdrží dva podepsané výtisky a zhotovitel jeden podepsaný výtisk. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma smluvními stranami, pokud tato smlouva nestanoví jinak.

  - Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě vč. Jejích příloh, nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu§ 504 občanského zákoníku. Zhotovitel proto souhlasí se zveřejněním této smlouvy vč. Příloh na profilu zadavatele a v registru smluv.

  - Nedílnou součástí smlouvy je:

- Příloha č. 1 -  Specifikace předmětu plnění

- příloha č. 2 podrobný HMG předmětu plnění nabídky body A) – I) z přílohy č. 1 této smlouvy

- Příloha č. 3 předávací protokol a souhlas objednatele

  - Smluvní strany prohlašují, že si text této smlouvy před jeho podpisem prostudovaly, že mu rozumí, nemají proti němu námitky ani návrhy na jeho změnu nebo doplnění. Dále prohlašují, že ustanovení této smlouvy obsahují projev jejich vážné, svobodné a určité vůle. Také prohlašují, že při jejím uzavírání nebylo vůči druhé smluvní straně zneužito tísně, nezkušenosti, rozumové slabosti, rozrušení, lehkomyslnosti a majetkové hodnoty plnění z této smlouvy nejsou vzájemně v hrubém nepoměru.  Na důkaz toho připojují své podpisy.

v Praze, dne 5. 12. 2017

| …………………………….………………. | …………………………….………………. |
| --- | --- |
| (objednatel) | Ing. Zbyněk Pavlas (zhotovitel) |