SMLOUVA č. 2017/997

I.

### Smluvní strany

1. Objednatel :	Roudnické městské služba p.o.

Žižkova 2482; 413 01 Roudnice nad Labem

statutární zástupce: Ing. Martin Chudoba

IČ: 46773851, DIČ: CZ46773851

2. Zhotovitel - dodavatel :

J2H s.r.o.

K Václavce 1266/5, 148 00 Praha 4

statutární zástupce : Ing. Jakub Humpolec

IČ : 27639681

- II.

- Předmět smlouvy

- Předmětem smlouvy je zpracování Generelu VO, který vychází z pasportu VO a je jedním ze základních dokumentů pro plánování rozvoje zařízení VO v Roudnici nad Labem. Má za cíl minimalizovat příkon osvětlovacích soustav a navrhovat řešení pro optimalizaci provozních nákladů při provozu soustav VO.

- Rozsah Generelu VO bude zpracován v rozsahu a kvalitě odpovídající nabídce ze dne 19.9.2017.

- Realizace Generelu VO je v souladu s požadavkem Objednatele rozdělena do následujících etap a obsahu:

  - Etapa č.1

- Převzetí a prostudování pasportu VO od Objednatele, rozdělení území města dle typů zařízení veřejného osvětlení

- Převzetí projektových záměrů investičních akcí města, prostudování rozsahu investičních akcí

- Analýza průniku pasportu VO a pozemních komunikací včetně dopracování drátového modelu pozemních komunikací (předpoklad dopracování pro pěší uživatele)

- Rozdělení města na území v návaznosti na určení Architektonicko-urbanistických hledisek soustavy veřejného osvětlení:

- Teplota chromatičnosti Tcp (K) s tolerancí ±10%;

- Minimální index podání barev Ra,min (-);

- Maximální výška světelných míst Hmax (m);

- Typologie svítidel (technické, historizující, parkové, designové);

- Materiál nosných konstrukcí;

- Povrchová úprava nosných konstrukcí a případná specifikace barvy;

  - Etapa č.2

- Zpracování Dopravně bezpečnostního hlediska soustavy VO:

- Třída osvětlení (M, P, C) – aktualizace stávajícího zatřídění pozemních komunikací do tříd osvětlení zpracované v říjnu 2004 v důsledku změny normy ČSN EN 13 201 v červnu 2016 včetně dopracování ostatních pozemních komunikací s veřejným osvětlením;

- Provozní režim (časové úseky s přiřazeným světelným výkonem svítidel);

- Zpracování Environmentálního hlediska soustavy VO:

- Zóna životního prostředí (E1, E2, E3, E4);

- Doba nočního klidu.

- Zpracování výstupu Generelu VO

- III.

### Termíny plnění

- Zahájení doby plnění:		nabytím účinnosti smlouvy

- Termín ukončení Etapy č.1:	31.12.2017

- Termín ukončení Etapy č.2:	15.3.2018

- IV.

- Cena díla

- Cena díla v rozsahu čl. II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele v souladu s § 2620 zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění ve výši:

    - Cena bez DPH		165 200,- Kč

    - DPH			  34 692,- Kč

    - CELKEM s DPH		199 892,- Kč

  - Z toho cena Etapy č.1. je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

    - Cena bez DPH		82 000,- Kč

    - DPH			17 220,- Kč

    - CELKEM s DPH		99 220,- Kč

  - Z toho cena Etapy č.1. je stanovena dohodou smluvních stran ve výši:

    - Cena bez DPH		83 200,- Kč

    - DPH			17 472,- Kč

    - CELKEM s DPH	          100 672,- Kč

- V. Osoby pověřené k jednání

- Zástupce objednatele: Ing. Martin Chudoba

- tel.: XXXXX 		e-mail.: XXXXX

- Zástupce zhotovitele - dodavatele : Ing. Jiří skála

- tel.: XXXXX		e-mail.: XXXXXX

- VI.

- Sankce

- Smluvní strany se dohodly, že neplnění závazků obou smluvních stran podléhá sankcím úroku z prodlení se splněním termínu či s úhradou faktury ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se strany jinak.

- VII.

- Součinnost objednatele

- Ke zpracování předmětu smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nejpozději do 15-ti dnů po nabytí účinnosti smlouvy následující rozsah informací:

- Pasport VO v rozsahu stávajícího stavu

- Seznam a rozsah projektových záměrů investičních akcí města

- VIII.

- Ostatní ujednání

- Cena díla, uvedena v bodě IV. této smlouvy, bude fakturována po předání a převzetí předmětu smlouvy dle podmínek uvedených v bodě II. této smlouvy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž každé má platnost a závaznost originálu a po jejich podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran obdrží zhotovitel i objednatel 1 vyhotovení.

- Práva a závazky, které pro smluvní strany ze smlouvy vyplývají, přecházejí na jejich případné právní nástupce.

- Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

- Strany této smlouvy berou na vědomí, že obec Jimlín je obcí podle zákona o obcích č. 128/2000 Sb. Obec Jimlín tak může mít povinnost zveřejnit tuto smlouvu nebo její části či jakékoliv jiné dokumenty nebo informace vytvořené v rámci tohoto smluvního vztahu, a to např. na profilu zadavatele dle zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na úřední desce města dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. Strany této smlouvy s tímto zveřejňováním informací souhlasí, a to i ve vztahu k osobním údajům. Strany této smlouvy prohlašují, že jsou oprávněny tento souhlas dát i za své pracovníky nebo další osoby uvedené ve smlouvě či v jiných dokumentech vytvořených v rámci tohoto smluvního vztahu.

V Roudnici nad Labem dne:			V Praze dne:

………………………………….………………….                  	…………………………………………………………..

Za objednatele                                                 Za  zhotovitele - dodavatele