Smlouva o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586  a následujících, Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

- Smluvní strany

Objednatel:			Město Černošice

se sídlem:			Riegrova 1209, 252 28 Černošice

Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Filip Kořínek, starosta obce

Zástupce pro věci technické: Jiří Jiránek, vedoucí odboru investic a správy majetku

IČO:				002 41 121

DIČ:				CZ00241121

Bankovní spojení:		xxx

Č. účtu:			xxx

E-mail:				jiri.jiranek@mestocernosice.cz

(dále jen jako  objednatel)

Zhotovitel:			PPU spol. s r.o.

se sídlem:			Vyžlovská 2243/36, 100 00 Praha 10 - Skalka

Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Jitka Thomasová, jednatelka společnosti

Ing. Petr Vejražka, jednatel společnosti

Zástupce pro věci technické:

IČO:				496 13 481

DIČ:			 	CZ49613481

Zápis v obchodním rejstříku ze dne 4.6.1993 u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 20939

Bankovní spojení:		xxx

Č. účtu:			xxx

E-mail:				ppusro@seznam.cz

(dále jen jako  zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

s m l o u v u   o   d í l o ,

kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla „Projektová dokumentace chodníku v ulici Pod Višňovkou  vč. terénních úprav  ( od ulice K Lesíku)“ v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení a „Projektové dokumentace zatrubnění vodoteče na pozemcích č. parc. 2759/1, 2759/2, 2758/5 všechny v k. ú. Černošice“ v rozsahu pro vodoprávní povolení a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení a obě strany se zavazují plnit podmínky obsažené v následujících ustanoveních této smlouvy.

II.

#### Předmět smlouvy

  - Zpracování jednostupňové dokumentace pro územní a stavební řízení v podrobnosti Dokumentace pro provedení stavby (DPS) včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu.

  - Dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou o dokumentaci staveb, stavebním zákonem a vyhláškou stanovujících pravidla při zadávání veřejných zakázek.

  - Zhotovitel prohlašuje, že na objednatele převádí veškerá práva k předaným výstupům plnění předmětu a že je objednatel oprávněn je bez omezení využít pro svoji potřebu. Objednatel má možnost je upravovat, poskytovat je třetím osobám a vytvářet jejich kopie.

III.

#### Cena díla

  - Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. II. této smlouvy po jeho provedení a řádném předání cenu ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH 	  72 000,- Kč

DPH					  15 120,- Kč

Cena za provedení díla vč. DPH	  87 120,- Kč

  - Cena byla stanovena dohodou obou smluvních stran jako cena smluvní podle zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění a je sjednána jako cena pevná, nejvýše přípustná a platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

  - V ceně za provedení díla jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy vynaloží.

  - Dohodnutá cena obsahuje projektovou dokumentaci v rozsahu dle bodu 2.1 v 8 vyhotoveních a na datovém médiu ve formátu PDF, XLC, DWG či DOC.

- Cena za dílo dohodnutá dle čl. 3.1 této smlouvy bude objednatelem zaplacena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání kompletní odsouhlasené projektové dokumentace chodníku v ulici Pod Višňovkou a projektové dokumentace zatrubnění vodoteče na pozemcích č. parc. 2759/1, 2759/2, 2758/5 všechny v k. ú. Černošice.

IV.

#### Čas a místo plnění

  - Místem plnění je sídlo objednatele, pokud nebude dohodnuto jinak.

  - Termíny plnění:

- Zahájení prací bude neprodleně po podpisu smlouvy, nejpozději však do 5 dnů od podpisu smlouvy,

- Termín zpracování kompletní projektové dokumentace ve smyslu této smlouvy jsou tři měsíce od podpisu smlouvy

  - Termíny prací mohou být upřesněny dle dohody a potřeby postupu přípravy stavby.

  - Dodržení termínu je závislé od řádného a včasného spolupůsobení objednatele ujednaného v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím spolupůsobení není zhotovitel v prodlení se splněním povinností dodat předmět smlouvy v ujednaném termínu.

V.

#### Platební podmínky

  - Provedené práce budou objednatelem hrazeny po splnění a předání předmětu plnění dle čl. III odst. 3.4 a) na základě faktury vystavené zhotovitelem.

  - Faktura bude obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené zákonem o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. a zákonem o účetnictví č. 563/1991 Sb. v platném znění.

  - Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Splatností se rozumí den předání příkazu k úhradě peněžnímu ústavu objednatele. DPH bude účtována dle platné výše v době fakturace.

VI.

#### Součinnost smluvních stran

  - Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených touto smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením této smlouvy.

  - Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností.

  - Zhotovitel zajistí a předá potřebné prováděné průzkumy – jejich závěry a vyhodnocení.

  - Zhotovitel se zavazuje, že objednateli nebo jeho zástupcům poskytne v rámci zpracování prováděcí projektové dokumentace konzultace nad rozpracovaností projektu min. jednou za dva týdny.

  - Veškeré změny navrhované zhotovitelem budou písemně nebo e-mailem odsouhlaseny objednatelem.

VII.

#### Prohlášení, práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn provádět činnost, která je předmětem díla a je pro tuto činnost v plném rozsahu náležitě kvalifikován.

  - Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, aby provádění díla bylo zabezpečeno oprávněnou osobou nebo osobami v souladu s ustanovením zák. č. 183/2006 Sb. a zák. č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Veškeré části projektové dokumentace budou v souladu s pravidly České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel zabezpečí, že odborné práce a činnosti, které nemá zapsány v obchodním rejstříku nebo na které nemá vystaveno příslušné živnostenské nebo jiné podnikatelské oprávnění, provede subdodavatel s odpovídající odbornou způsobilostí.

  - Zhotovitel je povinen dokumenty související s realizací zakázky uchovávat nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu nejméně však do konce roku 2027

VIII.

#### Záruka za jakost a odpovědnost za vady díla

  - Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé po předání díla objednateli, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

  - Objednatel je povinen vady projektové dokumentace písemně reklamovat u zhotovitele, a to bez zbytečného odkladu po té, co se o nich dozvěděl.

  - Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny předáním nevhodných nebo neúplných podkladů a pokynů v případě, že zhotovitel na ně objednatele písemně upozornil a objednatel na jejich použití nebo provedení písemně trval.

IX.

#### Smluvní pokuta a úrok z prodlení

  - V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho dílčích částí dle čl. IV. této smlouvy je objednatel oprávněn uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení.

  - Smluvní pokuta je splatná do třiceti dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě. Ustanovením o smluvní pokutě není dotčeno právo oprávněné strany na náhradu škody v plné výši.

X.

#### Výpověď

  - Objednatel má právo tuto smlouvu vypovědět v 1-měsíční výpovědní lhůtě, která začne běžet prvního dne následujícího kalendářního měsíce poté, kdy byla písemná výpověď doručena druhé straně.

  - V případě vypovězení smlouvy Objednatelem je objednatel povinen nejpozději do 20 dnů, ode dne doručení výpovědi, uhradit zhotoviteli část ceny díla připadající na rozpracovanou etapu, a to v poměrné výši podle počtu dní plnění této etapy, tj. od započetí díla do dne doručení výpovědi této smlouvy.

#### XI.
Ujednání všeobecné

11.1 Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou účastníků.

11.2 Tuto smlouvu lze změnit nebo zrušit pouze smluvním ujednáním podepsaným oprávněnými zástupci účastníků.

11.3 V otázkách touto smlouvou neupravených se použijí ustanovení obchodního zákoníku.

11.4 Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

11.5 Město Černošice osvědčuje ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 77. schůzi konané dne 10.10.2016 (usnesení č. R/77/25/2016 tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního úkonu.

11.6 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

11.7 Smluvní strany prohlašují, že obsah této smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu § 17 obchodního zákoníku a udělují svolení ke zveřejnění jejího obsahu a jejich jednotlivých částí bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

11.8 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu.

11.9 Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách Objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

11.10 Zhotovitel a objednatel si vzájemně odsouhlasili e-mailovou komunikaci pro možnost předávání podkladů či vzájemných vyjádření.

Podpisy smluvních stran:

V Černošicích, dne:					V Praze , dne:

za objednatele Mgr. Filip Kořínek			za zhotovitele Ing. Petr Vejražka

starosta 						jednatel společnosti

_____________________________

za zhotovitele Ing. Jitka Thomasová

jednatelka společnosti