SMLOUVA O DÍLO – Dodatek č.1

kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli dle ustanovení § 2586 a následujících zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

Číslo smlouvy objednatele:       706/ODO/2017

Číslo smlouvy zhotovitele:

Tato smlouva o dílo byla uzavřena dne 5.12.2017

1.         Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje,

příspěvková organizace

se sídlem v Sokolově, Chebská 282, PSČ: 356 01

zastoupená ředitelem organizace ing. Janem Lichtnegerem

IČ: 70947023

DIČ: CZ70947023

Zřizovací listina ZK 5901 ze dne 13.12.2001

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl Pr, vložka 114

na straně jedné jako objednatel /dále jen objednatel/

a

2.         Zhotovitel

Lemonta, s.r.o.

se sídlem v Sokolově, Chebská 53, PSČ: 356 33

zastoupená jednatelem společnosti p. Milanem Kriškem

IČ: 25216023

DIČ: CZ 25216023

Výpis obchodního rejstříku vedený u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 9424

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Název akce: Oprava lávky na cyklostezce v Mostově

Změna termínu byla provedena z důvodu zhoršení klimatických podmínek. Část prací již nelze  provést ve stanovené kvalitě.

Tímto se mění článek Smlouvy:   IV. Doba plnění

###### IV. Doba plnění

Původní znění:

4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:           	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo

termín dokončení díla:  				     29.12.2017

Nové znění:

4.1.       Zhotovitel se zavazuje provést dílo jako celek v rozsahu předmětu plnění dle požadavku objednatele a v souladu s podmínkami této smlouvy, a to v následujících termínech:

termín předání staveniště zhotoviteli:           	do 5-ti dnů po podpisu smlouvy o dílo

termín dokončení díla:  				     31.3.2018

Ostatní ustanovení čl. IV. se nemění.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Dodatek č. 1 se sepisuje ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dva výtisky.

Přílohou tohoto Dodatku č.1 je žádost zhotovitele na posunutí termínu realizace stavby.

Dne 15.12.2017					        Dne:  19.12.2017

| Milan Kriško |  | Ing. Jan Lichtneger |
| --- | --- | --- |
| jednatel společnosti |  | ředitel organizace |
| Lemonta, s.r.o. |  | Krajská správa a údržba silnic |
|  |  | Karlovarského kraje, |
|  |  | příspěvková organizace |