SMLOUVA č.  39  /2016/472

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. , občanský zákoník na akci

Projekt dlouhodobého investičního rozvoje kampusu Černá Pole BA Mendelovy univerzity   v Brně

# ZHOTOVITEL

Obchodní jméno:  Ing. arch. Petr Goleš

Zmocněnec pro smluvní jednání: Ing. arch. Petr Goleš

Zmocněnec pro věcná jednání:

Sídlo:  Purkyňova 35 a, Brno

IČ:        75787971                  DIČ: CZ7602223794

Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku:

Tel.:

# OBJEDNATEL

Obchodní jméno:	Mendelova univerzita v Brně

Statutární orgán: 	prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor

Zmocněnec pro smluvní jednání – příkazce operace:

správce rozpočtu:

Zmocněnec pro věcná jednání:

Sídlo: Zemědělská 1, 613 00 Brno

IČO   62156489    DIČ   CZ62156489

Bankovní spojení :

Nezapisuje se do obchodního rejstříku.

Tel.: 545 131 111 Fax:  545 211 128

PŘEDMĚT SMLOUVY :

Předmětem plnění je zpracování projektu dlouhodobého investičního rozvoje kampusu Černá Pole   BA Mendelovy univerzity v Brně, který bude obsahovat následující  :

- Aktuální stav -  situace stávajících objektů

- Aktualizace zastavovací studie  z r. 2005

- Studie komunikací – zmapování stávajícího stavu, doporučení postupu s ohledem na zastav. studii  a potřebu rekonstrukcí

- Tématická mapa se sítěmi – aktualizace 2016

- Situace širších vztahů – návaznost na BZA a kampus kolejí na tř. gen. Píky – obj. Z, K , včetně prověření nového vjezdu, vstupu, vstupního objektu  do BZA  přímo z gen. Píky

- Posouzení  jednotlivých  objektů  v kampusu Černá Pole – doporučení  větší ch investic, ev. větší údržby

- návrh na vybudování nových staveb, areálových drobných staveb, úpravy či monitoringu areálových rozvodů

- návrh optimální varianty investičního rozvoje pro roky 2016 – 2021

| Cena : 85 000 ,- Kč bez DPH Dodací lhůta : do 11 týdnů od podpisu smlouvy | # Splatnost faktury : do 14 dnů po doručení faktury Místo dodání : Mendelova univerzita v Brně, Stavební oddělení, Zemědělská 1, obj. L |
| --- | --- |

Způsob převzetí : osobní předání na základě předávacího protokolu

Sankce  za nedodržení dodací lhůty  : 1 % z ceny díla  za každý den prodlení

Jiná ujednání : Dokumentace bude předána v 5 vyhotoveních a 2x v elektronické podobě, výkresová část  v dwg s možnou editací

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním plného znění této smlouvy včetně jejich příloh a metadat v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. (dále jen „zákon o registru smluv“) pro účely uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou vyjma jmen všech fyzických osob na straně zhotovitele, které nejsou statutárním orgánem, čísla účtu zhotovitele a jména osoby odpovědné za uveřejnění na straně objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy a metadat prostřednictvím registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede Mendelova univerzita v Brně.

Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel dvě vyhotovení.

| # Datum razítko a podpis zmocněnce zhotovitele pro smluvní jednání | # Datum razítko a podpis zmocněnce objednatele pro smluvní jednání – příkazce operace správce rozpočtu |
| --- | --- |