SYMBIO pro Pražské jaro, o.p.s.

Středa 14. září 2017

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

# OBSAH

OBSAH	1

ROZSAH PROJEKTU	1

Popis projektu	1

Povinnosti a součinnost kompetentní osoby Objednatele	2

Součástí projektu a kalkulace JSOU zejména tyto práce	2

Součástí projektu a kalkulace NEJSOU zejména tyto práce	3

HARMONOGRAM	5

CENA DÍLA	6

Fakturace	7

ODPOVĚDNÉ OSOBY	7

CHANGE ORDER – VZOR	8

# ROZSAH PROJEKTU

## Popis projektu

Redesign webových stránek festivalu Pražské jaro (www.festival.cz) bude realizován dvěma subjekty. SYMBIO má na starosti tvorbu wireframes kompletně pro desktop i responsivní verzi a design 5 klíčových stránek webu + jedné obecné stránky obsahující klíčové elementy, z nichž bude možné poskládat většinu dalších stránek (vše pouze pro desktop). Dále bude SYMBIO zodpovědné za kontrolu a připomínkování výstupů druhého dodavatele, v jehož kompetenci bude HTML, CSS, JS a CMS.

## Povinnosti a součinnost kompetentní osoby Objednatele

- Poskytuje řádně a včas potřebnou a průběžnou součinnost projektovému týmu Zhotovitele.

- Dodává textové a grafické podklady (i třetích stran), případně další materiály dle harmonogramu.

- Odpovídá za kvalitu, obsah (faktický a právní) i dodržení termínů předání podkladů.

- Bezodkladně upozorňuje na všechny změny a jiné okolnosti, které se týkají provádění díla.

- Zajišťuje přístup k počítačové síti, aplikacím a datům v rozsahu nezbytném k provedení díla.

- Schvaluje dílčí výstupy předkládané Zhotovotitelem.

- Objednává a schvaluje vícepráce, které nejsou součástí projektu ještě před jejich provedením (např. formou e-mailu nebo tzv. Change orderem – viz vzor níže).

- Zajišťuje spolupráci svých zaměstnanců a kolegů.

- Provádí nejvýše dvě revize každé fáze díla.

- Podepisuje Protokol o předání a převzetí díla. Bere na vědomí, že pokud protokol není podepsaný do 7 dní od doručení elektronickou či fyzickou cestou, považuje se dílo za předané.

## Součástí projektu a kalkulace JSOU zejména tyto práce

- Realizaci UX workshopu a na něj navazující tvorbu wireframes kompletní desktopové i responzivní verze webu.

- Zpracování kreativní a grafické koncepce v podobě designu desktopové verze těchto stránek: úvodní stránky, dalších čtyřech podstránek dle dohody s klientem a jedné obecné šablony ve formátu PSD, která bude obsahovat klíčové elementy pro přípravu dalších podstránek.

- Zapracování případných připomínek v rámci max. dvoukolového připomínkovacího řízení. Přitom okamžiky/fáze, ve kterých se připomínky řeší budou maximálně 3 (obvykle po dodání: a) wireframes, b) homepage a c) zbývající grafiky).

- Kontrola a připomínkování výstupů dodavatele, v jehož kompetenci bude HTML, CSS, JS a CMS.

- Dodržení nastaveného timingu dle schváleného harmonogramu níže.

- Status a jiné schůzky k projektu v celkovém počtu 2 v sídle Zhotovitele.

## Součástí projektu a kalkulace NEJSOU zejména tyto práce

- Webhosting/serverhosting a e-mailové schránky,

- tvorba responzivní verze grafiky,

- oprava chyb a nedostatků zjištěných v dodávkách dodavatele HTML, CSS, JS a CMS,

- platby za vedení doménového jména,

- nákup fotografií z fotobank,

- licence za fotografie z fotobank,

- uživatelské testování,

- SEO,

- jazykové verze,

- spolupráce se třetími stranami nad rámec výše uvedené supervize,

- alokace kapacit a AM/PM mimo stanovený harmongram.

Pozn.: Tyto práce lze kdykoli sjednat dodatečně.

# HARMONOGRAM

Tabulka 1

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

# CENA DÍLA

Tabulka 2

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx

Xxxxxxx

Xxxxxxx

Ceny neobsahují DPH.

## Fakturace

| Při podpisu smlouvy/vystavení objednávky |  | 170 000.00 Kč |
| --- | --- | --- |
| Po Předání a převzetí díla |  | 170 000.00 Kč |

Ceny neobsahují DPH.

# ODPOVĚDNÉ OSOBY

| FUNKCE | JMÉNO | E-MAIL A TELEFON |
| --- | --- | --- |
| Account Manager | Xxxxx Xxxx | xxxxxx.xxxx@xxxxxx.xxxxxx +420 XXX XXX XXX |
| Project Manager | Xxx Xxxxx | xxx.xxxxx@xxxxxx.xxxxxx +420 XXX XXX XXX |
| Tiskový mluvčí | Xxxxx Xxxxxx | xxxxxx@xxxxxxx.xx +420 XXX XXX XXX |
| Marketing | Xxxxxxx Xxxxxxx | xxxxxxxx@xxxxxxx.xx +420 XXX XXX XXX |
| Tajemník soutěže | Xxxxx Xxxxx | xxxxx@xxxxxxx.xx +420 XXX XXX XXX |

# CHANGE ORDER – VZOR

| ID a název projektu | P1700232 – UX a design webu Pražské jaro |
| --- | --- |
| Změna obsahu/rozsahu díla |  |
| Změna ceny (± rozdíl) |  |
| Změna harmonogramu | Lze řešit i odkazem na aktualizovaný harmonogram. |

V Praze dne 21. září 2017

| Objednatel: Pražské jaro, o.p.s. Odpovědná osoba: Roman Bělor | SYMBIO Digital, s.r.o. Odpovědná osoba: Robert Haas |  |
| --- | --- | --- |