Dodatek č. 1
ke smlouvě O DÍLO

„Výběr dodavatele stavby na akci "Úspory energií na VÚS a BIOS - SOŠ a SOU Nymburk"“

Číslo objednatele	023/14451026/2017

Číslo zhotovitele	17-005-01

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „Dodatek“) KE SMLOUVĚ O DÍLO uzavřené dne 22. 6 . 2017, (dále jen „Smlouva“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Nymburk, V Kolonii 1804

sídlo:				V Kolonii 1804, 288 02  Nymburk

zastoupenou: 			Ing. Jiřím Hubálkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ:		14451026

Bankovní spojení:		 Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:		 3578094/0300

DÁLE JEN „Objednatel“

NA STRANĚ JEDNÉ,

a

SDRUŽENÍ MAMTUT – THERM & CALIPSUM

Sídlo: 	Slaměníkova 302/23, 614 00  Brno

Jednající:	Ing. Pavel Michek, Bc. Karel Fiala, jednající samostatně

Bankovní spojení:	UniCredit Bank, a.s., pobočka Brno, číslo účtu 2114463889/2700

Účastník sdružení

MAMUT – THERM s.r.o.

Sídlo: 	Slaměníkova 302/23, 614 00  Brno

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 437467

Jednající: 	Ing. Pavel Michek, Martin Nekvapil

IČO:   268 85 263      DIČ:    CZ 268885263

Účastník sdružení

CALIPSUM s.r.o.

Sídlo: 	Tyršova 390, 691 23  Pohořelice

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C, vložka 72977

Jednající: 	Bc. Karek Fiala

IČO:   293 07 163      DIČ:    CZ 29307163

DÁLE JEN „Zhotovitel“

NA STRANĚ DRUHÉ,

objednatel a zhotovitel společně jen „Smluvní strany“

nebo jednotlivě „Smluvní strana“.

Článek I.

Předmět Dodatku

- Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

- Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, popsaným ve Změnových listech č. 1, 2. 3 a 4, které tvoří přílohu tohoto Dodatku, se původní znění čl. 3., bod. 3.1. ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny zhotovitele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 27.891.546 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 5.857.225 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 33.748.771 Kč.

Nedílnou součástí smlouvy je oceněný výkaz výměr uvedený v příloze č. 3 a Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto Dodatku. Celkové ceny položek (a jejich kalkulací s oceněným množstvím či rozsahem dané položky stanovené jednotkové ceny daných položek) uvedené v oceněném výkazu výměr jsou pevné a platné po celou dobu realizace díla. Jednotlivé položky oceněného výkazu výměr v sobě zahrnují i práce a dodávky tam výslovně nepojmenované, jejichž provedení či dodání je pro řádnou realizaci a dokončení dané položky oceněného výkazu výměr při odborné péči zhotovitele nutno předvídat a v odborných kruzích jsou považovány za její součást.“

- Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 25.498.466 Kč bez DPH, tedy 30.853.144 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 27.891.546 Kč bez DPH, 33.748.771 Kč s DPH.

|  | cena bez DPH | DPH 21% | cena vč. DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Smlouva o dílo | 25 498 466 Kč | 5 354 678 Kč | 30 853 144 Kč |
| Dodatek č. 1 | 2 393080 Kč | 502 547 Kč | 2 895 627 Kč |
| Celková nová cena díla | 27 891 546 Kč | 5 857 225 Kč | 33 748 771 Kč |

Článek II.

- Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

- Tento Dodatek nabývá platnost dnem podpisu, účinnosti nabývá dnem zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.

Přílohy:

- Změnové listy č. 1 – č. 4 ze dne 19. 10. 2017

| V ………………….. dne………………………. Zhotovitel SDRUŽENÍ MAMUT – THERM & CALIPSUM Bc. Karel Fiala jednatel společnosti CALIPSUM s.r.o. | V ……………..………….. dne……………… Objednatel SOŠ a SOU Nymburk Ing. Jiří Hubálek ředitel příspěvkové organizace |
| --- | --- |

V ………………….. dne……………………….

Ing. Pavel Michek

Jednatel společnosti

MAMUT – THERM s.r.o.