SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle

§ 2586 a § 2630 a násl. zákona 89/2013 Sb., občanský zákoník

na akci

DROBNÉ STAVBY NA POHŘEBIŠTI   BRNĚ - LÍŠNI

DODATEK Č.1

Smluvní strany

- Objednatel	Správa hřbitovů města Brna

příspěvková organizace

IČ: 62 16 15 98, DIČ: CZ62 16 15 98

Statutární orgán:	Ing. Marek Šamšula, ředitel

Ke smluvnímu jednání oprávněn:	Ing. Marek Šamšula, ředitel

V technických záležitostech:	Ing. Zdeněk Fiedler

tel: 736 540 013, e-mail: shmb.fiedler@volny.cz

Bankovní spojení:	Komerční banka a. s., pobočka Brno - město

Číslo účtu:	19-5191040277/0100

- Zhotovitel

KROS – stav, a.s.

právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem

v Brně, oddíl B, vložka 3442

Sídlo: 	Körnerova 7, č.p. 455, 60200 Brno

Zastoupená: 		panem Lubomírem Smolkou, předsedou představenstva

IČ:	26227657

DIČ:	CZ26227657

Bankovní spojení: 	Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:	2054666309/0800

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:   		pan Lubomír Smolka

Zúčastněné strany se dohodly na níže uvedených úpravách předmětné smlouvy o dílo:

# Čl. II   Doba plnění

### V termínu do 19.12.2017 budou provedeny tyto stavební práce:

- Nový chodník u čestného památníku

- Vytvoření vsakovací jímky a otočení svodu u OS

### Ostatní práce:

- Obklad vstupní brány

- Odstranění dělící zídky staré a nové části pohřebiště

budou s ohledem na zhoršené klimatické podmínky (u obkladu brány) a nepředání nové části pohřebiště provedeny v termínu do 30.5.2018

V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

V Brně dne 8.12.2017

……………………………….

podpis statutárního orgánu zhotovitele

Lubomír Smolka

předseda představenstva

……………………………….

podpis statutárního orgánu objednatele

Ing. Marek Šamšula

ředitel