Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

č.  477/OSM/15

Město Aš

se sídlem: Kamenná 52, 352 01 Aš

IČ: 00253901

DIČ: CZ 00253901

bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

zastoupen:  Mgr. Daliborem Blažkem – starostou města

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. Martin Štecher

sídlo : Mokřiny XXXXXXXXXXXXX

IČ:  XXXXXXXXXXXX

DIČ : XXXXXXXXXX

bankovní spojení: XXXXXXXX

číslo účtu: XXXXXXXXXXX

zastoupen: Ing. Martinem Štecherem

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace

pro stavbu

„Rekonstrukce místní komunikace, východní část ulice Žerotínova v k.ú. Aš – dokumentace pro provádění stavby„

I. Úvodní ustanovení

1.1. Objednatel je město Aš.

1.2. Zhotovitel prohlašuje, že je držitelem živnostenského oprávnění k „Provádění projektové činnosti ve výstavbě“.

II. Předmět smlouvy

2.1.	Tímto dodatkem se mění termín dokončení díla

2.2.	Dodatkem se mění čl. 4.1. písm. d) a to následovně:

Předání díla ve stupni PDPS dle SOD do  31.03.2018  (platba 20 % z ceny díla)

III. Ostatní ustanovení

3.1.	Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají beze změn.

3.2.	Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden stejnopis a objednatel tři stejnopisy smlouvy. Každý stejnopis této smlouvy má právní sílu originálu.

3.3.	Smluvní strana, která je na základě této smlouvy ve vztahu s Městem Aš, bere vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva a související smluvní dokumenty, budou uveřejněny v registru smluv v případě, že nespadají pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou v zákoně o registru smluv, přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Dodatku v registru smluv zajistí Město Aš. Do registru smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadata Smlouvy, případně další údaje, které stanoví příslušná právní úprava.

3.4.	Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.

3.5.	V souladu s § 41 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Město Aš potvrzuje, že byly splněny podmínky pro uzavření této smlouvy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením RM č. 12/518/17 ze dne 04.12.2017.

V Aši dne: …………..					V Aši dne: …………..

……………………………………………….		…………………………………………………….

za zhotovitele							za objednatele

Ing. Martin Štecher					  Mgr. Dalibor Blažek – starosta města

Za věcnou správnost: J.Mikulecký