Smlouva o dílo č. 5/2017

I. SMLUVNÍ STRANY

ZHOTOVITEL:  Václav Knor

Sídlo : Za Válcovnou 868/35, 400 01, Ústí nad Labem - Klíše

IČO : 49920189

DIČ : CZ6907272900

Živnostenský list - Vydán Magistrátem města Ústí nad Labem, živnostenský odbor, č.j.: ŽO/U11643/2008/Bu , ze dne: 29.8.2008

Oprávněn jednat ve věcech smluvních a technických :

Václav Knor, tel. +420 773 986 620

Bankovní spojení: KB. Ústí nad Labem

Číslo účtu:  78 - 4548090257 / 0100

a

OBJEDNATEL:   Střední průmyslová škola, Ústí nad Labem, Reslova 5 p.o.

Reslova 5, 400 01 Ústí nad Labem

IČO: 00082201

DIČ:CZ00082201

Zastoupený: Mgr. Bc. Jaroslavem Marešem

Zástupce pověřený jednat ve věcech technických :

Mgr. Bc. Jaroslav Mareš   tel.478 572 251, 773 792 707

Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem

Číslo účtu: 382325411/0100

UZAVÍRAJÍ

tuto smlouvu o dílo:

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést a objednatel zaplatit dílo, specifikované jakou souhrn stavební činnosti pod názvem „Rekonstrukce podlah v tělocvičně - středisko Stříbrníky Výstupní 3219/2 v Ústí n. L “.

Podkladem pro uzavření smlouvy je poptávkové řízení ze dne 14.11.2017 a cenová nabídka vyhodnocena dne 22.11.2017.

Práce budou provedeny podle:

- cenové nabídky rozpočtu zhotovitele

2.2	Předání příslušných dokladů, které jsou nezbytné pro předání uvedeného díla tj. záruční listy, prohlášení o shodě, atesty, protokol o provedení revize, doklady o způsobu zneškodnění všech odpadů atd.

2.3 	Zhotovitel se zavazuje k povinnosti zabezpečit likvidaci odpadu ze stavby v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. o odpadech.

2.4	Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem na vlastní zodpovědnost a náklady.

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

3.1	Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla do 10 dnů od data předání a převzetí staveniště.

  - Za den dokončení se považuje den fyzického předání a převzetí díla objednatelem s písemným zápisem o předání a převzetí, který podepíší obě smluvní strany. Zhotovitel vyzve objednatele k přejímacímu řízení písemně alespoň 5 dnů předem.

  - Termín ukončení stavebních prací a převzetí prací objednatelem    do   31.12.2017

IV. STAVENIŠTĚ

4.1	Předání staveniště se uskuteční po potvrzení smlouvy o dílo a na základě výzvy objednatele.

Dílo převezme a staveniště předá dle lokality odpovědný zástupce p. Ivo Tkadlec – vedoucí údržby střediska Stříbrníky, tel. +420 725 787 330

4.2 	Za zhotovitele je k převzetí staveniště a předání prací oprávněn:

Václav Knor , tel. +420 773 986 620

4.3 	Při předání staveniště budou prokazatelně stanoveny podmínky a požadavky vyplývající ze strany objednatele, uživatele a zhotovitele díla. O předání staveniště bude učiněn zápis do stavebního deníku, podepsaný oprávněnými osobami obou smluvních stran.

V. CENA

  - Cena díla je dle cenové nabídky nejvýše přípustná, a činí   461 260,00 - Kč bez DPH.

558 124,60 - Kč vč. DPH. 21%

5.2	Cena díla je stanovena jako maximální a může být snížena nebo navýšena  po dohodě mezi zhotovitelem                    	a objednatelem, na základě rozdílů zadaných a skutečně provedených výkonů.

VI.	ZPŮSOB ÚHRADY CENY, POKUTY

6.1 Zaplacení smluvní ceny dle čl. V. provede objednatel úhradou faktury vystavenou zhotovitelem dle skutečně provedených prací a dodávek potvrzených stavebním dohledem objednatele. Zhotovitel vystaví konečnou fakturu do 7 dnů po písemném protokolárním předání a převzetí díla.

6.2	Splatnost faktury za provedené dílo je 30 kalendářních dnů od data doručení faktury (daňového dokladu). Dnem úhrady se rozumí den odeslání předmětné částky z účtu objednatele.

6.3	Pokud bude zhotovitel v prodlení s termíny plnění, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení, při respektování čl. III., bodu 3.1., pokud prodlení není způsobeno vlivem překážky nastalé nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže předvídat, odvrátit nebo překonat.

6.4	Faktura (daňový doklad) vystavená zhotovitelem bude mít náležitosti dle zákona č. 563/91 Sb., o účetnictví. DPH bude uplatňováno v souladu s ustanovením zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a jeho novele č.47/2011 Sb., tj. podřízenosti k §§92a a 92e. Daňová povinnost nepodléhající režimu přenesení DPH je upravována obecně zákonem č.235/2004 Sb. Daňový doklad bude hrazen dělenou platbou, a to základ daně a částka DPH ze dvou různých účtů.

6.5 	Objednatel může fakturu vrátit, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné identifikační údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

6.6 Smluvní strany se dohodly, že stane-li se dodavatel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad dodavatele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně dodavatele.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST PROVEDENÉHO DÍLA

7.1 Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět smlouvy bude zhotovený podle podmínek této smlouvy v bezvadné kvalitě.

7.2	Záruční doba na práce uvedené v čl. II. se stanovuje na 60 měsíců, na materiál je záruka stanovena jednotlivými výrobci a začíná běžet ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla smluvními stranami.

7.3	Objednatel má ve shodě s občanským zákoníkem právo požadovat na zhotoviteli bezplatné odstranění vad. Vady bude reklamovat písemně, v případě vad zjištěných při přejímce díla do protokolu o předání a převzetí díla a v případě vad zjištěných v záruční době bez zbytečného odkladu písemně na adrese zhotovitele.

7.4 Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním případných vad předmětu plnění ve smyslu bodu 7.2 a 7.3 do 10 dní od uplatnění oprávněné reklamace objednatelem a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vad se dohodne písemnou formou. V případě nesplnění dohodnutého termínu odstranění vad uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny vadného plnění za každý den prodlení.

VIII. PODMÍNKY PROVEDENÉHO DÍLA

8.1	Při provádění bude zhotovitel dodržovat zásady současně platné legislativy v oblasti ekologie a nakládání s odpady, ustanovení a vyhl. o obecných a technických požadavcích na výstavbu, příslušné tech. normy.

8.2	Zhotovitel provede dílo na svoje náklady a na vlastní nebezpečí.

8.3 Zhotovitel odpovídá za to, že stavbou nebude ohrožen majetek objednatele. Vzhledem k tomu, že stavební práce budou prováděny za běžného provozu objektu je nutné ze strany zhotovitele provést opatření, aby byla zajištěna bezpečnost uživatelů objektů a jiných osob pohybujících se kolem objektů.

8.4 Zhotovitel si svým organizačním zajištěním zabezpečí zábory ploch pro umístění kontejneru, navážení

materiálu a další potřebné činnosti pro realizaci stavby.

IX. ÚČINNOST

Tato smlouva je platná i účinná dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

X. POČET VYHOTOVENÍ

Smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu. Jednu obdrží zhotovitel a dvě objednatel.

XI. ZMĚNY A DOPLŇKY

Změny a doplňky k této smlouvě lze sjednávat pouze písemně a po vzájemné dohodě smluvních stran.

XII. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

12.1	Tuto smlouvu je možné vypovědět bez udání důvodů s dvouměsíční výpovědní lhůtou.

12.2	Případné pracovní úrazy pracovníků zhotovitele v souvislosti s pracemi dle čl. II. této smlouvy o dílo, budou šetřeny za účasti odpovědných zástupců objednatele.

12.3	Zhotovitel odpovídá za škody, které při provádění díla podle této smlouvy vzniknou na majetku objednatele nebo jiných osob právnických či fyzických.

12.4	Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou znalostí. Zavazuje se dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

12.5	Není-li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se smluvní strany ustanoveními Občanského zákoníku.

12.6	Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely po vzájemném projednání, svobodně, vážně a srozumitelně a ne za nápadně nevýhodných podmínek.

V Ústí nad Labem  dne                                           V Ústí nad Labem dne

Z A   Z H O T O V I T E L E  :                                      Z A    O B J E D N A T E L E  :

...................................................                                            ......................................................

Václav Knor                                                                  Mgr. Bc. Jaroslav Mareš