strana 2

Dodatek č. 2 

ke smlouvě č. 10048601
o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR 
v rámci Operačního programu Životní prostředí  
Smluvní strany

Státní fond životního prostředí České republiky
se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00  Praha 11

korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4

IČ: 00020729

zastoupený ředitelem Ing. Petrem  V a l d m a n e m 

(dále jen „ Fond „)

a

Obec Březí

kontaktní adresa: Obecní úřad Březí, Hlavní 113, 691 81 Březí

IČ: 00283070

zastoupená starostou 

(dále jen „ příjemce podpory „)

se dohodly na základě změny č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 19. 11. 2014 na této změně a doplnění smlouvy č. 10048601 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí ze dne 20. 02. 2013, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 03. 2013:
1.

Termín pro předložení podkladů k závěrečnému vyhodnocení akce uvedený v bodu 5., písm. f) se prodlužuje do 28. 02. 2016.

2.
Ostatní ustanovení  smlouvy se nemění.

3.
Příjemce podpory tímto potvrzuje, že obdržel  Změnu č. 1 Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 19. 11. 2014, včetně  jeho přílohy (změna podmínek poskytnutí dotace),  kterým bylo upraveno  původní Rozhodnutí MŽP o poskytnutí dotace ze dne 31. 01. 2013.

4.

Tento dodatek byl vyhotoven a podepsán ve dvou exemplářích, z nichž každý má platnost originálu. Každá smluvní strana obdrží po jednom exempláři.

V 

dne:







           V Praze dne:








 

……………………………………




……………………………………

         zástupce příjemce podpory





   zástupce Fondu

2

