Smlouva o dílo č. R6/2016

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „občanský zákoník“), smlouva o dílo tohoto znění:

Smluvní strany:

1.

Centrum sociálních služeb Tachov, příspěvková organizace

se sídlem Americká 242, 347 01 Tachov

### Zastoupená: Bc. Pavlínou Jančovou, pověřená řízením

Zapsaná v OR: Krajský soud Plzeň, oddíl Pr, vložka číslo 650

IČ: 00377805

DIČ: CZ00377805, není plátce DPH

Bankovní spojení: KB Tachov, č. ú. 10032401/0100

Tel.:  720 243 848, 731 880 266

E:mail- ředitel@csstachov.cz

dále jen „objednatel“,

a

2.

P-D-M Gasservis s.r.o.

Se sídlem: Krátká 215, 353 01 Velká Hleďsebe

Zastoupená:  Vladimírem Dlouhým - jednatelem

Zapsaná v OR:  Krajský soud Plzeň, oddíl C, vložka číslo 18071

IČ:  26404214

DIČ: CZ 26404214

Bankovní spojení:

Mob.:  775 991 655, 776 052 334

E:mail- pdmgasservis@atlas.cz

dále jen „zhotovitel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy o dílo bude výměna ohřívače vody Quantum Q7, včetně dopravy a montáže v Domově seniorů PANORAMA, U Penzionu 1711, Tachov.

Článek II.

Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době do 31. 10. 2016.

.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy je:

Celkem bez DPH………………………………………Kč 128 013,50

DPH 15% ………………………………………………Kč    19 202,03

Celkem …………………………………………………Kč 147 215,50

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena následujícím způsobem:

Cena za dílo bude fakturována v konečné faktuře, vystavené zhotovitelem po předání a převzetí díla se splatností 14 dnů.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli na základě faktury, kterou vyhotoví objednatel sankci ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou ceny za dílo zaplatí objednatel na základě faktury, kterou vyhotoví zhotovitel sankci ve výši 500,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce

24 měsíců od předání díla.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí zhotovitel objednateli novým, bezvadným plněním.

- Pokud nebudou vady odstraněny v tomto termínu, popřípadě v jiném dohodnutém termínu, vyhrazuje si objednatel právo zajistit odstranění závady u jiného dodavatele na náklad zhotovitele. Finanční vypořádání bude provedeno na základě faktury se splatností 14-ti dnů po jejich doručení zhotoviteli.  I přes odstranění závady jiným dodavatelem není dotčena záruční doba zhotovitele.

Článek VI.

Součinnost

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

a) objednatel zajistí pracoviště způsobilé pro provedení díla,

b) objednatel zajistí pro zhotovitele bezúplatně staveniště potřebné pro provedení díla,

c) objednatel poskytne zhotoviteli bezúplatně energie potřebné pro zhotovení díla v prostoru staveniště.

- Odevzdání a převzetí díla bude po jeho dokončení. Objednatel se zavazuje převzít dílo dokončené i před termínem dle této smlouvy.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 tohoto článku neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

4.     Kontaktní osoba:

Ing. Kovářová Jaroslava

Vedoucí DS PANORAMA,

U Penzionu 1711, 347 01 Tachov

Tel: 374 723 357

Mob: 731 722 478

E-mail: dsup.vedouci@csstachov.cz

Článek VII.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VIII.

Závěrečná ustanovení

- Strany této smlouvy se dohodly, že se tato smlouva řídí výhradně českým právním řádem a to příslušnými ustanoveními Smlouvy o dílo dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn a dodatků, a že rozhodným právem pro eventuální spory vzniklé z předmětu této smlouvy je právo České republiky.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Tachově, dne  11.10.2016

.............................................		       ………………………………

podpis zástupce objednatele                                              podpis zástupce zhotovitele