**SMLOUVA**

**o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP**

evid. č. ČSÚ: 119-2016-S

Smluvní strany:

**Česká republika – Český statistický úřad**

se sídlem: Na padesátém 81, Praha 10, PSČ 100 82

zastoupená: Mgr. Radoslavem Bulířem, ředitelem Sekce ekonomické a správní

 na základě pověření předsedkyně ČSÚ ze dne 16. 3. 2015

IČO: 000 25 593

bankovní spojení: ČNB Praha

číslo účtu: 2923001/0710

(dále jen „objednatel“ nebo „ČSÚ“) na straně jedné

a

**Asseco Central Europe, a.s.**

se sídlem: Budějovická 778/3a, Praha 4, PSČ 140 00

zastoupená: Hanou Bečkovou, prokuristkou

IČO: 270 74 358

DIČ: CZ27074358

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v odd. B, vložka č. 8525

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu: 1657960/03001

(dále jen „poskytovatel“) na straně druhé

(objednatel a poskytovatel dále též jen „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o veřejných zakázkách“) tuto

**smlouvu o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP:**

**Preambule**

1. Tato smlouva je uzavírána mezi ČSÚ a poskytovatelem na základě výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rozvoj vybraných aplikací SIS na bázi AGP“, prováděného objednatelem pod interním evidenčním číslem veřejné zakázky VZ 029/2016 (dále jen „veřejná zakázka“).
2. Objednatel zadal veřejnou zakázku v rámci udržitelnosti projektu EU, Evropského fondu pro regionální rozvoj s názvem: „Redesign Statistického informačního systému v návaznosti na zavádění eGovernmentu v ČR“, registrační číslo projektu: CZ.1.06/1.1.00/07.06396 (dále jen „projekt“).

**Článek I.**

**Účel smlouvy, úvodní ustanovení**

1. Účelem této smlouvy je vymezení práv a povinností smluvních stran při poskytování služeb rozvoje programového vybavení (dále jen „SW“) a vybraných SW aplikací funkčních bloků Statistického informačního systému objednatele (dále jen „SIS“). Specifikace SIS, předmětných funkčních bloků SIS (dále jen „funkční bloky SIS“) a jejich vybraných SW aplikací (dále jen „aplikace“), jejichž rozvoj provádí poskytovatel pro objednatele na základě této smlouvy a konkrétních rozvojových požadavků, je obsažena v přílohách č. č. 1 a 2 této smlouvy.
2. Pro plnění předmětu této smlouvy jsou závazné rovněž všechny dokumenty vztahující se k veřejné zakázce, a to výzva a zadávací podmínky včetně všech příloh vztahujících se k předmětu této smlouvy a nabídka poskytovatele k veřejné zakázce.
3. Poskytovatel prohlašuje, že odborně způsobilý ke splnění všech závazků podle této smlouvy, že jsou mu známy podmínky nezbytné pro realizaci veřejné zakázky, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, včetně technického a personálního zázemí, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy za dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě, a to rovněž ve vazbě na jím prokázanou kvalifikaci pro plnění veřejné zakázky. Poskytovatel dále prohlašuje, že je mu znám stav a podmínky vzájemně poskytovaného plnění smluvních stran na základě dříve uzavřených smluv, zejména dále v textu specifikované smlouvy o poskytnutí servisní a uživatelské podpory, evid. č. ČSÚ 012-2013-S.
4. Poskytovatel se zavazuje plnit své závazky plynoucí z této smlouvy v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují předmětu smlouvy a veškerým zadávacím podmínkám veřejné zakázky.

**Článek II.**

**Předmět smlouvy**

1. Poskytovatel se touto smlouvou zavazuje po sjednanou dobu poskytovat objednateli pro funkční bloky SIS tyto služby (dále jen „služby“):
2. rozvoj programového vybavení funkčních bloků SIS, podporu a specifikaci nových a změnových požadavků na databázové, aplikační a komunikační prostředí (dále jen „služby rozvoje“) a
3. na základě jednotlivých výzev objednatele k poskytnutí služeb prováděný rozvoj aplikací podle change management požadavků objednatele (dále jen „služby na výzvu“),

a to v rozsahu a za podmínek uvedených v přílohách č. 1 a 2 této smlouvy a jednotlivých výzvách, které jsou blíže specifikovány v článku VIII. této smlouvy (dále jen „výzvy“).

1. Objednatel není povinen v průběhu trvání této smlouvy činit výzvy k poskytnutí služeb podle článku II. odst. 1. písm. b) této smlouvy.
2. Objednatel se touto smlouvou zavazuje zaplatit poskytovateli za řádně poskytnuté služby sjednané ceny ve výši a za podmínek uvedených dále v této smlouvě (dále jen „ceny služeb“).

**Článek III.**

**Místo plnění**

Nebude-li jiné místo plnění určeno objednatelem, je místem plnění podle této smlouvy sídlo objednatele, resp. prostory datových center určené pro provoz SIS, jde-li o konzultace, jednání s objednatelem, akceptaci služeb a předání hmotných výstupů a pracoviště poskytovatele, jde-li o ostatní činnosti podle této smlouvy.

**Článek IV.**

**Termíny plnění, doba poskytování služeb**

Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli služby počínaje dnem nabytí účinnosti této smlouvy, v termínech uvedených v příloze č. 1 této smlouvy a jednotlivých výzvách, a to ve třech fázích plnění:

1. První fáze plnění: služby rozvoje a služby na výzvu podle článku II. odst. 1. písm. a), b) této smlouvy: od účinnosti smlouvy do 15. 12. 2016;
2. Druhá fáze plnění: služby rozvoje a služby na výzvu podle článku II. odst. 1. písm. a), b) této smlouvy: do 30. 4. 2017 a
3. Třetí fáze plnění: služby na výzvu podle článku II. odst. 1 písm. b) této smlouvy: od 1. 1. 2017 do akceptace bez výhrad (podle článku VII. odst. 2 písm. a) této smlouvy) služeb na výzvu realizovaných na základě poslední výzvy, kterou je objednatel oprávněn učinit nejpozději dne 30. 6. 2017.

**Článek V.**

**Ceny služeb**

1. Za služby rozvoje uvedené v článku II. odst. 1. písm. a) této smlouvy, poskytované objednateli v první a druhé fázi plnění podle článku IV. písm. a) této smlouvy, se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli cenu ve výši uvedené v příloze č. 4 této smlouvy.
2. Za služby na výzvu uvedené v článku II. odst. 1. písm. b) této smlouvy, poskytované objednateli v první, druhé a třetí fázi plnění podle článku IV. písm. b) této smlouvy, se objednatel zavazuje zaplatit poskytovateli cenu ve výši, která je uvedena v příloze č. 4 této smlouvy. Cena služeb na výzvu bude stanovena na základě skutečně poskytnutých služeb v souladu s příslušnými výzvami a odsouhlasenými akceptačními protokoly podle článku VII. této smlouvy. Cena služeb na výzvu bude kalkulována podle skutečně odpracovaných hodin a přepočtena podle sazby uvedené v příloze č. 4 této smlouvy pro jeden člověkoden plnění (s tím, že za jeden odpracovaný člověkoden se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem poskytovatele v příslušném dni v rozsahu 8 hodin a za jednu odpracovanou člověkohodinu se považuje poskytování služeb jedním pracovníkem poskytovatele v rozsahu 60 minut).
3. Ceny služeb jsou sjednány jako ceny nejvýše přípustné a zahrnují veškeré náklady poskytovatele spojené s plněním předmětu smlouvy. Součástí cen služeb jsou ceny za služby a dodávky, které v zadávací dokumentaci veřejné zakázky nebo v této smlouvě nejsou výslovně uvedeny, ale poskytovatel jako odborník o nich ví nebo má vědět, že jsou nezbytné pro řádné poskytování služeb.
4. Poskytovatel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2) občanského zákoníku.
5. Ceny služeb jsou závazné, konečné a nejvýše přípustné. K cenám služeb bude připočtena DPH v sazbě podle platných právních předpisů ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

**Článek VI.**

**Platební podmínky**

1. Poskytovatel je oprávněn účtovat objednateli ceny služeb zpětně, na základě oboustranně odsouhlasených akceptačních protokolů (podle článku VII. této smlouvy), za všechny služby poskytnuté objednateli v každé fázi plnění podle článku IV. této smlouvy s tím, že fakturovaná částka ceny služeb za první a druhou fázi plnění bude rozdělena na cenu za služby rozvoje a cenu za poskytnuté služby na výzvu. Fakturovaná částka za poskytnuté služby bude dále členěna dle podmínek uvedených v příloze č. 2 této smlouvy, ve struktuře položek uvedených v tabulce v bodě č. 4 - rozčlenění z hlediska produktů a služeb.
2. V případě, že fakturační termín připadne na druhou polovinu prosince, vystaví z důvodu interních účetních předpisů objednatele poskytovatel příslušnou fakturu za služby v lednu následujícího kalendářního roku.
3. Akceptace služeb bez výhrad anebo s výhradami (článek VII., odst. 2. písm. a), b) této smlouvy) je podmínkou oprávněnosti fakturace cen služeb.
4. Daňové doklady – faktury poskytovatele musí obsahovat veškeré podstatné náležitosti podle zvláštních právních předpisů, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění. Kromě těchto podstatných náležitostí musí faktury obsahovat evidenční číslo smlouvy a výzvy, jde-li o služby na výzvu, specifikaci fáze plnění, funkčního bloku, k němuž byly služby poskytnuty a charakteru plnění (technické zhodnocení nebo ostatní služby), číslo účtu poskytovatele a všechny údaje uvedené v ust. § 435 občanského zákoníku.
5. Lhůta splatnosti cen služeb činí 21 (slovy: dvacet jedna) dnů ode dne doručení daňového dokladu – faktury poskytovatele s náležitostmi podle předchozího odstavce objednateli do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou nebo osobně do podatelny v sídle ČSÚ.
6. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit poskytovateli fakturu, která neobsahuje požadované náležitosti, která obsahuje cenu vyúčtovanou v rozporu se smlouvou nebo chybně vyúčtovanou DPH. Lhůta splatnosti opravené faktury začíná v takovém případě znovu běžet ode dne jejího doručení objednateli způsobem uvedeným v předchozím odstavci.
7. Ceny služeb se pokládají za uhrazené okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch účtu poskytovatele.

**Článek VII.**

**Akceptace služeb**

1. Služby poskytované podle této smlouvy se považují za poskytnuté a akceptované objednatelem vždy potvrzením akceptačního protokolu, jehož součástí je v případě služeb na výzvu výkaz práce (dále jen „akceptační protokol“). Poskytovatel je povinen předložit objednateli plnění a předávací protokol a veškeré další případně potřebné podklady k doložení rozsahu a kvality poskytnutých služeb vždy nejpozději 10 pracovních dnů před termínem plnění (podle přílohy č. 1 této smlouvy). Objednatel je povinen do 15 (slovy: patnácti) pracovních dnů od jejich předložení prověřit předané plnění a další podklady a neakceptuje-li služby bez výhrad podle čl. V. odst. 2. písm. a) této smlouvy, prokazatelně informovat poskytovatele s nejméně třídenním předstihem o termínu případného jednání k projednání akceptace.
2. Akceptační řízení je zahájeno dnem předložení předávacího protokolu objednateli a jeho výsledkem může být:
3. Akceptace bez výhrad: Neshledá-li objednatel v poskytnutých službách žádné vady ani nedodělky, uvede do akceptačního protokolu, že služby byly akceptovány bez výhrad. Oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy.
4. Akceptace s výhradami: Shledá-li objednatel v poskytnutých službách odstranitelné vady anebo nedodělky, které nebrání dalšímu užití a/nebo řádnému provozu SIS, funkčních bloků SIS anebo aplikací, stanoví po konzultaci s poskytovatelem přiměřený termín pro jejich odstranění, který je pro poskytovatele závazný. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že služby byly akceptovány s výhradami, uvede seznam vad a jejich kategorizaci podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, termín pro jejich odstranění a oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění vad se akceptační řízení zopakuje za stejných podmínek.
5. Neakceptace: Shledá-li objednatel v poskytnutých službách takové závažné vady anebo nedodělky, které brání dalšímu užití a/nebo řádnému provozu SIS, funkčních bloků SIS anebo aplikací, stanoví po konzultaci s poskytovatelem přiměřený termín pro jejich odstranění, který je pro poskytovatele závazný. Objednatel do akceptačního protokolu uvede, že služby nebyly akceptovány, uvede seznam vad a jejich kategorizaci podle odstavce 3. tohoto článku smlouvy, termín pro jejich odstranění a oprávnění zástupci obou smluvních stran potvrdí akceptační protokol svými podpisy. Po odstranění vad se akceptační řízení zopakuje za stejných podmínek.
6. Pro účely akceptačního řízení podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy definují smluvní strany vady služeb takto:
* Vady kategorie A: kritické vady anebo nedodělky služeb, které ohrožují anebo mohou ohrozit řádný provoz a užití SIS, funkčních bloků SIS anebo aplikací. Výskyt alespoň jedné vady kategorie A je důvodem pro neakceptaci služeb;
* Vady kategorie B: závažné vady anebo nedodělky služeb, zejména chyby funkcionality, které způsobují vážné potíže anebo vícepráce při užití SIS, funkčních bloků SIS anebo aplikací, ale je možné je na úrovni poskytovaných služeb nebo technologického řešení SIS obejít. Výskyt více než dvou vad kategorie B je důvodem pro neakceptaci služeb;
* Vady kategorie C: ostatní vady nebo nedodělky poskytovaných služeb, které nespadají do kategorií A anebo B.
1. Pro případ, že poskytovatel nesouhlasí s kategorizací vad služeb objednatelem v akceptačním protokolu (podle odst. 2. tohoto článku smlouvy), uvede do akceptačního protokolu svůj nesouhlas s odůvodněním a vlastním návrhem kategorizace vad. Kategorie sporných vad budou následně určeny na základě dohody smluvních stran s tím, že nedospějí-li smluvní strany k dohodě o kategorizaci sporných vad během následujících 14 (slovy: čtrnácti) dnů, budou kategorie sporných vad určeny na základě posudku objednatelem určeného znalce zapsaného do seznamu znalců anebo znaleckého ústavu zapsaného do seznamu znaleckých ústavů podle zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, v platném znění, z oboru odpovídajícího charakteru sporného plnění. Smluvní strany jsou povinny určení kategorií sporných vad podle znaleckého posudku respektovat.
2. Náklady na případné vypracování znaleckého posudku podle předchozího odstavce uhradí smluvní strany poměrně podle výsledku, tedy každá ze smluvních stran uhradí podíl odpovídající rozsahu správnosti jí provedené kategorizace vad.
3. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany sjednávají, že za přiměřený termín pro odstranění vad služeb se pokládá:
* jeden týden u vad kategorie A;
* deset dnů u vad kategorie B;
* jeden měsíc u vad kategorie C.

**Článek VIII.**

**Služby na výzvu**

1. Předpokladem pro vznik závazku poskytovatele poskytnout objednateli služby podle článku II. odst. 1 písm. b) této smlouvy je doručení výzvy s náležitostmi podle odstavce 2. tohoto článku smlouvy poskytovateli e-mailem, doporučenou listovní zásilkou nebo do datové schránky.
2. Výzva objednatele musí obsahovat požadovaný rozsah a specifikaci požadovaných služeb, identifikační údaje objednatele, termín a místo poskytování služeb, dohodnutý počet člověkodnů potřebných pro realizaci služeb, lhůtu a způsob pro potvrzení výzvy poskytovatelem a podpis oprávněné osoby. Objednatel je oprávněn upřesnit požadovaný obsah a rozsah požadovaných služeb až do okamžiku doručení potvrzení výzvy poskytovatelem.
3. Objednatel je oprávněn učinit poslední výzvu na základě této smlouvy nejpozději dne 30. 6. 2017.

**Článek IX.**

**Povinnosti poskytovatele a objednatele**

1. Poskytovatel se zavazuje poskytovat objednateli služby podle této smlouvy řádně, v profesionální kvalitě a s odbornou péčí.
2. Poskytovatel se zavazuje řídit se při poskytování služeb pokyny objednatele a jeho interními předpisy souvisejícími s předmětem plnění smlouvy, s nimiž jej objednatel seznámí a pokyny objednatelem pověřených osob. Dále je poskytovatel povinen provádět svoje činnosti tak, aby nebyl v nadbytečném rozsahu omezen provoz v sídle objednatele. Poskytovatel zajistí, aby všechny osoby, které se na jeho straně podílí na plnění předmětu smlouvy a které budou přítomny v prostorách objednatele, dodržovaly všechny bezpečnostní a provozní předpisy, především „Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany majetku“, s nimiž byl poskytovatel seznámen objednatelem před zahájením pravidelné přítomnosti v sídle objednatele a které jako příloha č. 3 tvoří nedílnou součást této smlouvy. Poskytovatel odpovídá za přijetí přiměřených opatření zabraňujících škodám na majetku nebo zdraví v prostorách a na zařízeních objednatele.
3. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu trvání této smlouvy sjednánu platnou a účinnou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem třetí osobě (zejména ve vazbě na udržitelnost projektu do roku 2019 a možné finanční korekce ze strany poskytovatele dotace v případě nedodržení podmínek udržitelnosti a na existující záruky třetích stran u funkčních bloků SIS), s limitem pojistného plnění na jednu škodní událost minimálně 50.000.000 Kč (slovy: padesát miliónů korun českých). Na vyžádání je poskytovatel povinen tuto pojistnou smlouvu doložit objednateli kdykoli v průběhu trvání této smlouvy.
4. Poskytovatel je povinen i bez pokynů objednatele provést neodkladné úkony související s předmětem plnění podle této smlouvy, které jsou nezbytné pro zamezení vzniku škody. V případě takových úkonů bude smluvními stranami podle jejich povahy projednána a provedena případná náhrada ve smyslu ust. § 2908 občanského zákoníku.
5. Poskytovatel se zavazuje splňovat po celou dobu trvání této smlouvy veškeré technické kvalifikační předpoklady k veřejné zakázce, zejména zachovat kvalifikaci, počet členů a profesionální složení realizačního týmu zajišťujícího poskytování služeb tak, jak je uvedeno v příloze č. 5 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn změnit personální složení realizačního týmu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel je povinen se k navržené změně vyjádřit nejpozději do 5 (slovy pěti) pracovních dnů od doručení návrhu s tím, že nevyjádří-li se v uvedené lhůtě, má se za to, že se změnou souhlasí.
6. Poskytovatel se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání smlouvy veškerou potřebnou součinnost případným dalším smluvním partnerům objednatele anebo jiným osobám v souvislosti s realizací projektu, včetně součinnosti při kontrolách realizace projektu, veřejné zakázky a smlouvy ze strany dotačních či veřejně správních orgánů, a to do 30. 9. 2024.
7. Poskytovatel se zavazuje při poskytování služeb podle této smlouvy respektovat paralelní vývoj SIS zajišťovaný objednatelem nebo jím pověřenými osobami tak, aby veškeré nové, nadstavbové funkcionality SIS vytvořené na základě této smlouvy byly funkční v době jejich nasazení na produkční prostředí.
8. Poskytovatel se zavazuje mít po celou dobu trvání této smlouvy k dispozici vývojové i testovací prostředí pro vývoj a test funkčnosti aplikací a funkčních bloků SIS a zajistit otestování původních i nových funkcionalit služeb na statistických úlohách provozovaných objednatelem, včetně testovacích scénářů.
9. Poskytovatel se zavazuje převzít do servisní podpory, kterou poskytuje objednateli na základě Smlouvy o poskytnutí servisní a uživatelské podpory, evid. č. ČSÚ 012-2013-S, uzavřené mezi smluvními stranami dne 18. ledna 2013 (dále jen „servisní smlouva“), veškeré výstupy vytvořené na základě této smlouvy pro funkční bloky, které jsou předmětem servisní a uživatelské podpory podle servisní smlouvy, tedy nadále poskytovat servisní podporu servisní smlouvou podporovaných funkčních bloků SIS a aplikací rozvíjených na základě této smlouvy za dodržení všech podmínek sjednaných servisní smlouvou, včetně poskytnutých záruk, a to do skončení účinnosti servisní smlouvy, nejdéle však po dobu dvou let od akceptace služeb rozvoje a služeb na výzvu podle této smlouvy bez výhrad.
10. Poskytovatel se zavazuje zajistit nasazení nových či upravených funkcionalit na testovací prostředí objednatele (TP) a produkční prostředí objednatele (PP) ČSÚ včetně dodržení SLA podle servisní smlouvy, s tím, že u upravených funkcionalit budou parametry SLA zachovány beze změny a u nových funkcionalit je možné po dohodě s objednatelem parametr SLA snížit na 97%.
11. Poskytovatel se zavazuje předávat objednateli provozní, technickou, uživatelskou, administrátorskou a programátorskou dokumentaci vytvořenou anebo aktualizovanou při poskytování služeb podle této smlouvy jako podklad pro akceptační řízení.
12. Poskytovatel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy být autorizovaným dodavatelem služeb, jejichž poskytování je předmětem této smlouvy.
13. Objednatel se zavazuje poskytovat po celou dobu trvání smlouvy poskytovateli veškerou potřebnou součinnost nezbytnou k řádnému poskytování služeb.
14. Objednatel je povinen v rámci součinnosti podle předchozího odstavce zejména umožnit poskytovateli užívání kancelářských prostor v sídle ČSÚ s dostatečnou kapacitou a odpovídajícím vybavením, včetně nainstalované počítačové techniky a umožnění vzdáleného přístupu prostřednictvím virtuální privátní sítě (VPN).

**Článek X.**

**Záruka**

1. Poskytovatel tímto poskytuje objednateli záruku za kvalitu poskytovaných služeb, a to po dobu trvání servisní smlouvy, maximálně však po dobu 24 (slovy: dvaceti čtyř) měsíců od jejich akceptace bez výhrad ve smyslu ujednání článku VII. odst. 2. písm. a) této smlouvy, nebo do okamžiku, kdy dojde, např. na základě zahájení spolupráce objednatele s třetí stranou v souvislosti s provozem SIS, k takovým změnám programového vybavení funkčních bloků SIS, které by mohly mít vliv na kvalitu poskytovaných služeb a porušit podmínky záruky poskytnuté na služby podle tohoto článku smlouvy.
2. Poskytovatel se zavazuje pro případ, že v souvislosti s poskytováním služeb podle této smlouvy dojde ke změnám programového vybavení funkčních bloků SIS, že zajistí zachování a dodržení záručních podmínek záruk poskytovaných objednateli na základě servisní smlouvy anebo třetími stranami, nebo záruky poskytované objednateli na základě servisní smlouvy anebo třetími osobami převezme, tj. poskytne objednateli záruky za kvalitu služeb za totožných anebo výhodnějších podmínek. Poskytovatel v této souvislosti výslovně prohlašuje, že s veškerými záručními podmínkami třetích osob se při podpisu této smlouvy seznámil a zavazuje se seznámit s jejich změnami, pokud k nim v průběhu trvání této smlouvy dojde.
3. Poskytovatel a objednatel se v souvislosti s ujednáním předchozího odstavce zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých změnách v programovém vybavení funkčních bloků SIS, které mají anebo mohou mít vliv na záruční podmínky poskytované objednateli na základě servisní smlouvy anebo třetími stranami.

**Článek XI.**

**Vlastnické právo a licenční ujednání**

1. V případě, součástí plnění poskytovatele na základě této smlouvy je zhotovení díla, které se má stát vlastnictvím objednatele, přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu dnem jeho převzetí od poskytovatele.
2. V případě, že výsledkem činnosti poskytovatele podle této smlouvy je dílo, které naplňuje znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, včetně počítačového programu (dále jen „autorské dílo“), poskytuje poskytovatel objednateli ve smyslu ust. § 2371 občanského zákoníku licenci, tj. oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít, a to v rozsahu nezbytném pro jeho řádné užívání a po celou dobu trvání příslušných práv.
3. Licenci podle předchozího odstavce uděluje poskytovatel objednateli jako nevýhradní k veškerým známým způsobům užití autorského díla, zejména k účelu, ke kterému bylo autorské dílo poskytovatelem vytvořeno, a to v rozsahu minimálně nezbytném pro řádné užívání autorského díla objednatelem, je udělena jako neodvolatelná, neomezená množstevním rozsahem, neomezená způsobem nebo rozsahem užití a teritoriálně omezená územím České republiky. Dále je licence udělena na dobu určitou (po dobu trvání majetkových práv k autorskému dílu). Objednatel není povinen licenci využít a je oprávněn poskytnout třetím osobám sublicenci. Objednatel je oprávněn zpřístupnit užívání autorského díla svým zástupcům, právním nástupcům a dodavatelům (včetně poskytovatelů outsourcingu), a to pouze pro vnitřní použití při současném zachování veškerých autorských práv poskytovatele.
4. Povinnost týkající se poskytnutí licence v rozsahu podle předchozího odstavce platí pro poskytovatele i v případě zhotovení části autorského díla subdodavatelem.
5. Obsahem poskytnuté licence podle odst. 3. tohoto článku smlouvy je zejména oprávnění objednatele (popř. objednatelem pověřené třetí osoby) autorské dílo nebo jeho části rozmnožovat, zveřejnit, upravovat, zpracovávat, překládat či měnit jeho název, spojit autorské dílo s dílem jiným a zařadit je do díla souborného. Za tímto účelem je poskytovatel povinen předat objednateli veškeré zdrojové kódy k výsledkům rozvoje podle této smlouvy, včetně související dokumentace, a to tak, že budou uloženy na k tomu vyhrazených datových prostředcích objednatele nebo mu budou nejpozději k datu předání autorského díla předány na datovém nosiči (CD/DVD).
6. Licenční odměny za veškerá oprávnění poskytnutá objednateli podle tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty v cenách služeb podle této smlouvy.
7. Poskytovatel se zavazuje, že výsledkem jeho plnění nebo jakékoli jeho části nebudou porušena práva třetích osob. V opačném případě nese poskytovatel vedle odpovědnosti za vady plnění i odpovědnost za veškeré škody, které tím objednateli vzniknou.
8. S nositeli chráněných práv duševního vlastnictví vzniklých v souvislosti s realizací této smlouvy je poskytovatel povinen vždy smluvně zajistit možnost nakládání s těmito právy objednatelem v rozsahu definovaném tímto článkem smlouvy.

**Článek XII.**

**Mlčenlivost a ochrana důvěrných informací, ochrana osobních údajů**

1. Poskytovatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti s plněním smlouvy dozvěděl nebo které objednatel označil za důvěrné, jakož i údajů dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, v platném znění (dále jen „důvěrné informace"). Poskytovatel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije. Povinnost mlčenlivosti a zachování důvěrnosti informací se nevztahuje na informace, které se staly obecně známými za předpokladu, že se tak nestalo porušením některé z povinností vyplývajících ze smlouvy, nebo o kterých tak stanoví zákon, zpřístupnění je však možné vždy jen v nezbytném rozsahu.
2. Za důvěrné se nepovažují takové informace, které je objednatel, jako organizační složka státu, povinen zveřejňovat.
3. Poskytovatel se rovněž zavazuje pro případ, že se v průběhu plnění předmětu smlouvy dostane do kontaktu s osobními údaji, že je bude ochraňovat a nakládat s nimi v plně v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“).
4. Při nakládání s důvěrnými informacemi nebo při zpracování osobních údajů v souvislosti s plněním závazků podle této smlouvy poskytovatel:
5. je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem plnění účelu této smlouvy;
6. je oprávněn nakládat s důvěrnými informacemi nebo zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytně nutném pro plnění závazků podle této smlouvy, za tímto účelem je oprávněn takovéto informace/údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv poskytovatele vyplývajících z této smlouvy, předávat zpracované osobní údaje objednateli a tyto osobní údaje po zpracování likvidovat;
7. zajistí, aby jeho zaměstnanci a další osoby podílející se na jeho straně na plnění předmětu této smlouvy byli v souladu s platnými právními předpisy poučeni o povinnosti mlčenlivosti a o možných následcích pro případ porušení této povinnosti. O splnění této povinnosti je poskytovatel povinen pořídit písemný záznam a jeho kopii předloží na požádání objednateli;
8. zajistí, aby písemnosti a jiné hmotné nosiče informací, které obsahují důvěrné informace nebo osobní údaje, byly uchovávány pouze v uzamykatelných kontejnerech umístěných v uzamykatelných skříních v uzamykatelných místnostech, které je k tomu objednatel povinen pro poskytovatele vyčlenit;
9. zajistí, aby elektronické datové soubory obsahující důvěrné informace nebo osobní údaje byly uchovávány v paměti počítače pouze: je-li přístup k takovým souborům chráněn heslem a je-li přístup k užívání počítače, v jehož paměti jsou tyto soubory umístěny, chráněn heslem.

**Článek XIII.**

**Subdodavatelé**

1. Poskytovatel je oprávněn zajistit poskytování služeb podle této smlouvy, nebo jejich dílčích částí, prostřednictvím subdodavatelů, kteří jsou specifikováni v příloze č. 6 této smlouvy. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele pouze z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele. Objednatel se zavazuje souhlas se změnou subdodavatele poskytovateli bezdůvodně neodpírat.
2. Poskytovatel se zavazuje zajistit, že subdodavatelé budou jimi prováděné služby, nebo jejich dílčí části, provádět v souladu se všemi podmínkami této smlouvy. Tím není dotčena výlučná odpovědnost poskytovatele za řádné poskytování služeb, poskytovatel tedy odpovídá objednateli za řádné plnění, které svěřil subdodavateli, ve stejném rozsahu, jako by jej poskytoval sám.
3. Poskytovatel je oprávněn změnit subdodavatele, pomocí něhož prokázal splnění kvalifikace k veřejné zakázce, nebo jeho části, jen z vážných objektivních důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu jako původní subdodavatel.

**Článek XIV.**

**Sankce**

1. V případě porušení závazků poskytovatele při poskytování služeb je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení smluvní pokuty:
2. ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení poskytovatele s poskytováním služeb rozvoje anebo služeb na výzvu v termínech stanovených v této smlouvě a ve výzvách;
3. ve výši 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) za každý den prodlení s odstraněním vad poskytovaných služeb v termínu stanoveném v akceptačním protokolu;
4. ve výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých) do souhrnné maximální výše 1.000.000 Kč (slovy: jeden milión korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kteréhokoli ze závazků uvedených v článku XI. a v článku XII. této smlouvy;
5. ve výši 100.000 Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení kterékoli z povinností poskytovatele podle článku XIII. této smlouvy;
6. ve výši 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každý jednotlivý případ porušení nebo prodlení se splněním jakékoli jiné povinnosti plynoucí z této smlouvy, pokud takovou povinnost poskytovatel nesplní ani v dodatečné přiměřené lhůtě poskytnuté objednatelem (nevylučuje-li to charakter porušené povinnosti) s tím, že v pochybnostech se má za to, že přiměřená dodatečná lhůta pro splnění povinnosti je alespoň 5 (slovy: pět) kalendářních dnů.
7. Smluvní pokuty jsou splatné dnem porušení příslušné smluvní povinnosti. Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svou pohledávku za poskytovatelem z titulu smluvní pokuty proti jakékoli splatné pohledávce poskytovatele za objednatelem.
8. Vedle smluvní pokuty je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zaplacení náhrady škody případně vzniklé porušením smluvní povinnosti nebo v souvislosti s ním, a to v plné výši.
9. V případě prodlení objednatele s uhrazením cen služeb je poskytovatel oprávněn požadovat zaplacení úroků z prodlení ve výši podle platných právních předpisů k prvému dni prodlení.

**Článek XV.**

**Kontaktní a oprávněné osoby**

Za účelem řádné realizace této smlouvy jmenují smluvní strany tyto kontaktní osoby ve věcech technických a administrativních:

* za objednatele: **Ing. Pavel Skotnica**, tel.: 274 052 534

e-mail: Pavel.skotnica@czso.cz

**RNDr. René Matýšek**, tel.: 274 052 835

e-mail: Rene.matysek@czso.cz

**Ing. Petra Kuncová**, tel.: 274 053 104

e-mail: Petra.kuncova@czso.cz

**Ing. Petr Eliáš**, tel.: 274 054 142

e-mail: Petr.elias@czso.cz

**Ing. Zdeňka Burešová**, tel.: 274 052 661

e-mail: Zdenka.buresova@czso.cz

**Ivo Makalouš**, tel.: 274 052 159

e-mail: Ivo.makalous@czso.cz

* za poskytovatele: **Ing. Roman Šťastný**, tel.: 737 203 685

e-mail: Roman.stastny@asseco-ce.com

a tyto osoby oprávněné ve věcech smluvních a akceptace služeb:

* za objednatele: **Mgr. Radoslav Bulíř,** tel.: 274 052 025

e-mail: Radoslav.bulir@czso.cz

* za poskytovatele: **Ing. Jiří Dastych**, tel.: 605 234 165

e-mail: Jiri.dastych@asseco-ce.com

**Článek XVI.**

**Vyšší moc**

1. Jestliže některá ze smluvních stran není schopna dostát svým závazkům podle této smlouvy anebo je v prodlení v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani předvídat v okamžiku jejich uzavření, nebude tato smluvní strana považována za smluvní stranu, která je v prodlení anebo která jiným způsobem porušila své smluvní závazky a nebude po dobu trvání působení vyšší moci povinna k plnění těchto závazků ani nebude povinna hradit smluvní sankce za porušení smluvní povinnosti.
2. Působení vyšší moci je dotčená smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu po vzniku překážky vyšší moci písemně oznámit druhé smluvní straně.
3. V případě, že působení vyšší moci trvá déle než 90 (slovy: devadesát) kalendářních dní, je druhá smluvní strana oprávněna ukončit tuto smlouvu písemnou výpovědí s 10denní výpověďní lhůtou, která počne běžet prvého dne následujícího po doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.

**Článek XVII.**

**Trvání smlouvy, účinnost**

1. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku akceptace bez výhrad (podle článku VII. odst. 2 písm. a) této smlouvy) služeb na výzvu realizovaných poskytovatelem na základě poslední výzvy objednatele učiněné nejpozději dne 30. 6. 2017 a úhrady ceny za tyto služby objednatelem. Ustanovení článku IX. odst. 6 této smlouvy zůstává v účinnosti do 30. 9. 2024.
2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

**Článek XVIII.**

**Ukončení smlouvy**

1. Před uplynutím sjednané doby trvání může být tato smlouva ukončena písemnou dohodou smluvních stran, výpovědí nebo odstoupením od smlouvy v níže uvedených případech.
2. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět s tříměsíční výpověďní lhůtou, která počne běžet prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně.
3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit s účinky do budoucna v případě neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na plnění poskytované na základě této smlouvy pro příslušný kalendářní rok. Případné neschválení finančních prostředků ze státního rozpočtu na příslušný kalendářní rok je objednatel povinen bezodkladně písemnou formou oznámit poskytovateli.
4. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy jednostranně odstoupit s účinky do budoucna v případě jejího podstatného porušení druhou smluvní stranou s tím, že za podstatné porušení smlouvy se pro účely tohoto ujednání pokládá zejména:
* opakované (nejméně 3x) prodlení s dodržením sjednaného termínu poskytnutí služeb ze strany poskytovatele;
* opakované (nejméně 3x) nedodržení očekávané kvality služeb (výsledek akceptačního řízení neakceptováno) poskytovatelem;
* opakované (nejméně 3x) nedodržení sjednaného parametru dostupnosti služeb ze strany poskytovatele;
* porušení povinnosti mít po celou dobu trvání této smlouvy v platnosti a účinnosti pojistnou smlouvu s limitem pojistného plnění ve výši podle článku IX., odst. 3 této smlouvy;
* prodlení objednatele s uhrazením ceny služeb po dobu delší než 30 (slovy: třicet) dnů.
1. Odstoupení od smlouvy podle předchozího odstavce se nedotýká práva na zaplacení smluvních pokut anebo úroků z prodlení.
2. Smluvní strany jsou povinny poskytnout si v případě předčasného ukončení této smlouvy veškerou potřebnou součinnost tak, aby žádné ze smluvních stran nevznikla škoda.

**Článek XIX.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Poskytovatel souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této smlouvy s tím, že poskytovatel se podrobí této kontrole a bude působit jako osoba povinná ve smyslu ust. § 2 písm. e) uvedeného zákona.
2. Poskytovatel souhlasí se zveřejněním této smlouvy, výzev a všech údajů souvisejících s plněním veřejné zakázky v souladu s povinnostmi objednatele podle zákona o veřejných zakázkách, zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění a dalších platných právních předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění smlouvy, výzev a dalších povinně zveřejňovaných dokumentů souvisejících s touto smlouvou v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, zajistí objednatel.
3. Neplatnost nebo neúčinnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost celé smlouvy. Smluvní strany se zavazují nahradit neplatné nebo neúčinné ustanovení smlouvy ustanovením platným a účinným, které bude co do obsahu a významu neplatnému nebo neúčinnému ustanovení co nejblíže.
4. Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být učiněna písemně a zaslána všem kontaktním osobám druhé smluvní strany do datové schránky, doporučenou listovní zásilkou nebo prostřednictvím elektronické pošty, případně předána osobně do podatelny v sídle ČSÚ.
5. Veškeré sporné záležitosti, které se vyskytnou a budou se týkat závazků vyplývajících z této smlouvy, budou smluvní strany prioritně řešit dohodou.
6. Jakékoli změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
7. Poskytovatel je povinen bez zbytečného odkladu písemně oznámit objednateli veškeré skutečnosti, které mohou mít vliv na povahu nebo na podmínky plnění této smlouvy, zejména změny svého majetkoprávního postavení, vstup do likvidace, úpadek, prohlášení konkursu apod.
8. Jednacím jazykem mezi objednatelem a poskytovatelem bude pro veškerá plnění vyplývající z této smlouvy a veřejné zakázky výhradně jazyk český, a to včetně veškeré dokumentace vztahující se k předmětu této smlouvy a veřejné zakázky.
9. Poskytovatel není oprávněn postoupit ani převést jakákoli práva či povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
10. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, určitě a srozumitelně.
11. Veškerá ujednání smluvních stran v jakékoli formě neobsažená v textu smlouvy jsou zcela nahrazena ujednáními této smlouvy.
12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
* příloha č. 1 – Specifikace předmětu plnění
* příloha č. 2 – Rozsah a podmínky služeb rozvoje
* příloha č. 3 – Bezpečnostní pokyny pro obchodní partnery v oblasti požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ochrany majetku
* příloha č. 4 – Ceny služeb
* příloha č. 5 – Realizační tým poskytovatele
* příloha č. 6 – Specifikace subdodavatelů
1. Tato smlouva byla vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

V Praze dne …………………….. V ……………….. dne ……………..

………………………………………………………. ……………………………………………………..

Česká republika – Český statistický úřad Asseco Central Europe, a.s.

Mgr. Radoslav Bulíř, ředitel Hana Bečková

sekce ekonomické a správní Prokuristka

**Příloha č. 1**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**Specifikace předmětu plnění**

Předmět plnění je specifikován v systému JIRA, který je provozován na adrese: <https://jira.asseco-ce.com/> , u každého záznamu je uveden odkaz na klíč záznamu, název záznamu, název komponenty, resp. funkčního bloku a požadovaná fáze plnění. Jedná se o požadavky na změny nebo doplnění funkcionalit.

| **Klíč** | **Název** | **Komponenty** | **Počet hodin** | **Fáze plnění** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   | **VSTUP** |   |  |  |
| [CSURISHD-1813](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1813) | CLONE - UL, TP, CR112,CR204 (2530,2540),Autokorekce | 5 Modul Dante | **40** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1858](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1858) | CLONE - Prům112\_stáhnout\_výkazy\_ZPRAC | 5 Modul Dante | **60** | Rozvoj\_1 |
| [CSURISHD-1866](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1866) | CLONE - Kult\_kodprog\_pri\_zalozeni | 5 Modul Dante | **30** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1870](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1870) | CLONE - UL PP D CR112(2530) verze:3.2.5 období 201403 Nabídka odmítnout vybrané | 5 Modul Dante | **11** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1873](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2248) | CLONA - SP1-12 - úprava vyhodnocování EQA | 5 Modul Dante | **6** | Rozvoj\_2 |
| CSURISHD-1878 | Uzamykání oddílů - grafické zvýraznění | 5 Modul Dante | **10** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1882](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1882) | CLONE - Dante Web - údaje v hlavičce | 6 Modul Dante - WEB | **56** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1883](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1883) | CLONE - Úprava reportu Seznam ZJ s EQA=3, 4 | 5 Modul Dante | **6** | Rozvoj\_2 |
| CSURISHD-1887 | Dante - ukazovat aktuální počet uživatelů v úloze | 5 Modul Dante | **42** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-1891](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1891) | CLONE - Zpřístupnění prefixů úloh ve schematu Dante | 5 Modul Dante | **12** | Rozvoj\_2 |
| CSURISHD-2002 | Formulář Stáhnout výkazy - zobrazená velikost | 5 Modul Dante | **1** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2076](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2076) | Již vytvořené filtry a exporty přenášet i do následujících let | 5 Modul Dante | **24** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2084](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2084) | Dante - dotaz na uložení výkazu | 5 Modul Dante | **4** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2233](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2233) | CenyStav 1-04 - přechod z jednoho formuláře na druhý | 5 Modul Dante | **40** | Rozvoj\_1 |
| [CSURISHD-2236](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2236) | Výběr z číselníků v PDF formulářích | 7 Modul Enrico | **16** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2241](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2248) | Zobrazování volných oddílů  | 5 Modul Dante | **48** | Rozvoj\_1 |
| [CSURISHD-2248](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2248) | Parametrizované volání externí aplikace | 5 Modul Dante | **40** | Rozvoj\_1 |
| [CSURISHD-2282](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2248) | Změna zpacovatele - podmínky realizace (filtr při stahování výkazu a práva na editaci celého VS) | 5 Modul Dante | **80** | Rozvoj\_1 |
| CSURISHD-41 | Funkce param v DANTE | 5 Modul Dante | **8** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-812](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-812) | Tepové konstanty | 8 Modul Isaac | **24** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-850](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-850) | Uzamykání výkazů/oddílů za všechna období v roce | 5 Modul Dante | **6** | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-852](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-852) | Stahování výkazů - volba "Převzít všechny" | 5 Modul Dante | **4** | Rozvoj\_2 |
|   |   |   |   |   |
|   | **CENTRAL** |   |   |   |
| [CSURISHD-1679](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1679) | Odlišení ne/veřejné hodnoty ve výstupech podle KVIP (návrh na změn.požadavek) | 17 SMS-KVALITA | 27 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-1680](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-1680) | Anglické názvy KVIP, případně hlavičky, legendy, výběr ve výstupních HM (změn.požad.) | 17 SMS-KVALITA | 25 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2115](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2115) | Hlavička - kontrola počtu řádků | 18 SMS-VYSTUPY | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2116](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2116) | Legenda - U(x) - seznam úrovní | 18 SMS-VYSTUPY | 5 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2121](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2121) | Hlavička - xls i VIP | 18 SMS-VYSTUPY | 14 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2122](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2122) | Legenda - popis položky | 18 SMS-VYSTUPY | 46 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2123](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2123) | Legenda - texty | 18 SMS-VYSTUPY | 46 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2125](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2125) | Skupina výstupů - rozšíření filtru | 18 SMS-VYSTUPY | 4 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2126](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2126) | Hlavička VIP - odkazovné | 18 SMS-VYSTUPY | 8 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2127](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2127) | Masky pro anglické verze HM | 17 SMS-KVALITA | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2128](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2128) | Úprava zobrazení rozvržení (layoutů) - samostatný řádek nad hodnotami | 17 SMS-KVALITA | 37 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2129](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2129) | Úpravy obecného obsahu hodnotových map a názvu souboru | 17 SMS-KVALITA | 39 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2250](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2250) | Rozšíření délky textů řádků na 4000(2000) znaků | 18 SMS-VYSTUPY | 9 | *Rozvoj\_1* |
|   |   |   |   |   |
|   | **DISEMINACE** |   |   |   |
| [CSURISHD-2157](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2157) | Přidat možnost otevírat Aktuality (pro všechny weby) do nového okna | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 7 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2158](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2158) | U podřazených odkazů na stránkách statistik zobrazovat blok, do kterého ta daná stránka patří | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2159](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2159) | V Administraci produktů přidat možnost Kopírovat vybrané přílohy | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 10 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2160](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2160) | Zlepšení vyhledávání - možnost ovlivnění váhy výsledků vyhledávání | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 20 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2167](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2167) | Změna položky Datum aktualizace nejen při zásahu do richtextového pole | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 20 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2169](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2169) | Možnost stanovení priorit u jednotlivých produktů v jakém pořadí se mají zobrazovat ve vyhledávání | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 4 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2170](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2170) | Upozorňování na existenci konceptu - v podřazených odkazech | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 9 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2172](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2172) | Ceny produktů na webu: ceny produktů (i služeb v Ceníku) se na webu mají zobrazovat pouze v CZK. | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2174](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2174) | Vložit do avíza o uložení podkladů do KP info o vlastnosti produktu | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2178](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2178) | Přidání tlačítka pro výběr souborů z DMS k vloženému souboru v podřazených odkazech | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2179](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2179) | Přidat do Katalogu produktů vlastnosti "Otevřená data" a "Resorty" | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 4 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2182](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2182) | Přidat do časových řad k jednotlivým tabulkám kód produktu | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2184](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2184) | Přidání ikony "i" | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2185](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2185) | Přidat kód do RI a do Analýz | 21 Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE | 5 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2200](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2200) | PEP - šablona základní - rozšíření filtru | 12 Podpora ekonomických procesů diseminace | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2201](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2201) | RU - šablona základní - úprava filtru "platnost" | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 6 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2202](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2202) | PEP - rozšíření funkcionalit položky "rok" ve filtru | 12 Podpora ekonomických procesů diseminace | 12 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2203](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2203) | RU - šablona zobrazení "Zaměstnanci" - rozšíření filtru | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2204](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2204) | RU/PEP - změna koncepce záznamů a označování řádků v mřížce | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 32 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2205](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2205) | RU - doplnění hromadných akcí - změna platnosti uživatele | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 7 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2206](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2206) | RU - doplnění hromadných akcí - přesun uživatele k vybranému uživateli | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 21 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2208](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2208) | RU - doplnění hromadných akcí - přesun/kopírování údajů uživatele | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 7 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2210](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2210) | PEP - doplnění hromadných akcí - hromadné vyřízení bezplatných zakázek | 12 Podpora ekonomických procesů diseminace | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2211](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2211) | PEP - hromadné zapsání anonymních dotazů | 12 Podpora ekonomických procesů diseminace | 14 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2213](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2213) | Rozšíření administrátorských práv v modulu PEP | 12 Podpora ekonomických procesů diseminace | 16 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2217](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2217) | RU - rozšíření záložky "základní údaje" o novou položku | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 14 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2218](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2218) | RU - rozšíření položek mřížky | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 6 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2221](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2221) | KP - změna pravidla plánovaného termínu vydání u vybraných typů produktů | 4 Katalog produktů (Plánování a řízení diseminace) | 12 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2222](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2222) | KP - úprava pravidla v termínech zveřejnění | 4 Katalog produktů (Plánování a řízení diseminace) | 6 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2226](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2226) | RU - umožnit opravu subjektivity uživatele | 14 Registr uživatelů diseminačních produktů | 26 | *Rozvoj\_1* |
|   |   |   |   |   |
|   | **SMS Integrace** |   |   |   |
| [CSURISHD-2095](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2095) | Změna notifikace | POZADAVEK | 5 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2096](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2096) | Sloučení atributů | POZADAVEK | 17 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2100](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2100) | Úprava názvu atributu | POZADAVEK | 3 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2118](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2118) | Vytvoření nového stavu požadavku "Schválen -částečně" a s tím související nová notifikace | POZADAVEK | 25 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2120](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2120) | Zobrazení všech odeslaných požadavků příslušné instituce v externí aplikaci | POZADAVEK | 9 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2135](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2135) | Autor schválení/neschválení požadavku | OMI | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2138](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2138) | Pořadí sloupců a parametrů autor a datum změny | OMI | 1 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2162](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2162) | Časy zadání plánovaných a skutečných termínů | HSU | 10 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2163](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2163) | Značky SÚ | HSU | 7 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2164](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2164) | Report XLSX - filtry | HSU | 12 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2196](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2196) | Rozšíření hromadné změny atributů o další skupinu atributů | SMS-ULOHY | 8 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2197](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2197) | Chyba v harmonogramech při změně atributu odpovědný útvar | SMS-ULOHY | 24 | *Rozvoj\_1* |
| [CSURISHD-2198](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2198) | Porovnávání verzí KSÚ - problém s porovnáním VIP, TEPů | SMS-ULOHY | 24 | Rozvoj\_2 |
| [CSURISHD-2215](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2215) | Report vyhlášky - atribut METSTZJIST | SMS-ULOHY | 16 | Rozvoj\_2 |
|  |  |  |  |  |
| [CSURISHD-2264](https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-2264) | Kopírování kroků harmonogramu | SMS-ULOHY | 40 | Rozvoj\_2 |
|  |   |   |   |   |
|  | **SSO integrace** |   |   |   |
| CSURISHD-2334 | Úprava způsobu autentizace a autorizace uživatelů SIS - Integrace s novou verzí NIM | SSO | 120 | Rozvoj\_1 |
|  |   |   |   |   |
|  | **Change management** |   |   |   |
|  | Úprava způsobu autentizace a autorizace uživatelů SIS - Integrace s novou verzí NIM - change management | SSO | 40 | Rozvoj\_3 |
|  | Change management |   | 135 | Rozvoj\_3 |
|  |   |   |   |   |
| **Celkem** |   |   | **1664** |   |
|  | v tom |   |  |   |
|  |  služby rozvoje\_ |   | **1473** |   |
|  | služby na výzvu |   | **191** |   |
|  |   |   |   |   |
| Fáze 1 |   |   | 536 | Rozvoj\_1 |
| Fáze 2 |   |   | 937 | Rozvoj\_2 |
| Fáze 3 |   |   | 191 | Rozvoj\_3 |

**Příloha č. 2**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**Rozsah a podmínky služeb rozvoje**

Rozsah předmětu plnění služeb rozvoje je vymezen ve 2 dimenzích:

1. Činnostmi, které bude poskytovatel v rámci služeb rozvoje poskytovat.
2. Funkčními bloky, které bude poskytovatel v rámci služeb rozvoje podporovat, resp. konkrétními funkčními požadavky.

Předmět plnění – služby rozvoje SIS

Podstata předmětu plnění spočívá v poskytování služeb specialistů odborných profesí v oblasti rozvoje existujícího SW. Jedná se zejména o následující činnosti:

* 1. Návrh, vývoj, tvorba, úprava, testování, instalace, aplikačního programového vybavení a prostředí.
	2. Testování a optimalizace aplikačního programového vybavení a prostředí.
	3. Návrh, vývoj, tvorba, úprava, testování, instalace databází a prostředí.
	4. Testování a optimalizace databází a prostředí.
	5. Implementace programového vybavení.
	6. Činnosti konzultační, poradenské, analytické.
	7. Činnosti programátorské.
	8. Činnosti dokumentační.
	9. Činnosti testovací včetně tvorby testovacích scénářů.
	10. Činnosti zajišťovací a dokončovací.
	11. Školení, instruktáž uživatelů dle potřebných rolí.
1. Předmět plnění - vymezení funkčních bloků SIS

Nástroje centrálního zpracování (vazba na Redesign SIS VZ001) – gestor P. Skotnica

1. CENTRAL - IN/OUT,
2. Generátor výstupních objektů (GVO),
3. SMS-CENTRAL,
4. SMS-ČASOVÉ ŘADY,
5. SMS-KVALITA,
6. SMS-VYSTUPY

Nástroje vstupního zpracování (vazba na Redesign VZ001) - gestor R. Matýšek

1. Modul Dante,
2. Modul Dante - WEB,
3. Modul Enrico,
4. Modul Isaac,
5. Modul Richard (kompilátor technických projektů),

Nástroje diseminace - (vazba na Redesign VZ001) gestor P. Kuncová, E. Durník

1. Plánování a řízení diseminace,
2. Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby,
3. Podpora ekonomických procesů diseminace,
4. Registr uživatelů diseminačních produktů,
5. Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE

Nástroje integrace – gestor P. Eliáš, P. Trendová

1. INTEGRACE a požadavky na HW (Redesign VZ001 - rozšíření SMS),
2. Plánování statistických úloh (Redesign VZ001),
3. POZADAVEK(Redesign VZ001),

Nástroje integrace – gestor. P. Charvát

1. Single Sign On (SSO).

Seznam funkčních požadavků je uveden v příloze č. 1 smlouvy. U každého požadavku je uvedena identifikace požadavku, funkční blok, popis požadavku a odkaz na systém JIRA, ve kterém jsou požadavky blíže popsány a evidovány a je provozován na adrese “https://jira.asseco-ce.com/browse/CSURISHD-“.

1. Předmět plnění - vymezení použitých platforem a nástrojů u funkčních bloků SIS bloků SIS

Vymezené funkční bloky byly připraveny a vytvořeny na dále uvedených platformách, tj. zejména ORACLE a dalších nástrojů a znalostí (programovací jazyky, specifické technologické nástroje, vývojové nástroje):

PL/SQL,

AGP - Asseco Geoportal Technology

JAVA - JDK 1.8.0, 1.7.0, 1.6.0, 1.5.0

IceFaces 3.0

Java FX

Programovací jazyk Microsoft C# verze 4.0

Microsoft .NET Framework verze 4.0

Oracle Forms 10 a vyšší a

Oracle Reports 10 a vyšší, dále

Oracle Warehouse Builder,

Oracle Workflow,

Oracle Discoverer

Oracle WEB Logic

MS Office

Jasper Reports

HTML

SQL\*Plus,

SQL Developer,

PL/SQL Developer

Visual Studio Tools for Office (VSTO) verze 2010

InstallShield Limited Edition Project verze 2013

Microsoft ODBC Driver for Oracle verze 6.01

Vývojové prostředí Microsoft Visual Studio Professional 2013

JAVA-FLEX (VAFLE),

FLASH BUILDER 4.7,

FLEX SDK 4.6

1. Předmět plnění – výstupy

Dodavatel předloží tři kusy CD obsahující všechny specifikované výstupy, v elektronické podobě a to i uvedeném formátu. Pro akceptaci plnění předloží poskytovatel následující nové nebo aktualizované výstupy v potřebném členění dle relevance:

* realizované SW řešení
* instalační balíky
* zdrojové kódy
* ostatní SW
* Dokumentace funkčního bloku:
	+ Procesní model
	+ Případy užití včetně náhledu obrazovek (Use Case Model - UCM a Náhledy uživatelského rozhraní - MockUp model)
	+ Model komponent a specifikace jejich datového rozhraní
	+ Datový Model včetně datových toků,
	+ Technická, provozní, administrátorská, bezpečnostní, programátorská a uživatelská dokumentace včetně parametrů DM a HW limitů
	+ Testovací scénáře a výsledky funkčních testů
	+ Specifikace použitého SW včetně verzí,
* Licence SW smluvních i třetích stran, které nemá ČSÚ k dispozici vůbec nebo nejsou v dostatečném počtu nebo rozsahu, nebo s dostatečnou podporou (pokud byly použity a jsou pro provoz či převzetí plnění nezbytné)
* Dokumentace školení:
	+ Prezenční listinu z prezentací a školení pro pracovníky,
	+ Osnovu a prezentaci použitou na školení či prezentaci
* Výkazy práce jednotlivých členů řešitelského týmu v rozsahu, ze kterého bude patrné:
	+ Identifikace zakázky, identifikace období, identifikace člena týmu, jméno, příjmení, datum, činnost, počet odpracovaných hodin.
	+ Suma odpracovaných hodin bude členěna dle následujících položek:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Rozčlenění z hlediska produktů a služeb** | **VSTUP** | **CENTRAL** | **DISEMINACE** | **SMS Integrace** | **Počet hodin****celkem** |
| Činnosti související se vznikem nových produktů nebo technickým zhodnocením stávajících (SW a aplikace a jejich upgrade) s dobou použitelnosti delší než 1 rok |  |  |  |  |  |
| Činnosti servisní, konzultační, řídící, akceptační, obslužné apod., jejichž výsledkem není technické zhodnocení SW nebo aplikace (update) |  |  |  |  |  |
| **Celkový rozsah činností** |  |  |  |  |  |

* Další podklady, jsou-li potřebné pro řádné převzetí plnění objednatelem
* Forma výstupů
	+ forma PDF/A pro podepsané dokumenty
	+ textově i objektově editovatelný formát (docx, xlsx, xml, txt a další dle použitých nástrojů)
	+ tištěné stejnopisy či kopie
	+ soubory na elektronickém médiu (CD, DVD, jiné paměťové médium)
	+ s ohledem na neustálý vývoj používaných formátů dat je možné použít srovnatelný či obdobně využitelný formát.

**Příloha č. 3**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**BEZPEČNOSTNÍ POKYNY PRO OBCHODNÍ PARTNERY V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY, BEZPEČNOSTI PRÁCE A OCHRANY MAJETKU**

**Článek I.**

**Úvod**

Tento dokument:

1. je písemnou informací o rizicích a dokladem o dohodnuté koordinaci mezi stranami při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve smyslu ustanovení platného znění zákoníku práce, tak, aby ohrožení bezpečnosti a zdraví bylo minimalizováno,
2. se současně stává dokladem o způsobu zabezpečování povinností na úseku požární ochrany ve smyslu § 30, odst. 2, písm. h), vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci),
3. zavazuje obchodního partnera, jeho zaměstnance a osoby jím vyslané k dodržování pravidel stanovených Českým statistickým úřadem k ochraně majetku.

Obchodním partnerem se v tomto dokumentu rozumí firma, která provádí práce nebo služby v budově ČSÚ na základě požadavku ČSÚ.

Zaměstnancem se v tomto dokumentu rozumí obchodní partner, pokud je fyzickou osobou, zaměstnanci obchodního partnera a osoby vyslané obchodním partnerem k provedení práce nebo služeb.

Tento dokument může být operativně doplňován písemnou i ústní formou.

**Článek II.**

**Požární ochrana a Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**

1. **Požární ochrana**
	1. Podle ustanovení § 4 odst. 2 písm. g) zákona č. 133/85 Sb., o požární bezpečnosti, ve znění pozdějších předpisů, se objekt Českého statistického úřadu, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, zařazuje do kategorie činností se zvýšeným požárním nebezpečím. Toto začlenění bylo provedeno na základě § 28 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
	2. V celé budově ČSÚ je vyhlášen přísný zákaz kouření (vyhrazené místa pro kuřáky je zřetelně označeno) a používání otevřeného plamene nebo jiného zdroje zapálení kromě činností, na které je zpracován technologický postup nebo je vypracován příkaz ke svařování podle vyhlášky č.87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách. Pro vykonávání svářečských prací je obchodní partner povinen stanovit organizační a technická opatření k zajištění požární ochrany a odpovídá za zajištění požární bezpečnosti po celou dobu výkonu svářecích prací. Následný požární dohled po skončení svařování může po dohodě zajistit ČSÚ. Tato skutečnost musí být potvrzena v písemném příkazu ke svařování.
	3. Zaměstnanci jsou povinni si počínat tak, aby nedošlo ke vzniku požáru.
	4. Zaměstnanci, kteří provádějí práce, které nejsou časově omezeny, musí absolvovat školení o požární ochraně. K tomuto školení obchodní partner určí vedoucího zaměstnance, jehož proškolení provede technik požární ochrany (dále jen „PO“) ČSÚ. Vedoucí zaměstnanec pak školí své podřízené zaměstnance podle tematického plánu a časového rozvrhu školení o PO objednatele.
	5. Vždy nejpozději do dvou dnů po každém opakovaně provedeném školení předloží vedoucí skupiny kopii záznamu o školení požárnímu technikovi PO ČSÚ.
	6. **Zaměstnanci jsou povinni se seznámit s Požárním řádem, Požárními poplachovými směrnicemi a Evakuačním plánem Českého statistického úřadu.** Požární řád, Požární poplachové směrnice a Evakuační plán jsou vyvěšeny na chodbách v prostoru u výtahů, event. na dalších vybraných volně přístupných místech.
	7. Ohlašovnou požáru je recepce v 1. nadzemním podlaží.
	8. Hlásiče požáru jsou zřetelně označeny, v určených prostorách jsou rozmístěny hasicí přístroje.
	9. **Každý poplach** (nejen požární, ale i poplach vyhlášený při mimořádných událostech) **je vyhlašován vnitřním rozhlasem.** Po jeho vyhlášení se automaticky odblokují turnikety a elektromagnetické zámky. **Při opuštění budovy se zaměstnanci řídí Evakuačním plánem.**

**Je zakázáno zejména:**

1. používat únikové východy v jiných než mimořádných situacích,
2. blokovat dveře na únikových cestách, zastavět tyto cesty nebo snižovat jejich průchodnost (např. zastavěním těchto cest inventářem, materiálem apod.),
3. znemožnění přístupu k rozvodům vody a el. energie, k požárním hydrantům a přenosným hasicím přístrojům.
4. **Bezpečnost a ochrana zdraví při práci**
	1. Činnost ČSÚ je převážně administrativního charakteru s odpovídajícími pracovními riziky.
	2. K minimalizování ohrožení bezpečnosti a zdraví jsou zaměstnanci povinni dodržovat tato pravidla:
* přísný zákaz kouření v celé budově ČSÚ (výjimkou je kuřárna),
* nemanipulovat se žádným zařízením, pokud není určeno k výkonu prací obchodního partnera.
	1. Pro výkon své činnosti musí mít obchodní partner zpracován svůj seznam pracovních rizik pro výkon prací a je povinen v rámci svého bezpečnostního školení s těmito riziky své zaměstnance seznámit.
	2. Zaměstnanci musí mít k výkonu dané práce potřebnou odbornou a zdravotní způsobilost a příslušné instrukce k činnostem, které mají provádět.
	3. K činnosti, kterou mají zaměstnanci vykonávat, musí být vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími ohrožení, jež vyplývá z prováděných prací, popř. rizika pracoviště, dále vhodnými pracovními pomůckami a prostředky (nářadí).

**Článek III.**

**Ochrana majetku**

#### **Ohlašování prací**

Práce prováděné obchodními partnery v pracovní i mimopracovní době hlásí ředitel příslušného odboru předem písemně Odboru bezpečnosti a krizového řízení s uvedením názvu obchodního partnera, účelu prací, doby jejich trvání, kontaktních osob obchodního partnera i ČSÚ, jména a příjmení osob vykonávajících práce a čísla jejich občanského průkazu. Zaměstnanci se hlásí v recepci, kde se evidují jako návštěva. O jejich příchodu vyrozumí strážný kontaktní osobu ČSÚ.

#### **Přidělování přístupových karet a klíčů**

Přístupové karty a klíče od určených prostor mohou být na základě písemné žádosti ředitele odboru vydány zaměstnancům, kteří se dlouhodobě nachází na jeho pracovišti, pokud to charakter práce vyžaduje (např. úklidové práce apod.). Ztrátu či zcizení přístupové karty nebo klíče, jejich zneužití nebo poškození, které brání funkčnosti, ohlásí zaměstnanci řediteli příslušného odboru, který neprodleně informuje Odbor bezpečnosti a krizového řízení, a to písemně nebo telefonicky s následným písemným potvrzením. Obchodní partner je povinen uhradit veškeré náklady spojené s pořízením nové karty, klíče nebo změnami klíčového režimu.

**Vjezd a parkování**

Ve výjimečných případech je možné krátkodobé parkování vozidel zaměstnanců, a to pouze v 1. podzemním podlaží, pokud není z provozních důvodů možné použít technický vjezd. Potřebu takového parkování sdělí písemně ředitel příslušného odboru strážní službě s uvedením firmy a účelu požadovaného parkování.

**Zaměstnanec je povinen respektovat zejména tato nařízení:**

1. V garážích je nutné dodržovat platné dopravní předpisy.
2. Není povolen vjezd automobilů na pohon LPG.
3. Je zakázáno zdržovat se s vozidlem v prostoru vjezdu do garáží a výjezdu z nich.
4. Vozidlo musí být zaparkováno tak, aby umožnilo volný průchod k výtahům, schodišti a do technického zázemí. Zároveň musí být umožněn volný přístup k požárním hydrantům, přenosným hasicím přístrojům a požárním hlásičům.
5. Průchod osob příjezdovým tunelem nebo příjezdovými vraty je možný pouze v mimořádných případech za dodržení zvýšené opatrnosti a zajištění dozoru strážného.

#### **Dodržování pravidel**

**Zaměstnanec zejména:**

1. Nesmí na pracovišti požívat alkohol nebo jiné návykové látky a nesmí pod jejich vlivem nastoupit do práce.
2. Nesmí poškozovat, zapůjčovat si nebo zcizit majetek ČSÚ.
3. Nesmí používat prostředky a předměty ČSÚ, pokud to není dohodnuto nebo nezbytně nutné pro výkon sjednané práce.
4. Nesmí otevírat uzamčené i neuzamčené části zařízení kanceláře nebo jiných prostor.
5. Je zavázán mlčenlivostí o skutečnostech, které se dozví během své činnosti, a to i po ukončení prací nebo pracovního poměru.
6. Má zakázáno nahlížet do materiálů umístěných nebo uložených v místnosti, ani je nebo jejich části jakýmkoliv způsobem kopírovat, upravovat, pořizovat z nich výpisy, seznamovat s obsahem nebo jeho částí další osoby a rovněž si je nesmí zapůjčovat nebo je zcizit, ani k těmto činnostem napomáhat.
7. Má povinnost chovat se tak, aby nedošlo ke zneužití materiálů, jejich poškození nebo zničení.
8. Nesmí nikomu poskytovat svěřený klíč ani vyrábět jeho kopie.
9. Nesmí klíč nijak označovat ani upravovat.
10. Vždy po ukončení prací uzamkne kancelář nebo jiný prostor, ve kterém prováděl práce.
11. Používá a ukládá klíč tak, aby nedošlo k jeho ohnutí nebo jinému poškození, které by způsobilo jeho nefunkčnost, nebo by vedlo k jeho ztrátě či zcizení.
12. Používá a ukládá přístupovou kartu tak, aby nedošlo k jejímu ohnutí, prasknutí, poškrábání, jinému poškození nebo její ztrátě či zcizení.
13. Nesmí přístupovou kartu polepovat, popisovat, proděravět nebo jinak upravovat.

**Je zakázáno zejména:**

1. Umožnit vstup do budovy nepovolané osobě.
2. Poskytovat osobní průkazy, vstupní kartu, svěřené klíče nebo jiné pomůcky sloužící k ochraně majetku neoprávněným osobám.
3. Jakkoliv manipulovat s prvky bezpečnostních technologií a poškozovat je.
4. Nechávat otevřená okna během pracovní i mimopracovní doby, pokud by mohlo dojít k ohrožení nebo poškození majetku ČSÚ.
5. Blokovat dveře ovládané čtecím zařízením.
6. Používat výtah jinak, než v souladu s provozními pokyny, dveře výtahu nesmí být v žádném případě blokovány.
7. Vstupovat na střechy /výjimkou je kuřárna/ a slunolamy (pokud to nevyžaduje charakter práce), odkládat nebo vhazovat na ně předměty nebo je jinak znečisťovat.

**Článek IV.**

**Organizační opatření**

1. Chce-li obchodní partner provést výměnu vedoucího zaměstnance, musí informovat ČSÚ s předstihem nejméně 14 dnů, aby ČSÚ mohl včas zajistit školení o požární ochraně nového vedoucího zaměstnance dodavatele.
2. Pracovní úrazy zaměstnanců vyšetřuje, ohlašuje a záznamy o úrazu zasílá v souladu s nařízením vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, kterým se stanoví vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu, obchodní partner.
3. Obchodní partner se zavazuje zajistit dodržení výše uvedených bezpečnostních pokynů a potvrzuje, že pracoviště, na kterém se mají práce vykonávat, bylo řádně předáno.

**Příloha č. 4**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**CENY SLUŽEB**

**Služby rozvoje**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Název úkolu | Počet nabízených člověkodnů na úkol | Cena za 1 člověkoden v Kč bez DPH | Nabídková cena v Kč bez DPH |
|
| ***Nástroje centrálního zpracování*** |   |   |   |
| *CENTRAL - IN/OUT,*  | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| *Generátor výstupních objektů (GVO),* | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| *SMS-CENTRAL,*  | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| *SMS-ČASOVÉ ŘADY,*  | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| *SMS-KVALITA,*  | 16,375 | 9 500,00 | 155 562,50 |
| *SMS-VYSTUPY* | 16,875 | 9 500,00 | 160 312,50 |
| ***Nástroje vstupního zpracování*** |   |   |   |
| *Modul Dante,*  | 59 | 9 500,00 | 560 500,00 |
| *Modul Dante - WEB,*  | 7 | 9 500,00 | 66 500,00 |
| *Modul Enrico,*  | 2 | 9 500,00 | 19 000,00 |
| *Modul Isaac,*  | 3 | 9 500,00 | 28 500,00 |
| *Modul Richard (kompilátor technických projektů),* | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| ***Nástroje diseminace***  |   |   |   |
| *Plánování a řízení diseminace,*  | 2,25 | 9 500,00 | 21 375,00 |
| *Monitoring diseminace a evidence zpětné vazby,* | 0 | 9 500,00 | 0,00 |
| *Podpora ekonomických procesů diseminace,* | 6,625 | 9 500,00 | 62 937,50 |
| *Registr uživatelů diseminačních produktů,* | 15,25 | 9 500,00 | 144 875,00 |
| *Vnější rozhraní SIS/DISEMINACE* | 14,625 | 9 500,00 | 138 937,50 |
| ***Nástroje integrace*** |   |   |   |
| *INTEGRACE a požadavky na HW (rozšíření SMS ULOHY, Obsahově-metodiská integrace)* | 15,125 | 9 500,00 | 143 687,50 |
| *Plánování statistických úloh* | 3,625 | 9 500,00 | 34 437,50 |
| *POZADAVEK* | 7,375 | 9 500,00 | 70 062,50 |
| ***Nástroje integrace bezpečnosti*** |   |   |   |
| *Single Sign On (SSO).* | 15 | 9 500,00 | 142 500,00 |
| **Celkem** | **184,125** |  | **1 749 187,50** |
|

**Nabízený počet člověkodnů pro služby na výzvu**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | Cena za 1 člověkoden v Kč bez DPH | Počet nabízených člověkodnů\* | Cena za 1 člověkohodinu v Kč bez DPH |
| 1 člověkoden prací (= 1MD = 8 hodin) | 9 500,00 | 23,875 | 1 187,50 |

\*) Zadavatel se nezavazuje nabízený počet

člověkodnů vyčerpat.

|  |
| --- |
| údaj vyplní uchazeč |
| hodnocený údaj |

Výše celkové nabídkové ceny za služby rozvoje nesmí překročit hodnotu 1 976 000Kč bez DPH a minimální počet nabízených člověkodnů pro služby na výzvu nesmí být nižší než 23,875 MD, tj. 191 hodin.

Případ, kdy bude nabídková cena za služby rozvoje přesahovat výše uvedenou předpokládanou hodnotu služeb rozvoje, nebo kdy počet nabízených MD pro služby na výzvu bude nižší než 23,875 MD, tj. 191 hodin, je nesplněním požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách. Taková nabídka bude při posuzování vyřazena a uchazeč bude vyloučen z výběrového řízení.

**Příloha č. 5**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**REALIZAČNÍ TÝM POSKYTOVATELE**

|  |  |
| --- | --- |
| Název pozice  | Jméno a příjmení člena realizačního týmu |
| Projektový manažer | Roman Šťastný |
| Zástupce manažera | Kamil Mega |
| Architekt č. 1 | Kamil Mega |
| Architekt č. 2 | Jan Šteidl |
| Analytik č. 1 | Branislav Murgaš |
| Analytik č. 2 | Martin Pecho |
| Analytik č. 3 | Martin Doubek |
| Analytik č. 4 | Radek Beneš |
| Analytik č. 5 | Lukáš Doubek |
| Analytik č. 6 | Pavel Čech |
| Analytik č. 7 | Ján Obrcian |
| Analytik č. 8 | Pavel Bajer |
| Analytik č. 9 | Jiří Procházka |
| Programátor č. 1 | Milan Fürbacher |
| Programátor č. 2 | Tomáš Havelka |
| Programátor č. 3 | Tomáš Kuba |
| Programátor č. 4 | Andrej Duda |

**Příloha č. 6**

Smlouvy o poskytování služeb rozvoje vybraných aplikací SIS na bázi AGP

**SPECIFIKACE SUBDODAVATELŮ**

Uchazeč nebude při plnění smlouvy využívat subdodavatele.