Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo č. 39/2017/510

uzavřené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany:

Objednatel:				Mendelova univerzita v Brně

se sídlem				Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno

Statutární orgán :                           	prof. RNDr. Ladislav Havel CSc.- rektor  MENDELU

Ke smluvnímu jednání oprávněn: 	Ing. Kamil Trávníček - příkazce operace

Ing .Lenka Helánová –  správce rozpočtu

V technických záležitostech:           	 Ing. Vlastimil Pícha

tel. xxxxxxxxxxxxxxx

IČO:			         		621 56 489

DIČ			          		CZ62156489

Bankovní spojení:  	          		xxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		          		xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Zhotovitel:	                              	ing.arch. Evžen Štreit

se sídlem:	                                  	Olbrachtovo nám. 799/6, 624 00 Brno

Statutární orgán:			ing.arch. Evžen Štreit

Ke smluvnímu jednání oprávněn:     	ing.arch. Evžen Štreit

V technických záležitostech:              ing.arch. Evžen Štreit

IČO:                                                    136 69 575

DIČ:                                                    CZ5408291119

Bankovní spojení: 	                       xxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu                                          xxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

I. Preambule

Výše uvedené smluvní strany smlouvy č. 39/2017/510 uzavřené dne 16.10. 2017 se z důvodu nevydání potřebných kladných stanovisek orgány veřejné správy dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 výše uvedené smlouvy, jehož součástí je změna dodací doby  a úprava ceny díla.

II. Termín provedení díla

bod 2. článku 4 smlouvy – Termín provedení díla se mění takto:

Původní znění:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy vč. stavebního povolení, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce.

Nové znění:

Zhotovitel je povinen řádně dokončit a předat objednateli kompletní dílo specifikované v čl. 1, odst. 2 této smlouvy, nejpozději do 31.12.2017. Výkon autorského dozoru po dobu realizace, zahájené po výběru zhotovitele - předpokládaná lhůta výstavby 3 měsíce. Stavební povolení předá zhotovitel objednateli nejpozději do 28.2.2018

III. Cena za dílo a podmínky pro změnu sjednané ceny

Bod 1. článku 5 smlouvy – Cena bez DPH za dílo se mění takto:

Původní znění:

A. Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby

vč. zajištění stavebního povolení				65 000,- Kč

B. Autorský dozor:						  8 000,- Kč

Celková cena za dílo činí				            73 000,- Kč bez DPH

( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

Nové znění:

Dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby         58 000,- Kč

Zajištění stavebního povolení				               7 000,- Kč

Autorský dozor:						               8 000,- Kč

Celková cena za dílo činí				             73 000,- Kč bez DPH

( sedmdesáttřitisíc korun českých bez daně)

IV. Závěrečná ujednání

Ostatní články a ujednání smlouvy o dílo č.39/2017/510 zůstávají beze změny.

Dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Brně dne 29.12.2017		V Brně	        dne 28.12.2017

Za objednatele: 	    			     	Za zhotovitele:

Příkazce rozpočtu:

Ing. Kamil Trávníček

………………………………………….		………………………………………….

Správce rozpočtu:					Ing. arch. Evžen Štreit

Ing. Lenka Helánová

………………………………………….