Smlouva o dílo

na zpracování objemové studie a projektové dokumentace související s modernizací objektu Domova seniorů Jenštejn

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Domov seniorů Jenštejn, poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace

se sídlem Vinořská 78, 250 73 Jenštejn,

IČ: 712 29 108,

zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu Pr, č. vložky 967,

zastoupen Mgr. Jiřím Plonerem, ředitelem příspěvkové organizace

číslo smlouvy na straně objednatele 91/71229108/2017

(v textu této smlouvy dále také jen jako „Objednatel“)

a

Obchodní korporace:	Architektonický atelier Arkáda spol. s r.o.

IČO:				25626825

DIČ:				cz 25626825

Sídlo:				Na Baště sv. Jiří 15, 160 00 Praha 6

Zapsána v OR vedeném:	MS v Praze, oddíl C, vl. 55987

Zastoupena:			ing. Martin Machulka, jednatel

(v textu této smlouvy dále také jen jako „Zhotovitel“)

(dále společně také jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jako „smluvní strana“)

v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto

Smlouvu o dílo

na zpracování objemové studie a projektové dokumentace související s modernizací objektu Domova seniorů Jenštejn

(dále jen „smlouva“)

I. 
Předmět a účel smlouvy

1.1.	Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitel provést pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování objemové studie a projektové dokumentace související s modernizací objektu Domova seniorů Jenštejn nacházejícího se na drese Vinořská 78, 250 73 Jenštejn (dále jen „Domov seniorů Jenštejn“), a to v rozsahu dle nabídky Zhotovitele ze dne 4.12.2017 a v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a příslušnými právními předpisy (dále jen „dílo“).

1.2.	Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést dílo specifikované touto smlouvou, a to v rozsahu stanoveném touto smlouvou a Objednatel se zavazuje dílo řádně zhotovené dle podmínek této smlouvy od Zhotovitele převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

1.3.	Dílem dle této smlouvy se rozumí zejména zhotovení a vypracování projektové dokumentace v různých stupních potřebné pro určení a realizací dalších kroků souvisejících s modernizací objektu Domova seniorů Jenštejn, a to zejména:

a)	pasportizace stávajícího stavu obou budov v rámci objektu Domova seniorů Jenštejn – zpracování digitalizace stávající dokumentace s porovnáním skutečného provedení, a to včetně dostupně známých a viditelných sítí, a to na profese stavební, zdravotechnika, vytápění, elektrotechnika. Opravení nesrovnalostí v původní projektové dokumentaci dle skutečného provedení.

b)	vytipování problémových míst v hlavní budově Domova seniorů Jenštejn, návrh rekonstrukce po jednotlivých etapách, určení rekonstruovaného rozsahu a to opět u všech profesí – zdravotechnika, vytápění, elektrotechnika, vzduchotechnika.

c)	projektová dokumentace v rozsahu pro stavební povolení pro vedlejší budovu Domova seniorů Jenštejn jako podkladní projekt pro dotaci související s modernizací zázemí pečovatelské služby. Projekt v úrovni dle známých požadavků poskytovatele dotace až po případné získání stavebního povolení. Opět včetně všech profesí – stavební, zdravotechnika, vytápění, elektrotechnika, vzduchotechnika, požární ochrana, rozpočet pro dotaci.

d)	hmotová studie návrhu nové budovy pro 25 – 75 lůžek, její umístění na pozemku, hmotová vizualizace, určení rozsahu a provozní řešení v nové budově Domova seniorů Jenštejn.

1.4	V rámci realizace díla je Zhotovitel povinen dále provést zejména přípravu návrhů a projektů, odhad nákladů, architektonické, technické a plánovací služby, technicko-inženýrské služby, zpracování fotodokumentace vč. popisu zjištěných poruch, zpracování závěrečné zprávy (v elektronické i tištěné podobě) a další činnosti vážící se ke splnění díla podle této smlouvy

II.

Doba plnění, předání a převzetí díla

2.1.	V souladu s ujednáním smluvních stran bude dílo provedeno takto:

a) Zhotovitel se zavazuje vypracovat dílo spočívající v předložení základních údajů objemové studie a projektové dokumentace spolu se zakreslením současného stavu, identifikací případných rizik a vyjádřením ke všem jednotlivým složkám prováděného díla uvedeným v čl. I. bodu 1.3. této smlouvy a řádně předat Objednateli v elektronické podobě (formát DWG a PDF) nejpozději do 28. 12. 2017;

b) Zhotovitel se zavazuje k doplnění a úpravě předaného díla podle pokynů Objednatele a obecných požadavků vzhledem k účelu a povaze díla po dobu 5 měsíců následujících po měsíci, v kterém bylo dílo předáno Objednateli.

c) Zhotovitel se zavazuje po odsouhlasení obsahu díla Objednatelem předat dílo také v písemné (tištěné) podobě v 5 paré.

2.2.	Pokud Zhotovitel připraví dílčí část díla k předání před sjednaným termínem, zavazuje se Objednatel převzít předmětnou dílčí část díla v tomto dřívějším termínu.

2.3.	Za řádně provedené a dokončené je dílo považováno v tom případě, když byly řádně ukončeny všechny činnosti v rozsahu dle této smlouvy a dílo bylo řádně a včas předáno bez vad Objednateli. O předání a převzetí díla bude proveden zápis podepsaný oběma smluvními stranami.

2.4.	Zhotovitel je povinen jednotlivé dílčí části díla řádně předat Objednateli v místě sídla  Objednatele uvedeného v záhlaví této smlouvy.

III.

Cena díla

3.1.	Cena díla, jež je předmětem plnění této smlouvy, je sjednána dohodou mezi Objednatelem a Zhotovitelem a vychází z nabídky Zhotovitele. Celková sjednaná cena za dílo činí celkem 655 000 Kč (slovy: šestset padesátpět tisíckorun českých) + DPH (dále jen „cena díla“).

3.2.	Celková cena díla je stanovena jako součet cen za jednotlivé činnosti Zhotovitele. Celková cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná, včetně všech poplatků a veškerých dalších nákladů spojených se zhotovením a předáním díla dle této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn cenu díla uvedenou v předchozím bodu 3.1. tohoto článku smlouvy jakýmkoliv způsobem navýšit. Zhotovitel prohlašuje, že v ceně díla dle předchozího bodu 3.1. tohoto článku smlouvy jsou zahrnuty veškeré jeho náklady, které při plnění svých závazků dle této smlouvy nebo v souvislosti s tím vynaloží, vč. nákladů výslovně neuvedených, jejichž vynaložení musí Zhotovitel z titulu své odbornosti předpokládat, a to i na základě zkušeností s realizací obdobných děl. V dohodnuté ceně jsou zahrnuty i režijní náklady, doprava, cestovné, ubytování a další náklady, které patří k úplnému a bezvadnému provedení díla dle této smlouvy.

3.3.	V rámci ceny díla bude Zhotovitelem účtována DPH v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

IV.

Platební podmínky

4.1.	Podkladem pro zaplacení ceny díla bude daňový doklad (faktura) zaslaný nebo předaný Zhotovitelem Objednateli na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Daňový doklad bude Zhotovitelem vystaven po řádném předání díla v souladu s touto smlouvou, dle článku 2.1. a) této smlouvy a to s příslušnou sazbou DPH platnou v době vystavení faktury.

4.2.			Daňový doklad (faktura)  musí  obsahovat  veškeré  náležitosti  daňového  dokladu  ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Nebude-li mít daňový doklad příslušné náležitosti dle výše jmenovaného zákona, je Objednatel oprávněn jej Zhotoviteli vrátit, aniž by běžela lhůta splatnosti. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad.

4.3.			Povinnost zaplatit daňový doklad (fakturu) je splněna dnem odepsáním částky uvedené v daňovém dokladu z bankovního účtu Objednatele ve prospěch bankovního účtu Zhotovitele.

4.4.		Splatnost daňového dokladu je 14 dní od doručení na adresu sídla Objednatele uvedenou v záhlaví této smlouvy a jejím odsouhlasením Objednatelem. Objednatel je povinen daňový doklad odsouhlasit nejpozději do 5 pracovních dnů od jeho doručení Objednateli, nebo ve stejné lhůtě tento Zhotoviteli vrátit spolu s příslušnými připomínkami k daňovému dokladu. Pokud Objednatel daňový doklad neodsouhlasí nebo nevrátí zpět Zhotoviteli ve lhůtě uvedené v předchozí větě tohoto odstavce, je po uplynutí této lhůty daňový doklad považován za odsouhlasený.

4.5.		Zhotovitel souhlasí s tím, že jakékoliv jeho pohledávky vůči Objednateli, které vzniknou 
na základě této smlouvy, nebude moci postoupit ani započíst jednostranným právním jednáním.

Článek V.

Práva a povinnosti smluvních stran

5.1.	Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas, a to na svůj náklad a nebezpečí.

5.2.	Objednatel je povinen bezvadné, řádně a včas dodané dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu způsobem a v termínu uvedeném touto smlouvou.

5.3.	Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškeré nezbytné informace potřebné k řádnému zhotovení díla, které na něm lze spravedlivě požadovat.

5.4.	Zhotovitel se zavazuje provádět práce s maximální hospodárností a účelností. Zhotovitel je povinen včas oznámit Objednateli případnou neúčelnost prováděných prací a současně navrhnout Objednateli hospodárnější postup.

VI.

Záruky za jakost díla

6.1.	Za předané dílo provedené podle této smlouvy odpovídá Zhotovitel po dobu 60 měsíců od řádného předání poslední dílčí části díla bez vad a nedodělků.

6.2.	Zhotovitel je povinen do tři dnů potvrdit příjem případné písemné reklamace, dále uvést svoje stanovisko k reklamaci a navrhnout termín odstranění vad díla, který musí být Objednatelem písemně odsouhlasen. Nedojde-li mezi smluvními strany ke shodě ohledně určení termínu odstranění vad díla, stanoví termín odstranění vad Objednatel, a to s přihlédnutím k povaze vady díla a dobou přiměřenou k jejímu odstranění v závislosti na účelu této smlouvy. V případě možné havarijní situace vypracuje Zhotovitel dokumentaci pro odstranění vady díla neprodleně, tj. nejpozději do 3 dnů od doručení reklamace vady.

6.3.	Zhotovitel odpovídá za to, že práce jím provedené budou odpovídat kvalitativním parametrům kladeným na projektovou dokumentaci podle platných českých technických norem a bude v souladu s platnými souvisejícími právními předpisy.

6.4.	Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu způsobenou vadným provedením díla.

VII.

Smluvní sankce

7.1.	Neprovede-li Zhotovitel dílčí části díla dle této smlouvy ve lhůtách dle čl. II. bodu. 2.1. této smlouvy je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7.2.	V případě, že Objednatel bude v prodlení s úhradou ceny díla, je Zhotovitel oprávněn požadovat po Objednateli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH za každý i započatý den prodlení.

7.3.	Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost smluvní strany závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu.

7.4.	Smluvní strany se dohodly, že veškeré smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy druhé smluvní strany, a to bezhotovostně na bankovní účet oprávněné smluvní strany uvedený ve výzvě.

7.5.	Objednatel je oprávněn jakoukoli smluvní pokutu jednostranně započíst proti jakékoli pohledávce Zhotovitele za Objednatelem (včetně pohledávky Zhotovitele na zaplacení ceny díla).

VIII.

Zvláštní ujednání

8.1.	Vztahy a spory vzniklé z této smlouvy se řídí obecně platnými právními předpisy. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory, vzniklé z této smlouvy, vždy nejprve vzájemným jednáním.

8.2.	Obsah této smlouvy lze měnit pouze formou písemných dodatků k této smlouvě. K návrhu dodatku se smluvní strany zavazují vyjádřit do 10 dnů od jeho doručení. Po tuto dobu je strana, která návrh podala, svým návrhem vázána.  Změny a dodatky této smlouvy platí pouze tehdy, jestliže jsou podepsány zástupci obou smluvních stran.

8.3.	Nad rámec zákonných ustanovení jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od této smlouvy dle následujících podmínek:

a)	odstoupit od této smlouvy lze pouze v případech podstatného porušení smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy je považováno prodlení Zhotovitele při plnění závazků z této smlouvy vyplývajících, trvající déle než jeden měsíc.

b)	odstoupení od smlouvy musí být druhé smluvní straně oznámeno písemně, účinku nabývá v den uvedený v oznámení, nejdříve však v den, kdy je oznámení doručeno druhé smluvní straně.

8.4.	Odstoupením od této smlouvy nezanikají závazky smluvních stran vyplývajících ze smluvních pokut.

IX.

Závěrečná ustanovení

9.1.		Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, a to ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak.

9.2		Pokud jakýkoli závazek dle smlouvy nebo kterékoli ustanovení smlouvy je nebo se stane neplatným či nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků a ustanovení dle smlouvy a smluvní strany se zavazují takovýto neplatný nebo nevymahatelný závazek či ustanovení nahradit novým, platným a vymahatelným závazkem, nebo ustanovením, jehož předmět bude nejlépe odpovídat předmětu a ekonomickému účelu původního závazku či ustanovení.

9.3.		V případě, že by se některá ustanovení smlouvy stala neplatnými v důsledku legislativních změn, nestává se neplatnou celá smlouva. V takovém případě sjednají smluvní strany nové znění dotčených ustanovení tak, aby vystihovalo co nejpřesněji podstatu původního ujednání a aby co nejlépe odpovídalo duchu smlouvy.

9.4.		Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, musí být všechny nároky uplatněny doporučeným dopisem. Za datum uplatnění se považuje datum podacího razítka poštovního úřadu, není-li smlouvou stanoveno jinak.

9.5.		Smluvní strany se zavazují neprodleně písemně sdělit druhé smluvní straně jakékoliv změny jejich adres nebo ostatních identifikačních údajů uvedených v záhlaví této smlouvy.

9.6.		Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích.

9.7.			Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva obsahuje ujednání o všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této smlouvě sjednat a smluvní strany dospěly ke shodě ohledně všech náležitostí, které si smluvní strany stanovily jako předpoklad uzavření této smlouvy.

9.8.		Smluvní strany výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti, které by jim bránily v uzavření této smlouvy, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle, žádná z nich ji neuzavírala v tísni, z nezkušenosti, rozumové slabosti nebo lehkomyslnosti ani nepovažuje případnou majetkovou hodnotu slíbeného či poskytnutého plnění v hrubém nepoměru ke vzájemnému plnění, tedy s jejím obsahem bez výhrad souhlasí a na znamení dohody o všech článcích této smlouvy pak smluvní strany připojují své podpisy.

Jenštejně                  19.12.2017                              Praze                          19.12.2017

V ……………………. dne … …..…...	   	V ……………………. dne ……..…...

Za Objednatele:					Za Zhotovitele:

………………………….……….………..  	          	…….…………………………….…….

Mgr. Jiří Ploner, 			                ing. Martin Machulka

ředitelem příspěvkové organizace                                   jednatel společnosti