Evidenční číslo smlouvy 330/2017

**Příkazní smlouva**

**Smluvní strany:**

**Město Černošice**

IČO: 00241121

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č. účtu: 27-388063349/0800

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jako „**Příkazce**“)

**a**

*(doplní dodavatel)*

název (obchodní firma): Vejvoda, spol. s r.o.

IČO: 61504815

se sídlem : Kostelní 28, 170 00 Praha 7

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č. účtu: 191404111/0100

zastoupená: Ing. Václavem Vejvodou, jednatelem

(dále jako „**Příkazník**“)

(Příkazce a Příkazník jsou dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ nebo samostatně jako „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného, dne, měsíce a roku dle ust. § 2430 an. zákona č. 89/2012 Sb,. občanský zákoník (dále jako „**Občanský zákoník**“) tuto

**Příkazní smlouvu**(dále jako **„Smlouva“**)

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je úplatné obstarání níže specifikované záležitosti Příkazce Příkazníkem: Zajištění výkonu funkce technického dozoru investora a výkonu funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na akci **Mateřská škola v Husově ulici, Černošice** (dále jako „**Záležitost**“). Příkazník bude zajišťovat činnosti související se stavbou mateřské školy a dále s dodávkami gastro zařízení, interiéru, herních prvků a služeb sadových úprav. Dodavateli stavebních prací a dodavateli jednotlivých dodávek a služeb jsou různí dodavatelé. Příkazník se zavazuje vykonávat dozor nad jednotlivými stavebními pracemi, dodávkami a službami, ale i zajišťovat jejich vzájemnou koordinaci tak, aby došlo k úspěšné realizaci mateřské školy jako celku. Tam, kde se v této smlouvě užívá termín „stavba“, příp. „stavební práce“, rozumí se tím rovněž dodávka výše uvedených dodávek a služeb, ledaže by bylo ve smlouvě ujednáno nebo z jejího textu plynulo jinak.
2. Příkazník bere na vědomí, že stavba bude spolufinancována z Integrovaného regionálního operačního programu, číslo programu: 06, číslo výzvy: 06 15 014, název výzvy: 15. výzva IROP – INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY – SC 2.4, číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/15\_014/0000541.
3. Příkazník bere na vědomí, že stavba bude prováděna v souladu s podmínkami a platnými dokumenty Integrovaného regionálního operačního programu, zejména s Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce a Specifickými pravidly pro žadatele a příjemce.
4. **Zajištění technického dozoru investora** (dále jen ,,TDI“) Příkazníkem zahrnuje realizaci všech činností ve smyslu „lege artis“, ať již tyto činnosti budou výslovně příkazcem požadovány či nikoliv. TDI je povinen postupovat při výkonu své funkce poctivě a pečlivě, v souladu s vůlí příkazce, iniciativně, upozorňovat příkazce na veškerá rizika ohrožující jeho zájmy vyplývající např. z pochybení zhotovitelů stavby, hrozícího prodlení při realizaci předmětu díla, skutečnosti, že příkazce nevyužívá všech možností souvisejících s výkonem funkce TDI apod. V případě pochybností o rozsahu působnosti a kompetencí TDI je příkazník povinen neprodleně vyrozumět příkazce o této skutečnosti a vyžádat si jeho stanovisko k dalšímu postupu.

Výkon funkce TDI obsahuje zejména tyto činnosti:

1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem smluv souvisejících s předmětem této zakázky, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami a stanovisky dotčených orgánů chránících veřejné zájmy a jinými dokumenty souvisejícími s touto zakázkou
2. účast při předání staveniště vybraným zhotovitelům;
3. organizovat kontrolní dny stavby pravidelně, minimálně 1x týdně (popř. dle pokynů Příkazce), vyhotovovat zápisy z kontrolních dnů a rozesílat tyto zápisy zúčastněným stranám
4. dozor nad technickou kvalitou, kontrola souladu prováděných prací s projektovou dokumentací, kontrola dodržování předpisů PO, ochrana životního prostředí vč. dodržování hygienických pravidel, pořádku a čistoty na staveništi;
5. kontrola věcnosti, cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvách se zhotoviteli stavby;
6. kontrola těch konstrukcí a částí díla, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými - vytvářet fotodokumentaci všech zakrytých částí díla, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu nejbližšího okolí stavby před započetím prací (ploty, podezdívky, vjezdy, příjezdové komunikace atd.);
7. spolupráce s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací;
8. spolupráce s projektantem a se zhotoviteli stavby při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných vad projektové dokumentace;
9. účast při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, které provádí zhotovitel, provádění kontroly jejich výsledků a dokladů, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (atesty, protokoly, certifikáty, prohlášení o shodě výrobků apod.)
10. kontrola vedení stavebních deníků v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvách se zhotoviteli stavby;
11. uplatnění námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby, dohled nad prováděním změn provádění stavby a řízení s tím souvisejících;
12. kontrola postupu prací a dodržování termínů podle časového plánu stavby a kontrola dodržování ustanovení smluv o dílo se zhotoviteli stavby;
13. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby nebo jejích částí, účast na jednáních o odevzdání a převzetí;
14. zajištění bezodkladné informovanosti Příkazce o všech závažných okolnostech týkajících se činnosti TDI dle tohoto článku;
15. kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech;
16. účast na kontrolních prohlídkách stavby i o víkendu, budou-li probíhat stavební práce a dodávky pokud nebude dohodnuto jinak;
17. účast na jednáních a konzultacích s orgány vykonávajícími státní dozor a správní dozor;
18. kontrola vyklizení staveniště zhotoviteli stavby v termínech stanovených smlouvami se zhotoviteli stavby;
19. spolupráce s Příkazcem po dokončení stavby spočívající v pravidelných kontrolách stavby po celou dobu záruky poskytnuté zhotoviteli stavby a spolupráce a součinnost s Příkazcem při odstraňování reklamovaných vad díla po celou dobu trvání záruky dle smluv se zhotoviteli stavby;
20. kontrola výkresů skutečného provedení stavby;
21. provádění dalších potřebných úkonů v rámci inženýrské činnosti po dokončení a převzetí díla podle požadavků Příkazce;
22. účast na přípravě kolaudačního řízení, účast při samotné kolaudaci stavby a spolupráce se zhotoviteli při zajištění veškerých potřebných dokladů;
23. poskytnutí další potřebné součinnosti dle požadavků Příkazce a spolupráce s poskytovatelem dotace dle jeho požadavků;

1. 3. **Zajištění funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě** (dále jen „koordinátor BOZP“) Příkazníkem zahrnuje realizaci všech činností ve smyslu „lege artis“, ať již tyto činnosti budou výslovně příkazcem požadovány či nikoliv. Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k výkonu činnosti koordinátora BOZP. Příkazník je při přípravě i v průběhu stavby povinen vykonávat svou činnost poctivě a pečlivě, v souladu s vůlí příkazce a důsledně dbát na dodržování všech právních předpisů vztahujících se na provádění staveb s ohledem na zajištění BOZP všemi osobami vykonávajícími pracovní činnosti na stavbě, zejm. zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“).

Výkon funkce koordinátora BOZP obsahuje zejména tyto činnosti:

1. seznámení se s podklady, podle kterých se připravuje, resp. zajišťuje provádění stavby, obzvláště s projektovou dokumentací, s obsahem smluv souvisejících s předmětem této smlouvy, s obsahem stavebního povolení, s doklady, podmínkami a stanovisky dotčených orgánů chránících veřejné zájmy a jinými dokumenty souvisejícími s předmětem plnění dle této smlouvy;
2. účast při předání stavby vybraným zhotovitelům;
3. vypracování a odeslání oznámení o zahájení prací na příslušný oblastní inspektorát bezpečnosti práce;
4. vypracování plánu BOZP pro danou stavbu;
5. zajištění splnění požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci při provozu a používání strojů a technických zařízení dle přílohy č. 2 k nařízení vlády, a dále zajištění splnění požadavků na organizaci práce a pracovní postupy stanovené v příloze č. 3 k nařízení vlády.

Koordinátor BOZP během realizace stavby dále bude:

1. koordinovat spolupráci zhotovitelů nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na stavbě současně popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání,
2. dávat podněty a na vyžádání zhotovitelů doporučovat technická řešení nebo opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro stanovení pracovních nebo technologických postupů a plánování bezpečného provádění prací, které se s ohledem na věcné a časové vazby při realizaci stavby uskuteční současně nebo na sebe budou bezprostředně navazovat,
3. spolupracovat při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých prací nebo činností,
4. sledovat provádění prací na stavbě se zaměřením na zjišťování, zda jsou dodržovány požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, upozorňovat na zjištěné nedostatky a požadovat bez zbytečného odkladu zjednání nápravy,
5. kontrolovat zabezpečení obvodu stavby, včetně vstupu a vjezdu na stavbu s cílem zamezit vstup nepovolaným fyzickým osobám,
6. spolupracovat se zástupci zaměstnanců pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a s příslušnými odborovými organizacemi, popřípadě s fyzickou osobou provádějící technický dozor stavebníka,
7. zúčastňovat se kontrolních prohlídek stavby, k níž byl přizván stavebním úřadem podle zvláštního právního předpisu,
8. navrhovat termíny kontrolních dnů k dodržování plánu za účasti zhotovitelů nebo osob jimi pověřených a organizuje jejich konání,
9. sledovat, zda zhotovitelé dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků,
10. provádět zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na stavbě, na něž prokazatelně upozornil zhotovitele, a dále zapisovat údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny,
11. Příkazník bude při výkonu své funkce spolupracovat s projektantem stavby a s jeho pracovníky, kteří vykonávají autorský dozor při zajišťování souladu realizovaného díla s projektovou dokumentací a s technickým dozorem investora,
12. Příkazník poskytne další potřebné součinnosti dle požadavků Příkazce a v případě, že je stavba financována z dotace spolupráce s poskytovatelem dotace dle jeho požadavků s ohledem na oblast BOZP.

1.4. Při obstarání Záležitosti jedná Příkazník na účet Příkazce. Veškerý užitek z toho získaný, náleží Příkazci.

1.5. Příkazník se zavazuje minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací služeb zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů ( CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

**II.**

**Cena za výkon funkce TDI a koordinátora BOZP**

* 1. Činnost Příkazníka dle této Smlouvy je úplatná a je stanovena dohodou Smluvních stran na částku 32.890,- Kč bez DPH (slovy třicetdvatisícosmsetdevadesát korun českých) měsíčně a 39.796,90 Kč včetně DPH ( slovy třicetdevěttisícsedmsetdevadesátšestcelýchdevět korun českých) měsíčně.
  2. Tato cena je cenou úplnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady související s výkonem požadovaných činností TDI a koordinátora BOZP. Příkazník nemá nárok na jakékoliv další úhrady v souvislosti s plněním povinností dle této smlouvy, s výjimkou případné náhrady správních poplatků, které příkazník vynaložil v souvislosti s obstaráváním správních rozhodnutí pro příkazce.
  3. Cena za činnosti Příkazníka dle odst. 2.1. tohoto odstavce Smlouvy bude Příkazcem uhrazena na základě dílčích faktur vystavených Příkazníkem za každý kalendářní měsíc, a to za činnosti provedené v tomto kalendářním měsíci. Příkazník se zavazuje, že doručí dílčí fakturu Příkazci nejpozději vždy do 20. dne následujícího kalendářního měsíce. Konečná faktura bude vystavena po dokončení celé stavby ve smyslu čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. U každé faktury bude doložena specifikace činnosti za fakturované období odsouhlasená a potvrzená Příkazcem.
  4. Faktura je splatná do 30 dnů ode dne jejího prokazatelného doručení.
  5. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. Pokud nebude mít faktura všechny náležitosti je Příkazce oprávněn ji vrátit Příkazníkovi a požadovat vystavení nového řádného daňového účetního dokladu (faktury). Počínaje dnem prokazatelného doručení opraveného daňového účetního dokladu (faktury) Příkazci začne plynout nová lhůta splatnosti.
  6. Příkazník se zavazuje označit každou vystavenou fakturu názvem projektu Mateřská škola v Husově ulici, Černošice a číslem projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/15\_014/0000541.
  7. V případě prodlení Příkazce s úhradou vystavené faktury je Příkazník oprávněn požadovat po Příkazci zákonný úrok z prodlení z dlužné částky.

**III.**

**Trvání a ukončení smlouvy**

1. Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 22. 12. 2017 do dokončení stavby.
2. Dokončením stavby se dle tohoto článku rozumí:
3. řádné a úplné provedení díla tak, jak je definováno ve smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2017, jejímž předmětem bude dodávka stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“. Citovaná smlouva o dílo je nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č.1.
4. a současně řádné a úplné provedení samostatných dodávek gastro zařízení, interiéru, herních prvků a služeb sadových úprav, tak jak budou definovány v samostatných smlouvách. Samostatné smlouvy budou do 5 pracovních dnů po jejich uzavření předány v kopii Příkazníkovi.
5. Tuto Smlouvu lze ukončit:
6. písemnou dohodou Smluvních stran,
7. písemnou výpovědní kterékoli ze Smluvních stran bez udání důvodu s výpovědní dobou 1 (jeden) měsíc, která začne běžet prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž bude výpověď doručena druhé Smluvní straně;
8. písemným odstoupením kterékoli ze Smluvních stran od této Smlouvy dle odst. 3.4. nebo 3.5. tohoto článku Smlouvy.

1. Příkazce je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že
2. Příkazník porušil podstatným způsobem povinnosti vyplývající z této Smlouvy,
3. Příkazník poškozuje dobré jméno a/nebo oprávněné zájmy Příkazce.
4. Příkazník je oprávněn odstoupit od této Smlouvy v případě, že:
5. Příkazce je v prodlení se zaplacením splatné ceny nebo její části dle čl. II. odst. 2.1. této Smlouvy o více jak 30 (třicet) dní.
6. Oznámení o odstoupení od této Smlouvy musí obsahovat popis porušení této Smlouvy, které zakládá právo příslušné Smluvní strany na odstoupení od této Smlouvy. Smlouva zaniká okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé Smluvní straně.
7. Ukončení této Smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody, na zaplacení smluvní pokuty a úroků z prodlení, ani jiných ustanovení, která podle vůle Smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení této Smlouvy.
8. Při ukončení této Smlouvy je Příkazník povinen učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně zájmů Příkazce a povinen zařídit vše, co nesnese odkladu a sdělit Příkazci veškerá další opatření, která je třeba učinit k zabránění vzniku případných škod na straně Příkazce.
9. Ke dni ukončení této Smlouvy předá Příkazník Příkazci veškeré dokumenty vztahující se k obstarání Záležitosti, písemnou zprávu o činnosti Příkazníka při obstarání Záležitosti a vyúčtování.

**IV.**

**Práva a povinnosti stran**

1. Příkazník je povinen vykonávat svou činnost dle této Smlouvy s odbornou péčí, dle pokynů Příkazce a v souladu s účelem, kterého má být obstaráním Záležitosti dosaženo, a který je Příkazníkovi znám. Příkazník je povinen postupovat v souladu se zájmy Příkazce vyplývajícími z této Smlouvy a se zájmy, které jsou mu známy.
2. Od pokynů Příkazce se může Příkazník odchýlit, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas.
3. Příkazník je povinen oznámit Příkazci všechny okolnosti, které zjistil při obstarání Záležitosti a jež mohou mít vliv na trvání pokynů Příkazce.
4. Obdrží – li Příkazník od Příkazce pokyn zřejmě nesprávný, nebo nevhodný, upozorní ho na to a splní takový pokyn jen tehdy, když na něm Příkazce trvá.
5. Příkazník je povinen vykonávat obstarání Záležitosti podle této Smlouvy osobně, nebo prostřednictvím svých zaměstnanců, svěření obstarání Záležitosti třetí osobě, není přípustné. Funkci TDI je Příkazník povinen vykonávat osobně prostřednictvím Petra Špačka, nar. XXXXXXX.
6. Příkazce se zavazuje zaplatit Příkazníkovi odměnu podle čl. II. této Smlouvy, sdělovat mu včas všechny skutečnosti a předkládat listiny, potřebné k řádnému obstarání Záležitosti.
7. Při obstarání Záležitosti dle této Smlouvy se Příkazník zavazuje postupovat vždy tak, aby bylo chráněno dobré jméno a šetřeny oprávněné zájmy Příkazce.
8. Obě Smluvní strany se zavazují poskytovat si při plnění práv a povinností dle této Smlouvy potřebnou součinnost.

**V.**

**Smluvní pokuta**

1. Smluvní strany se dohodly pro případ, že Příkazník poruší některou povinnost uvedenou v čl. III. odst. 3.8. a odst. 3.9. a v čl. IV. této Smlouvy, je povinen zaplatit Příkazci smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých), a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
2. Smluvní pokuty dle tohoto článku Smlouvy jsou splatné do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení písemné výzvy jedné Smluvní strany druhé Smluvní straně. Ujednáním o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody v plné výši.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

* 1. Pokud některé z ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, zdánlivým či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost, zdánlivost či neúčinnost ostatních ustanovení této Smlouvy, ani Smlouvy jako celku, pokud je takovéto ustanovení oddělitelné od zbytku Smlouvy. Smluvní strany se zavazují takovéto ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, které bude svým obsahem a účelem co možná nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení Smlouvy.
  2. Práva a povinnosti neupravené touto Smlouvou se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.
  3. Smluvní strany se dohodly, že Příkazník není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Příkazce postoupit a/nebo zastavit třetí osobě, zcela nebo části jakoukoliv pohledávku, právo a/nebo povinnost vzniklé na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní, ani postoupit Smlouvu jako celek.
  4. Tato Smlouva je uzavřena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá Smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.
  5. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti Příkazník uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. Příkazník výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této Smlouvy na webových stránkách věřitele včetně podpisů ke Smlouvě připojených.
  6. Příkazník bere na vědomí, že Příkazce je osobou dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv zajistí Příkazník, a to nejpozději do 30 dnů od uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že tato Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy bude uveřejněna v registru smluv, přičemž platnosti nabývá podpisem oběma Smluvními stranami.
  7. Město Černošice ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, osvědčuje, že uzavření této Smlouvy bylo schváleno Radou města Černošice na její 112. schůzi konané dne 18. 12. 2017 (usnesení č. R/112/3/2017) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.
  8. Tato Smlouva může být měněna jen písemnými dodatky odsouhlasenými oběma Smluvními stranami.
  9. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle, a že si ji přečetly a s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: Smlouva o dílo ze dne 21. 12. 2017

V Černošicích dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Město Černošice Vejvoda, spol. s r.o.**

Mgr. Filip Kořínek, starosta Ing. Václav Vejvoda, jednatel

*Příkazník Příkazce*