Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

SM/0866/2017

S18-014-0043

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel:	Město Jindřichův Hradec

zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města

sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec

IČ:			00246875

DIČ:		CZ00246875

email:		meu@jh.cz

bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka

ve věcech technických: 			Vladimír Krampera

technický dozor objednatele (TDO):	Bc. Martin Klhůfek

koordinátor BOZP pro realizaci:	 	Ing. Iva Nováková

Zhotovitel:		SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod Dopravní stavby JIH

zastoupen:		Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH

sídlo:		Pražská čp.495, 370 04 České Budějovice

korespondenční adresa: U Panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

IČ:			480 355 99

DIČ: 		CZ48035599

bankovní spojení:	xxxx

e-mail:		xxxx

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl c, vložka č. 8032

osoby oprávněné k jednání:	ve věcech smluvních: 			xxx

ve věcech technických:			xxx

ve věcech realizace a předání díla: 	xxx

stavbyvedoucí:				xxx

Článek I.

Tímto Dodatkem č. 2 se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo č. 0866/2017 uzavřené dne 2. 8. 2017 v platném znění (dále jen smlouva) na provedení díla „Radouňka páteřní komunikace-Silnice III/12833a“

Článek III. Cena díla, odst. 1 – celková cena díla ve výši 6.280.620,99Kč bez DPH se tímto Dodatkem č. 2 zvyšuje o celkovou částku 198.987,49Kč bez DPH z důvodu drobných změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1 stavby, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Částka představuje dodatečné práce uvedené ve změnovém listu č.1 v celkové výši 198.987,49 Kč bez DPH. Jedná se převážně o náklady spojené se zřízením objízdné trasy. Dále byla výškově upravena část budované kanalizace – tím došlo ke zřízení spádiště. Výškové úpravy stáv. šachet, bourání skalního podloží, zvýšená spotřeba tvarovek na přípojkách kanalizace a bourání železobetonové vodovodní šachty.

Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.

Nabídková cena za

- SO 02 B Požadavky objednatele,

- SO 102 Chodníky

- SO 301 Dešťová kanalizace

- SO 302 Přípojky dešťové kanalizace

- SO 401 Veřejné osvětlení

- SO Vodovod (viz samostatný výkaz výměr)

Cena díla bez DPH			6.479.608,48	Kč

DPH 21%				1.360.717,78	Kč

Cena díla celkem vč. DPH		7.840.326,26	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.

Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají beze změn.

# Článek III.

- Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., registr smluv, v platném znění. Zveřejnění zajistí na své náklady objednatel.

- Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

- Znění tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno usnesením Rady města Jindřichův Hradec, usnesením

č.1076/38R/2017 ze dne 13. 12. 2017.

V Jindřichově Hradci dne 19.12.2017	              	V Jindřichově Hradci dne  18.12.2017

...........................................................			................................................................

za zhotovitele:						      za objednatele:

Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec			  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města

Lenka Frűhaufová, vedoucí oddělení přípravy

a kalkulací

| SWIETELSKY stavební s.r.o. |  |  |  | ZMĚNOVÝ LIST č.1 (položkový rozpis) |  |  |  |  | Databáze: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tišteno dne: |  | 27.11.2017 |  |  |  |  |  |  | Nabídka číslo: |  |  |
| Stavba: SILNICE III 12 833A RADOUŇKA - VÍCEPRÁCE (MĚSTO JH) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 01. Vícepráce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SO 301.3 Výšková úprava RŠ na stávající splaškové kanalizaci, před č.p. 162 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 963015171 | Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet - konus |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 683,17 | 683,17 |
| 2 | Spec. 1 | Bet. roznášecí deska přechodová, šachtová |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 1 150,00 | 1 150,00 |
| 3 | 894403011 | Osazení betonových dílců pro šachty desek zákrytových |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 189,39 | 189,39 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 2 022,56 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 424,74 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 2 447,30 |  |
|  | SO 02 B.1.1 DIO - zřízení objízdné trasy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 16 | N-02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |  |  |  |  |  | 1,00 | KU | 109 368,00 | 109 368,00 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 109 368,00 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 22 967,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 132 335,28 |  |
|  | SO 02 B.1.2 DIO - prodloužení termínu výstavby |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 5 | 02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |  |  |  |  |  | 1,00 | KU | 3 888,85 | 3 888,85 |
| 16 | N-02720 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY |  |  |  |  |  | 1,00 | KUS | 17 012,80 | 17 012,80 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 20 901,65 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 4 389,35 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 25 291,00 |  |
|  | SO 102 Chodníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 89921 | Výšková úprava poklopů |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 2 972,68 | 2 972,68 |
| 2 | 379315231 | Obezdívka šachty beton tř. B 20 |  |  |  |  |  | 0,30 | M3 | 3 910,65 | 1 173,20 |
| 3 | 91721 | Záhonové obruby z betonových obrubníků |  |  |  |  |  | 5,00 | m | 365,93 | 1 829,65 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 5 975,53 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 1 254,86 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 7 230,39 |  |
|  | SO 301.1 Zřízení spádiště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | Spec. 1 | Vývrt šachtového dna Š5 - DN 300 |  |  |  |  |  | 1,00 | kpl | 3 500,00 | 3 500,00 |
| 2 | 877365221 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 250 |  |  |  |  |  | 2,00 | KUS | 286,54 | 573,08 |
| 3 | Spec. 2 | Vložka na UR 3 DN 250 |  |  |  |  |  | 1,00 | KUS | 550,00 | 550,00 |
| 4 | Spec. 3 | Zátka DN 250 |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 310,00 | 310,00 |
| 5 | 899623151 | Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop |  |  |  |  |  | 0,50 | M3 | 2 594,58 | 1 297,29 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 6 230,37 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 1 308,38 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 7 538,75 |  |
|  | SO 301.2 Bourání skalního podloží pneumatickým kladivem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 132402201 | Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm pneum nářadím v soudržných horninách tř. 5 |  |  |  |  |  | 5,40 | M3 | 1 515,14 | 8 181,76 |
| 2 | 162701153 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 |  |  |  |  |  | 5,40 | M3 | 282,78 | 1 527,01 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 9 708,77 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 2 038,84 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 11 747,61 |  |
|  | SO 302.1 Propojení domovních přípojek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | Spec.1 | KGB koleno 150/15° |  |  |  |  |  | 17,00 | kus | 153,00 | 2 601,00 |
| 2 | 115201411 | Demontáž sběrného potrubí DN 100 až DN 200 |  |  |  |  |  | 17,00 | M | 49,75 | 845,75 |
| 3 | 877315211 | Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150 |  |  |  |  |  | 66,00 | KUS | 142,94 | 9 434,04 |
| 4 | Spec.12 | KGEM DN 150, dl. 1M |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 328,00 | 2 624,00 |
| 5 | Spec. 10 | KGEM 125x3x2000 roura hrdlová |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 514,10 | 1 028,20 |
| 6 | Spec.2 | KGB koleno 150/30° |  |  |  |  |  | 20,00 | kus | 158,00 | 3 160,00 |
| 7 | Spec.3 | KGUS přechod kamenina-PVC 150+ těsnění |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 589,00 | 589,00 |
| 8 | Spec.4 | KGR redukce 150/125 |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 125,00 | 250,00 |
| 9 | Spec.5 | KGU přesuvka 150 kanal. |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 156,00 | 1 248,00 |
| 10 | Spec.6 | KGB koleno 125/15°kanal. |  |  |  |  |  | 2,00 | kus | 98,00 | 196,00 |
| 11 | Spec.7 | KGEA odbočka 150/100 kanal. |  |  |  |  |  | 1,00 | kus | 236,00 | 236,00 |
| 12 | Spec.8 | KGEM 100x3x2000 roura hrdlová |  |  |  |  |  | 2,50 | kus | 295,74 | 739,35 |
| 13 | Spec.9 | KGB koleno 100/30° |  |  |  |  |  | 7,00 | kus | 69,00 | 483,00 |
| 14 | Spec. 11 | Redukce sytému UR na KG DN 150 |  |  |  |  |  | 8,00 | kus | 358,00 | 2 864,00 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 26 298,34 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 5 522,65 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 31 820,99 |  |
|  | SO 303 Demontáž ŽB šachty na vodovodním řadu+suchovod |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Položka |  | Text |  |  |  |  |  | Množství | m.j. | Cena | Celkem |
| 1 | 130901121 | Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu prostého ručně |  |  |  |  |  | 2,38 | M3 | 6 941,00 | 16 491,82 |
| 2 | 997221815 | Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné) |  |  |  |  |  | 5,70 | T | 180,00 | 1 026,36 |
| 3 | 722211814 | Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami DN 100 |  |  |  |  |  | 2,00 | KUS | 146,10 | 292,20 |
| 4 | 162701153 | Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 5 |  |  |  |  |  | 2,38 | M3 | 282,78 | 671,89 |
|  | Celkem |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 18 482,27 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 3 881,28 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 22 363,55 |  |
| Celkem |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 198 987,49 |  |
| STAVBA CELKEM |  |  | Sazba DPH |  | DPH celkem |  | Odbytová cena bez DPH: |  |  | 198 987,49 |  |
|  |  |  | 21,00 |  | 41 787,37 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Odbytová cena s DPH: |  |  | 240 774,86 |  |