
Dodatek č.1 ke smlouvě           
Úprava trakčního trolejového vedení-smyčka Masarykovo náměstí
1.
Smluvní strany
Objednatel:                                  Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
se sídlem: 
Brtnická 1002/23 Jihlava
IČ:
25512897

DIČ:
CZ25512897
Zástupci ve věcech
a) smluvních:

Ing.Josef Vilím, předseda představenstva
Bankovní spojení:
ČSOB a.s. č.ú.100876798/0300
Zhotovitel:
Elektroline a.s, 
Sídlo:
K Ládví 1805/20, Kobylisy, 184 00 Praha 8
IČ:
45312338
DIČ:
CZ45312338
Bankovní spojení:
Citibank , číslo účtu 2510570205/2600
Osoby oprávněné k jednání:

          oprávněn k podpisu smlouvy:

Ing.Zdeněk Mrázek, místopředseda představenstva  

                                    Václav Svoboda, místopředseda představenstva

          oprávněn jednat ve věcech technických
                                    Milan Mokrý, vedoucí střediska MHD trakce, tel. 725 527 397,

                                    e-mail: mokry@elektroline.cz
          Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B, vložce 9880

na straně druhé – dále jen zhotovitel
2. Předmět dodatku č.1
2.1. Předmětem tohoto dodatku smlouvy je posunutí termínu dokončení díla na výstavbě TB smyčky na Masarykově náměstí“. 
2.2. Termín dokončení celého díla je 30.1.2018
2.3. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

3. Cena díla a fakturace
3.1. Dílo se považuje za řádně splněné dnem jeho písemného předání a převzetí. Zápis o předání a převzetí bude potvrzen oprávněnými zástupci obou smluvních stran, kterými jsou osoby uvedené dále ve smlouvě.

3.2. Fakturace bude probíhat dle soupisu provedených prací. 
4. Závěrečná ujednání

4.1        Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017  zůstávají tímto dodatkem č.1
             nedotčená a zůstávají v platnosti beze změny.
             Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo ze dne 30.10.2017.   Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2  vyhotovení. 
             Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
             Tento dodatek č. 1 je výrazem svobodné a vážné vůle obou smluvních stran na důkaz čehož oprávnění zástupci připojují své níže uvedené podpisy.
                               Za objednatele
                                              Za zhotovitele
……………………………………………….           ………………………………………………
                               Ing.Josef Vilím                                           Zdeněk Mrázek    



         předseda představenstva                             místopředseda představenstva
                                                                                                              Elektroline a.s
                                                     ………………………………………………
                                                                       Václav Svoboda

                                                            místopředseda představenstva
                                                                         Elektroline a.s
Smlouva byla uzavřena dne: 


