SMLOUVA O DÍLO č. 1053

uzavřená

podle Obchodního zákoníku v platném znění

Smluvní strany:

Objednatel:	Dopravní podnik města Pardubic a.s.

Zelené předměstí, Teplého 2141, 532 20 Pardubice

Zástupce Ing. Tomáš Pelikán, místopředseda představenstva

IČ: 63217066

dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	ComArr, spol. s r. o.

Tolarova 291, 533 51  Pardubice

Zástupce: Ing. Josef Pospíšil, jednatel

IČ: 15050084

DIČ: CZ15050084

Bankovní spojení: KB Pardubice, Náměstí Republiky 222,

č.ú. 376446561/0100

zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 449

dále jen „zhotovitel“

- Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je modernizace vnitropodnikové komunikační sítě LAN.  Dodávka a montáž bude provedena podle specifikace uvedené v Příloze č. 1 této smlouvy.

- Termíny plnění

- Objednatel požaduje zahájení montáže v březnu 2018. Přesný termín bude určen podle připravenosti prostor, ve kterých bude instalace probíhat.

- Zhotovitel se zavazuje dodat předmět smlouvy do 30. 6. 2018.

- Povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen zajistit podmínky pro montáž předmětu smlouvy a na základě výzvy zhotovitele jej převzít. Přitom bude sepsán za přítomnosti zástupce objednatele předávací protokol.

2. Pokud budou při převzetí zjištěny nepodstatné vady, je objednatel povinen bez zbytečného odkladu vyrozumět zhotovitele a o vadách provést zápis v předávacím protokolu s uvedením termínu odstranění vad. V případě, že předmět smlouvy bude vykazovat vážné vady, není objednatel povinen předmět smlouvy převzít do doby jejich odstranění, po tuto dobu není objednatel v prodlení se svou povinností předmět smlouvy převzít. V případě, že doba k odstranění vad překročí termín k předání předmětu smlouvy, je zhotovitel v prodlení se splněním svého závazku.

- Cena a způsob fakturace

1. Celková cena bez daně z přidané hodnoty činí

286 269,- Kč

(slovy:dvěstěosmdesátšesttisícdvěstěšedesátdevět korun českých)

DPH – 21 procent

60 116,- Kč

Celková cena včetně DPH

346 385,- Kč

(slovy: třistačtyřicetšesttisíctřistaosmdesátpět korun českých)

2. Cena díla bude hrazena v Kč na základě faktur s náležitostmi daňového dokladu. Faktury budou vystavovány vždy za kalendářní měsíc na základě soupisu skutečně provedených prací v daném kalendářním měsíci, odsouhlaseného technickým zástupcem objednatele. Tento soupis bude nedílnou součástí každé faktury vystavené zhotovitelem. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Zhotovitel je oprávněn konečnou fakturu vystavit po podpisu protokolu o předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Splatnost faktur bude 30 dní.

- Místo plnění

1. Místem plnění je areál Dopravního podniku města Pardubic, Teplého 2141, 532 02 Pardubice.

- Záruka a záruční servis

1. Délka trvání záruční doby na předmět smlouvy je 36 měsíců.  Záruka začíná běžet ode dne protokolárního převzetí předmětu plnění. Zárukou se rozumí veškeré garance na stavební a montážní práce a dále materiály použité pro realizaci předmětu plnění. V záruční době je zhotovitel povinen bezplatně odstranit případné vady v termínu dohodnutém s objednatelem, případně v takovém termínu aby odpovídal technologickým postupům.

2. Záruka se nevztahuje na vady způsobené živelními událostmi (způsobenými vodou, ohněm, bleskem, atd.), neodbornou obsluhou, zásahy objednatele nebo třetí strany do instalovaných zařízení, nedodržením podmínek předepsaných pro provoz zařízení a na mechanická poškození způsobená resp. zapříčiněná objednatelem nebo třetí stranou, nebo vyšší mocí.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení

1. Bude-li zhotovitel v prodlení s řádným předáním předmětu plnění objednateli v termínu uvedeném v bodě II.2, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z  celkové ceny za předmět plnění za každý započatý den s tím, že tuto případnou smluvní pokutu má právo objednatel odečíst od částky uvedené v konečné faktuře.

2. Pokud objednatel neuhradí kupní cenu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel oprávněn požadovat za každý den prodlení úrok z prodlení ve výši 0,1% fakturované ceny bez DPH.

- Ostatní ujednání

1. K zajištění koordinace činností vyplývajících z této smlouvy a dále k předání a převzetí předmětu smlouvy jsou oprávněni:

Za objednatele:

Radek Holub, tel.: znečitelněno, e-mail: znečitelněno

Za zhotovitele:

Michal Kratochvíl, tel.: znečitelněno, e-mail:znečitelněno

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou výtiscích. Každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku, z nichž každý má platnost originálu.

3. Smlouva může být měněna pouze formou číslovaných oboustranně odsouhlasených  písemných dodatků, které budou nedílnou součástí této smlouvy.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – technická specifikace a cenová kalkulace

5. Vztahy, které nejsou touto smlouvou upraveny, se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

7. Smluvní strany prohlašují, že si text smlouvy důkladně přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že tato smlouva byla uzavřena podle jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho pod ni připojují své podpisy.

Za objednatele

Datum:

Za Dopravní podnik města Pardubic 
Ing. Tomáš Pelikán

Za zhotovitele:

Datum:

Za ComArr, spol. s r. o.
Ing. Josef Pospíšil