[image: image1.png]AGENTURA OCHRANY
PRIRODY A KRAJINY
CESKE REPUBLIKY





Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. POPFK-006a/25/17 ze dne 23. 11. 2017 (dále jen „Smlouva o dílo“)
I. Smluvní strany 

1.1 Objednatel
Česká republika - 
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 


Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov  
Zastoupená:

RNDr. Františkem Pelcem, ředitelem
Bankovní spojení: 
xxx
IČO: 


629 335 91 


DIČ: 


neplátce DPH 

Telefon:


xxx
E-mail:


aopkcr@nature.cz


(dále jen „objednatel”)

a
1.2 Zhotovitel
Martin Dobeš s.r.o.
Sídlo:


K Ousuší 85, 252 17 Chýnice 


 






Zastoupený:

Ing. Martin Dobeš


Bankovní spojení:
xxx
Cíšlo účtu: 

xxx   
IČO:



49686623


     



  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 23636 
Telefon:


xxx
(dále jen „zhotovitel”) 
1.3 Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu zpracování projektové dokumentace došlo k průtahům při zajištění inženýrské činnosti (vyplývající z „Vyjádření OŽP MěÚ Beroun“) a které nebyly zaviněny na straně zhotovitele, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen ,,Dodatek“).
1.4 Čl. 3.1 Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

„Zhotovitel se zavazuje provést části předmětu díla dle článku 2.2 smlouvy a předat he bez vad a nedodělků objednateli ve lhůtě do:
	Část díla
	Termín 

	a) vypracování dokumentace pro provedení udržovacích prací včetně položkového rozpočtu pro provedení udržovacích prací a pro výběr zhotovitele udržovacích prací včetně slepého rozpočtu vč. související inženýrské činnosti

	do 31.5.2018


1.5 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.  
1.6 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.
1.7 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

1.8 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.
V ______________ dne ___________


V ______________ dne _____________
	Objednatel
	
	Zhotovitel

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Ing. Pavel Pešout
Ředitel sekce ochrany přírody a krajiny
	
	Ing. Martin Dobeš
projektant

(zhotovitel)

	
	
	


Kaplanova 1931/1


148 00 Praha 11 – Chodov


tel: 283 069 242


fax: 283 069 241


ID DS: dkkdkdj�aopkcr@nature.cz








 2 | 3

