č. smlouvy objednatele:              UPOL00067_19

č. smlouvy zhotovitele:                /391/17

č. smlouvy ústředí zhotovitele: NPÚ-391/                   /2017

DOHODA

o

provedení archeologického výzkumu

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „Občanský zákoník“)

1) DOHODOVÉ STRANY

Objednatel:

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

se sídlem Tovární 41a, 779 00 Olomouc

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,

vložka 2855

zastoupená:	Ing. Jaroslav Paclt, jednatel

IČ:			45195706

DIČ: 			CZ45195706

bankovní spojení: 	Raiffeisenbank, a.s., č. ú.: 8910189101/5500

telefon: 		585 243 716

fax:       			585 243 717

e-mail :                   	info@horstav.cz

Kontaktní osoby:

a)	ve věcech smluvních:

Ing. Jaroslav Paclt, jednatel

b)	ve věcech technických a realizačních:

Pavel Říman, pověřený hlavní stavbyvedoucí,

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Národní památkový ústav

státní příspěvková organizace

IČ: 750 32 333, DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

jednající ředitelem Mgr. Františkem Chupíkem, Ph.D.

Doručovací adresa pro korespondenci a fakturaci: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci, Horní nám. 25, 779 00 Olomouc

Bankovní spojení: ČNB 910004 - 60039011 / 0710

Telefon: 585 204 111, e-mail: mickova.petra@npu.cz (sekretariát)

Ve věcech dohody je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Mgr. František Chupík, Ph.D., ředitel územního odborného pracoviště

Ve věcech provádění a předání díla oprávněn jménem zhotovitele jednat:

PhDr. Pavel Šlézar, PhD., vedoucí odboru archeologie,

kontaktní telefon: 585 224 156, 602 571 770

e-mail: slezar.pavel@npu.cz

(dále jen zhotovitel)

2) PŘEDMĚT DOHODY

a) Provedení záchranného archeologického výzkumu (dále „ZAV“) ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, vyvolaného stavební akcí: „Na Hradě 5, suterén a kanalizace“, Olomouc , ulice Na Hradě, parc. č. 654, 185, 653/1 ,k. ú. Olomouc -město“ (dále jen stavba).

b) ZAV zahrnuje terénní práce, jejich dokumentaci, zajištění případných nálezů, jejich evidenci, konzervaci, uložení a vyhodnocení a veškeré s tím spojené odborné práce.

c) ZAV bude proveden na území dotčeném stavební činností uvedeném pod písm. a) tohoto článku smlouvy a objednatel nepožaduje po zhotoviteli po ukončení ZAV uvedení lokality do stavu, jaký byl před zahájením archeologických prací.

3) ČAS PLNĚNÍ

a) ZAV se bude realizovat v průběhu a dle postupu zemních prací na stavbě.

b) Potvrzení o provedení ZAV bude vydáno zhotovitelem objednateli na požádání.

c) Ukončení terénní části ZAV bude zhotovitelem objednateli oznámeno ověřitelným způsobem.

4) NÁKLADY NA PROVEDENÍ ZAV

a) Náklady na provedení ZAV jsou stanoveny ve smyslu zákona 526/1990 Sb. o cenách dohodou, ve znění pozdějších předpisů. Náklady na terénní část a zpracování činí celkem: 170.500,- Kč bez DPH (slovy: sto sedmdesát tisíc pět set korun českých).

Náklady na terénní část a zpracování činí položky:

1) místnost 007 (sonda S3)-průzkum kulturních vrstev pod hl. 2,5m (studna) : 15 m3 × 2.500,- Kč za 1 m3 = 37.500,- Kč;

2) SO01: suterén (sondy S2, S11, S14): 14 m3 × 2.500,- Kč za 1 m3 = 35.000,- Kč;

3) místnost 017 a 018 (sonda S20): 5 m3 × 2.500,- Kč za 1 m3 = 12.500,- Kč;

4) venkovní kanalizace a odkrytí románského zdiva ve dvoře (sondy S21, S23, S26): 14 m3 × 2.500,- Kč za 1 m3, 2 m3 v sazbě za 6.500,- Kč 1 m3 = 35.000,- + 13.000,- = 48.000,- Kč;

5) venkovní nájezdová rampa ve dvoře (sondy S24, S25, S27): 15 m3 × 2.500,- Kč za 1 m3 = 37.500,- Kč

b) K ceně bude připočtena DPH v zákonné výši.

5) PLATEBNÍ PODMÍNKY

a) Faktura je splatná do 30 dnů po předání faktury zhotovitelem objednateli. Předáním faktury se rozumí její osobní předání osobě oprávněné jednat ve věcech technických nebo její odeslání na adresu uvedenou v čl. 1 této Dohody.

b) V případě prodlení s úhradou faktury dle čl. 5 písm. a) této dohody je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení v zákonné výši za každý den prodlení.

c) Zhotovitel bude zaznamenávat odpracované hodiny do stavebního deníku (výzkumu).

6) PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN, DALŠÍ UJEDNÁNÍ

a) Objednatel se zavazuje ověřitelným způsobem oznámit zhotoviteli zahájení zemních prací s předstihem nejméně jednoho týdne.

b) Pokud objednatel přenese oznamovací povinnost na dodavatele stavby, oznámí tuto skutečnost písemně Národnímu památkovému ústavu, ú. o. p. v Olomouci a uvede přesnou identifikaci dodavatele stavby včetně adresy jeho sídla a jména zástupce oprávněného jednat jeho jménem.

c) Objednatel (nebo dodavatel stavby) je povinen oznamovat zahájení zemních prací u jednotlivých úseků předmětné stavby na telefonních číslech: PhDr. Pavel Šlézar, PhD., vedoucí odboru archeologie, nebo Mgr. Hana Dehnerová.

d) Objednatel se zavazuje vytvořit podmínky, umožňující průběžné provádění předmětu dohodnutého díla, tzn. připraví pozemek, kde má proběhnout ZAV, do podoby, aby bylo možno ZAV bezpečně zahájit a provést (na náklady stavby odstraní asfaltový, betonový aj. pokryv, odstraní plevelnou zeleň a konstrukce, které by mohly provádění ZAV omezit). Bude-li třeba, rovněž zabezpečí na vlastní náklady prostory pro pobyt pracovníků zhotovitele a uložení nálezů, jakož i nářadí.

e) Obě smluvní strany zodpovídají během provádění ZAV v terénu za dodržování předpisů BOZP a PO svých zaměstnanců, s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce, či jiných právních předpisů. Smluvní strany jsou odpovědné za dodržování ustanovení těchto předpisů a za škody, které vzniknou jejich činností. Smluvní strany si vzájemně předají písemné informace o rizicích možného ohrožení zaměstnanců jiných zaměstnavatelů na pracovišti.

f) Zhotovitel je povinen vést ve stavebním deníku časovou evidenci prováděného ZAV spolu se záznamem délky pracovních směn a zaměstnanců zhotovitele účastných na provádění ZAV. Stavební deník bude průběžně potvrzován zástupcem zhotovitele stavby a zástupcem objednatele. Nebude-li zástupcem objednatele během ZAV požadován ke schválení, je po ukončení ZAV považován za vzájemně schválený.

g) Pokud vzniknou při ZAV komplikace odborné, provozní a časové povahy, budou smluvními stranami projednány zvlášť a v případě potřeby smluvně zachyceny ve formě vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných osobami oprávněnými jednat ve věcech smluvních.

h) Smluvní strany se dohodly, že v případě výskytu komplikací odborné povahy bude přihlédnuto k metodickým pokynům Archeologického ústavu Akademie věd České republiky.

7) DOBA TRVÁNÍ DOHODY

a) Tato dohoda nabývá účinnosti dnem podepsání oprávněnými zástupci obou stran této dohody. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle odstavce 8b), nabude účinnosti dnem uveřejnění.

8) ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

a) Tato dohoda se zhotovuje v šesti vyhotoveních, z nichž po třech obdrží každá strana této dohody.

b) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Tato smlouva včetně všech dodatků bude zhotovitelem – Národním památkovým ústavem - uveřejněna v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb.

c) Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

d) Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů.

e) Tuto dohodu je možné měnit jen formou vzestupně číslovaných písemných dodatků.

f) Věci touto dohodou neupravené se budou řídit podle příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

9) OPRÁVNĚNÉ OSOBY

Za objednatele:

ve věcech dohody:	Ing. Jaroslav Paclt, jednatel

tel.

e-mail:

ve věcech technických: 	Pavel Říman, pověřený hlavní stavbyvedoucí

tel.

e-mail:

Za zhotovitele:

ve věcech dohody: Mgr. František Chupík, Ph.D.

ředitel NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

sekretariát:

ve věcech archeologických prací: PhDr. Pavel Šlézar, PhD.

vedoucí odboru archeologie NPÚ územního odborného pracoviště v Olomouci

V Olomouci dne 							V Olomouci dne

Jednající za objednatele:			      			Jednající za zhotovitele:

HORSTAV Olomouc, spol. s r. o.					Národní památkový ústav

Tovární 41a, 77900 Olomouc					územní odborné pracoviště v Olomouci

IČ: 45195706							Horní nám. 25, 779 00 Olomouc

DIČ: CZ45195706							IČ: 75032333

DIČ: CZ 75032333

………………………………….…..						…………………………………………………..

Ing. Jaroslav Paclt							Mgr. František Chupík, Ph.D.

jednatel								ředitel

HORSTAV Olomouc, spol. s r.o.

Za správnost: dr. Šlézar