Evidenční číslo smlouvy. 195/1/2017

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017

# Město Černošice

se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice

### IČ 00 241 121

zastoupené: Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

na straně jedné (dále jen „objednatel„)

a

Chládek & Tintěra, a.s.

se sídlem Nerudova 16, 412 01 Litoměřice

IČ  62743881

DIČ CZ62743881

zastoupená: Ing. Janem Kokešem, předsedou představenstva a Ing. Stanislavem Fouskem, Libuší Tintěrovou, Vladimírem Jehličkou a Ing. Pavlem Stoulilem, členy představenstva.

zapsaná v obchodním, rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 706

Na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento

Dodatek č. 1 k smlouvě o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017

II.

- Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 195/2017 ze dne 30.5.2017 (dále jen „smlouva“), a to tak, že se rozšiřuje rozsah plnění díla následovně:

- zhotovitel provede pro objednatele následující stavební práce:

  - odkopání přilehlého terénu,

  - přezdívání zdiva v 1PP,

  - podepření stropní konstrukce v 1PP ocelovými nosníky a sanace spodního povrchu ŽB desky,

  - provedení drenáže podél jižní obvodové stěny,

  - vybourání a nové vyzdění severní obvodové stěny a západního štítu v 1NP,

  - provedení železobetonového věnce v 1NP na třech obvodových stěnách,

  - dozdění obvodového zdiva a vyzdění římsy u východní a jižní obvodové stěny v 1NP,

  - uložení nových stropních trámů a provedení nového krovu nad celým stávajícím objektem.

- zhotovitel zakryje a zabezpečí rozestavěnou stavbu v zimním období.

- Cena za řádné provedení díla dle čl. V. odst. 1 Smlouvy se tímto dodatkem mění takto:

navýšení ceny díla o 773.881,25 Kč bez DPH, (936.396,31 Kč s DPH)

- Nová smluvní cena díla celkem činí:

Cena bez DPH						4.747.317,25 Kč

DPH ve výši dle platných právních předpisů                  996.936,62 Kč

Cena celkem včetně DPH					5.744.253,87 Kč

- V důsledku změny rozsahu plnění díla se mění termín dokončení a předání   díla :

Termín provedení díla se dle čl. IV odst. 8  stanovuje do 31.8.2018.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

III.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení tohoto dodatku.

- Otázky tímto dodatkem neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění.

- Město Černošice osvědčuje ve smyslu ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Černošice na její 112. schůzi konané dne 18.12.2017 (usnesení č. R/112/8/2017) tak, jak to vyžaduje ust. § 102 odst. 3  zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a vztahuje se na něj povinnost zveřejnit tento dodatek v Registru smluv, což je podmínkou jeho účinnosti. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel neprodleně od uzavření tohoto dodatku.  Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu tohoto dodatku.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu; zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

- Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle a že ho neuzavírají v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných okolností pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.

Příloha, jež jsou nedílnou součástí dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.195/2017:

Cenová nabídka – Stavební úprava a přístavba objektu č.p. 404 ZUŠ

V Černošicích dne:  …............                                           V Litoměřicích dne:…….….

……………………………….                                               ……………………………….

Mgr. Filip Kořínek					     Vladimír Jehlička, DIS.

starosta                                                                            člen představenstva

Ing.Stanislav Fousek

člen představenstva