Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 16.3.2017

# Město Dobruška

Sídlo: nám. F. L. Věka 11, 518 01 Dobruška

IČ: 00274879

DIČ: CZ00274879

Zastoupené: Ing. Petrem Lžíčařem, starostou

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 1721571/0100

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

# Ing. Ondřej Kubalák

Sídlo: Husitská 124, 549 01 Nové Město nad Metují - Krčín

IČ:  87859823

neplátce DPH

Tel.:

Bankovní spojení Československá obchodní banka, a.s.  č. účtu: 191319347

zapsaný v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Nové Město nad Metují

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a o výkonu autorského dozoru ze dne 16.3.2017:

¨

I.

1.1.Výše uvedené smluvní strany konstatují, že dne 16.3.2017 spolu uzavřely Smlouvu o dílo a o výkonu autorského dozoru (dále jen „Smlouva“) na vypracování vícestupňové projektové dokumentace pro stavbu „Dům dětí a mládeže (D.D.M.), propojení s bývalou kovárnou, bezbariérová rampa, stavební úpravy kovárny“ (dále jen „Stavba“) a na výkon dalších souvisejících činností specifikovaných v čl. II. Smlouvy.

1.2.Smluvní strany konstatují, že zhotovitel na základě Smlouvy dosud vypracoval a objednateli dne 4.4. 2017, tj. v řádném termínu dle Smlouvy, předal část díla specifikovanou v čl. II. odst. 2.3. Smlouvy, tj. společnou dokumentaci pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení.

1.3. Smluvní strany tímto dodatkem mění obsah Smlouvy v rozsahu uvedeném v čl. II. tohoto dodatku.

## II.

2.1.	Smluvní strany se dohodly na omezení předmětu Smlouvy sjednaného v čl.

II. této smlouvy o tyto činnosti:

zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“) dle odst. 2.4. čl. II. Smlouvy

.

poskytování součinnosti při zadávacím řízení dle odst. 2.5. čl.  II. Smlouvy.

výkon autorského dozoru při realizaci Stavby dle odst. 2.6. čl.  II. Smlouvy.

Zhotovitel tak nebude pro objednatele vypracovávat shora uvedenou projektovou

dokumentaci (DPS) ani vykonávat pro objednatele další shora uvedené činnosti.

2.2..	S ohledem na shora uvedené omezení rozsahu díla o zpracování DPS  se celková cena za dílo sjednaná v čl. III. Smlouvy snižuje o její část připadající dle odst. 3.1.2. čl. III. na zpracování DPS, tj. o částku 75.000 Kč, a nově tak činí 150.000 Kč.

2.3.   Smluvní strany se zároveň dohodly, že zhotovitel nemá vůči objednateli právo na náhradu  jakýchkoliv nákladů dosud vynaložených v souvislosti se zahájeným  zpracováním DPS.

2.4.	Smluvní strany dále konstatují a činí nesporným, že zhotovitel dosud pro objednatele nevykonával jakoukoliv  činnost dle odst. 2.5. a dle odst. 2.6. čl. II. Smlouvy a nevzniklo mu tak vůči objednateli právo na zaplacení sjednané ceny za výkon těchto činností.

2.5.	Smluvní strany dále s ohledem na tímto dodatkem sjednané omezení rozsahu díla dle Smlouvy zcela nahrazují stávající znění odst. 8.2. čl. VIII. Smlouvy tímto novým zněním:

8.2. Zhotovitel touto smlouvou bezúplatně poskytuje objednateli právo užít Společnou dokumentaci vypracovanou zhotovitelem dle této smlouvy pro přípravu a realizaci Stavby a pro vypracování všech na tuto Společnou dokumentaci navazujících stupňů projektové dokumentace pro Stavbu, zejména dokumentace pro provádění stavby, prostřednictvím třetích osob. Objednatel je oprávněn za tím účelem Společnou dokumentaci rozmnožovat a předávat ji třetím osobám. Smluvní strany se zároveň dohodly, že v rámci zpracování navazujících stupňů projektové dokumentace Stavby, je objednatel, a to i  prostřednictvím třetích osob, oprávněn provádět jakékoliv úpravy a změny v návrhu Stavby plynoucím ze Společné dokumentace.

###### IIII.  Závěrečná ustanovení

## 3.1.  	Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

## 3.2.	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku  v registru smluv a dohodly se, že jej v registru smluv uveřejní objednatel. Zhotovitel je povinen poskytnout k tomu objednateli potřebnou součinnost.

## 3.3..   	Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek  před jeho podpisem přečetli a že jej uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

## 3.4. 	Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

3.5. 	Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Dobrušky na své schůzi konané dne 13.12. 2017

#### V Dobrušce dne 18.12. 2017 		V Novém Městě nad Metují dne 18.12. 2017

Objednatel:						      Zhotovitel:

____________________________			         __________________________

Město Dobruška  					         Ing. Ondřej Kubalák

Ing. Petr Lžíčař, starosta