Smlouva o dílo č. 1800 - 1

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

na „SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická Rudolfovská České Budějovice – VS - ohřev TUV“

uzavřená mezi

## objednatelem: 	Střední odbornou školou veterinární, mechanizační a zahradnickou a Jazykovou školou s právem státní jazykové zkoušky, České Budějovice, Rudolfovská 92

Rudolfovská 458/92, České Budějovice, 372 16

zastoupenou:   	Ing. Bc. Břetislavem Kábelem, ředitelem

IČ:                          	60075911

DIČ:   	CZ60075911

Bankovní spojení:

č. účtu:

/ dále jen objednatel /

## a

## zhotovitelem: 	D.I.M. spol. s r. o.

## A. Trägera 91, 370 10 České Budějovice

zastoupeným: 	Janem Leštinou, jednatelem společnosti

zapsaným v OR	u Krajského soudu České Budějovice, oddíl C, vložka 387

IČ:                                        15769062

DIČ:                                     CZ157639062

Bankovní spojení:

č. účtu:

/ dále jen zhotovitel /

## I.  Předmět díla:

Zhotovitel se v rozsahu podle projektové dokumentace Ing. Miloše Holečka a oceněného výkazu výměru, zavazuje k provedení díla:

„SOŠ veterinární, mechanizační a zahradnická Rudolfovská České Budějovice – VS - ohřev TUV“

Zhotovitel provede na zakázce demontáž, dodávku a montáž výměníku včetně souvisejících rozvodů dle dokumentace pro realizaci zakázky. Rozsah dodávek a prací je určen projektovou dokumentací a nabídkovým rozpočtem zhotovitele. Zhotovitel odpovídá za úplné zohlednění projektové dokumentace ve svém rozpočtu.

## II. Čas plnění:

Zhotovitel provede dílo v termínu 3. – 31. 1. 2018. Dílo se považuje za dokončené jeho předáním a převzetím bez vad a nedodělků objednateli, o kterém se pořídí písemný protokol.

Objednatel se zavazuje převzít zcela dokončené dílo i před uplynutím smluvního času plnění.

## III. Údaje o ceně:

- 1.	Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení prací nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. I. této smlouvy:

        - Celková nabídková cena dle projektové dokumentace a výkazu výměr:

- bez DPH	85.429,- Kč

- DPH 21 %   	17.940,- Kč

- Cena celkem včetně DPH	103.369,- Kč

- 2. 	Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

- 3. 	Změna sjednané ceny je možná pouze

- a)  	pokud po podpisu smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;

- b) 	pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy známy, a zhotovitel je nezavinil, ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

- 4. 	Náklady spojené s odstraněním vad díla nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.

5.	Předmět plnění dle této smlouvy podléhá režimu přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. „Daň odvede zákazník“.

## IV.  Vzájemný styk stran:

- Zástupcem zhotovitele na stavbě je p. Jan Leština (tel.:         ).

- Zástupcem objednatele na stavbě je Ing. Miloš Holeček (tel.:         ), který je oprávněn se vyjadřovat ke kvalitě, postupu a úhradě prací.

- Případné změny a doplňky předmětu plnění dohodne objednatel se zhotovitelem na úrovni zástupců smluvních stran. Pouze změny a vícepráce, které neovlivní cenové údaje (odst. III) nebo které neovlivní čas plnění (odst. II), je možno dohodnout na úrovni zástupců na stavbě.

- Pro změny, dodatky a informace, které mají vliv na předmět plnění, se určuje výhradně písemná forma.

## V.  Fakturace s placení:

- Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli řádně vystavené faktury na úhradu ceny již provedených prací a dodávek.

- Faktura bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu skutečně provedených prací a dodávek odsouhlasených a potvrzených zástupcem objednatele po předání díla a odstranění případných vad a nedodělků.

- Faktury jsou splatné objednatelem do 21 dnů po obdržení.

- Při opožděné úhradě faktur za provedené dílo je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě nesplnění termínu zhotovitelem je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení. V případě prodlení delšího než 1 měsíc pak 0,5 % z ceny díla za každý den prodlení.

## VI. Závazky objednatele,  na nichž je závislé včasné plnění dodávky:

- Do 5-ti dnů po oznámení zhotovitele o rozporech projednaných prací oproti skutečným zjištěním při realizaci nebo jiných vadách projednat se zhotovitelem způsob, resp. termín odstranění těchto vad.

- V případě zjištění zhotovitele, že se jedná o práce se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru, zajistí zhotovitel dodržení podmínek ČSN 050610 a ČSN 050630.

## VII.  Ostatní ujednání:

- Zajistí-li zhotovitel po uzavření této smlouvy výrobky a materiál a nedojde-li z důvodů na straně objednatele k jejich použití, převezme objednatel tyto výrobky a materiál od zhotovitele proti úhradě, případně po dohodě s ním mu tyto ponechá a uhradí zvýšené náklady spojené se zrušením závazku.

- Od této smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, které stanoví zákon. V záležitostech touto smlouvou neupravených bude postupováno podle příslušných ustanovení Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., zejména pak § 2586 a následujících.

- Na provedené práce poskytuje zhotovitel záruku v délce 60 měsíců kromě výrobků, kde výrobce určuje záruční dobu jinou, nejméně však 24 měsíců. Tyto budou doloženy záručním listem.

- Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 5 kalendářních dnů předem, že dílo je dokončeno a je připraveno k předání a převzetí. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště

- Zhotovitel se zavazuje provádět veškeré práce dle ČSN EN ISO 9001:2016, certifikovaného systému řízení jakosti, pracovních postupů a platných ČSN.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

Dne:						                   Dne:

Razítko a podpis zástupce objednatele:                          Razítko a podpis zástupce zhotovitele:

………………………………………..				……………………………………………