Příloha č. 5 ke Smlouvě o dílo č. Objednatele : 1030-2017-12131, č. Zhotovitele : 2017/11

**Rozsah a popis stavební připravenosti**

**JI** rodinné a bytové domy III průmyslové **D** zemědělské IIsportovní objekty !Irekonstrukce historických objektů II stavebniny **D**

**Stavební připravenost pro provedení prací:**

1. Umožnění vstupů a vjezdů na staveniště, případně parkování v těsné blízkosti
2. Zajištění přístupnosti a vyklizení prostor k realizaci díla.
3. Staveništní přípojka el. energie 230V - zajistíme podružné měření.
4. Staveništní přípojka vody - zajistíme podružné měření.

S. Součinnost a koordinace se stavbou při postupu prací.

1. Skutečnost kdy objednatel na základě vlastního rozhodnutí přeruší postup prováděných prací zhotovitele z jakéhokolřv důvodu, bude tento fakt zapsán do stavebního deníku.
2. O promeškanou dobu se automaticky prodlužuje dodací lhůta, respektive konečný termín bez možnosti aplikovat sankce za nedodržení termínu *dodávky* a provedení díla.
3. Vyžaduje-li objednatel vícepráce, je povinen poskytnout zhotoviteli k jejich provedení dostatečný čas dle aktuálních možností zhotovitele. V případě upřednostnění víceprací před plněním SOD se odkládá termín dokončení dle aktuálních možností zhotovitele.
4. Zhotovitel neodpovídá za nevhodné podmínky pro realizaci díla. Například teplota neumožňující pracovat s daným materiálem dle technologického postupu.

',

.

* + STATUS, stavební akciová společnost, sídlo: Nádražní 998, 396 24 Humpolec, IČ: 46679120 **11** DIČ: CZ46679120 Ill

**li** Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1723 •

* Divize: Pelhřimov, Skrýšovská 628 **.11** tel: 565 323 358 • fax: 565 323 173 **D** e-mail: stat(!s@status.cz • [www.status.cz](http://www.status.cz/) **.a**