# SMLOUVA O DÍLO

# uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a následujících zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

- Svazek a vodovodů a kanalizací Tišnovsko

zastoupení:                                       Bc. Martin Hrubý, předseda Svazku

zast. ve věcech techn.:                     Jan Motyčka, tajemník Svazku

IČ: 49457004                                    DIČ: CZ 49457004

bankovní spojení:                            -

(dále jen objednatel)

a

- Marcela Skříčková, Projektová činnost ve výstavbě

zastoupení:                                 Marcela Skříčková, ČKAIT 1005591

IČ:  01194593                             DIČ: CZ 6651312250

bankovní spojení:                      GE Money Bank, a.s., č. účtu 209 193 712 / 0600

(dále jen zhotovitel)

tuto smlouvu o dílo.

# I.

Předmět smlouvy

1. Účelem této smlouvy je zhotovení jednotlivých stupňů projektové dokumentace akce „Tišnov ul. Wagnerova – rekonstrukce a doplnění vodovodu“ a to vč. zajištění územního rozhodnutí a stavebního povolení.

- Dokumentace pro územní rozhodnutí – DUR

- Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení – DSP

Tzn. Dokumentace pro stavební povolení v detailu rozpracování dokumentace pro provádění stavby, vč. výkazu výměr a rozpočtu.

2. Plnění smlouvy bude dle obecně závazných norem a požadavků. Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny, i dílčí, pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

3. Pokud zhotovitel provede dílo za účasti třetí osoby, odpovídá objednateli díla sám a plně za předmět této smlouvy a ostatní ze smlouvy vyplývající závazky.

# II.

Termín a předmět plnění

- Termín splnění předmětu této smlouvy je do 31.08.2017.

- Smlouva je splněna dnem podpisu záznamu o předání a převzetí díla zástupci smluvních stran.

- Předmětem plnění je předání dokumentací:

- DUR ve třech tištěných vyhotoveních na adrese objednatele, následné zajištění územního rozhodnutí

- DSP v šesti tištěných vyhotoveních, 2 x na CD nosiči na adrese objednatele, následné zajištění stavebního povolení

# III.

Cena a platební podmínky

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli dohodnutou cenu, a to postupně:

- DUR pro vydání územního rozhodnutí - 33.000,- Kč, slovy třicet tři tisíc Kč.

- DSP po vydání stavebního povolení – 37.000,- Kč, slovy třicet sedm tisíc Kč.

Zhotovitel není plátcem DPH.

- Objednatel souhlasí s dílčí fakturací potvrzených a pověřeným zástupcem převzatých částí díla v průběhu plnění. Konečné vyúčtování provede zhotovitel do 10 dnů po podpisu protokolu o předání a převzetí díla.

- Dílčí i konečné vyúčtování provede zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti 21 dnů od převzetí daňového dokladu.

- Dnem zaplacení je datum předání příkazu k provedení úhrady pobočce bankovního ústavu objednatele.

- Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu.

# IV.

Součinnost objednatele

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne objednatel zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

# V.

Ostatní ustanovení

- Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.

- Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen vyhovět.

- Bez vědomí a písemného souhlasu objednatele neposkytne zhotovitel předmět této smlouvy, ani jeho část, ani žádné informace s předmětem smlouvy související, žádné třetí osobě.

- V ostatním, ve smlouvě neuvedeném, se na tuto smlouvu vztahují ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, každý s platností originálu. Objednatel obdrží jedno vyhotovení, zhotovitel také jedno.

- Na znamení bezvýhradného souhlasu s obsahem a zněním této smlouvy připojuje zástupce objednatele i zhotovitel svůj podpis.

# V Tišnově dne 20.12.2017

Bc. Martin Hrubý, předseda Svazku			              	Marcela Skříčková

…………………………………………                   ………………………………………..

zástupce objednatele                                                            zhotovitel