DODATEK č.1 ke

SMLOUVĚ O DÍLO č. 54/2017/OMM

uzavřená dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění

na akci:

„Budova č.p. 1163- výměna systému elektrické požární signalizace (EPS)

v objektu radnice“

I. SMLUVNÍ STRANY

- OBJEDNATEL:

Město Kopřivnice

Sídlo:									Štefánikova 1163, Kopřivnice 742 21

Zastoupený:							Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

Kontaktní osoba

ve věcech technických:	            Miloš Sopuch, vedoucí OTS

Ing. Vladimíra Martiníková, referent OTS

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:									00298077

DIČ:									CZ00298077

- ZHOTOVITEL:

E+M plus spol. s r.o.

Sídlo:									4. května 217, 738 01 Frýdek – Místek

Zastoupený :							Petr Miča, jednatel

Kontaktní osoba:						Petr Miča, jednatel

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:									619 44 769

DIČ:									CZ 61944769

Zapsán v OR vedeným krajským soudem  v Ostravě, oddíl C, vložka 12775

I.

Úvodní ustanovení

### Smluvní strany se dohodly  na uzavření tohoto dodatku č.1 ke SOD č. 54/2017/OMM uzavřené dne 06.10.2017, jejíž předmětem je zpracování  projektové dokumentace pro provádění stavby „ Budova č.p. 1163 -  výměna systému elektrické požární signalizace (EPS) v objektu radnice“.

- Tímto dodatkem se upravuje doba plnění díla.

II.

Doba plnění

1.   Smluvní strany se dohodly, že text odstavce 1. čl. III smlouvy o dílo  - Doba a

místo plnění se nahrazuje novým zněním takto:

Zhotovitel se povinen provést a předat objednateli kompletní dílo  do 28. 02.2018.

2.   Ostatní body smlouvy tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti

III.

Závěrečná ustanovení

1.     Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.

340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2.     Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a

že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě,

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že

se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3.     Dodatek č.1  je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných

oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel

jedno vyhotovení.

Za objednatele dne: …………….   		     Za zhotovitele dne: …………..….

…..…….………………………				…….………………………

Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM                                     p. Petr Miča, jednatel