DODATEK č. 5

MZV č. j. 127514/2015-OAIS

ke smlouvě o dílo na dodávku Systému elektronické spisové služby SPI-3,

ve znění Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 2a-oprava, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4

uzavřený za použití § 3028 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ)

podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

Objednatel:			Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí

Loretánské nám. 5

118 00 PRAHA 1

zastoupený:

ve věcných smluvních	XXX

náměstek pro řízení Sekce ekonomicko-provozní

odpovědný pracovník:	XXX

vedoucí projektu

IČO: 				45769851

DIČ:				není plátcem DPH

bankovní spojení:		Česká národní banka

číslo účtu:			XXX

dále jen „Objednatel”

a

Dodavatel:			VUMS LEGEND, spol. s r.o.

Podbabská 20

160 00 Praha 6

zastoupený:

ve věcech smluvních 		XXX

jednatel společnosti

odpovědný pracovník		XXX

vedoucí projektu

IČO: 				61855057

DIČ:				CZ 61855057

bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech a.s.

číslo účtu:			XXX

zapsán v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 31481

dále jen „Dodavatel“

Objednatel a Dodavatel se dohodli na následujících změnách ve smlouvě o dílo č. SM6111- 013 ze dne 16.12.2011 a jejích přílohách, čj. Objednatele 107306/2011-OAIS, resp. 123284/2011-OAIS, čj. Dodavatele 89700/2011, na dodávku  Systému elektronické spisové služby SPI-3 (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 a jeho příloh, čj. 113030/2013-OAIS ze dne 2.9.2013 (dále jen „Dodatek č. 1“), Dodatku č. 2 a jeho příloh, čj. 102480/2014-OAIS ze dne 9.10.2014 (dále jen „Dodatek č. 2“), Dodatku č. 2a-oprava, čj. 102480-5/2015-OAIS ze dne 21.1.2015 (dále jen „Dodatek č. 2a-oprava“), Dodatku č. 3, čj. 102961/2015-OAIS ze dne 24.6.2015 (dále jen „Dodatek č. 3“) a Dodatku č. 4, čj. 118772/2015-OAIS ze dne 12. 11. 2015 (dále jen „Dodatek č. 4“). Za tím účelem sjednává tento Dodatek č. 5.

I.

Účel a předmět Dodatku č. 5

Účelem Dodatku č. 5 je:

a) zachytit změny související s rozhodnutím 63. porady Kolegia ministra zahraničních věcí ze dne 18. 11. 2015 o změně termínu zahájení rutinního provozu systému SPI-3 (dále jen „rozhodnutí Kolegia“),

b) definovat postup provedení závěrečných úprav systému SPI-3, zadaných na základě zkušeností získaných při testování v rámci zkušebního provozu systému v prostředí Objednatele (MZV) v roce 2015.

Dále je v článku II. zaznamenáno doplnění Řídicího výboru projektu.

II.

Změny Smlouvy ve znění Dodatků č. 1, č. 2, č. 2a-oprava, č. 3 a č. 4

V tomto článku II. jsou uvedeny pouze nové části smlouvy, nebo změny provedené v textu smlouvy.

II.A. V článku II.A. Dodatku č. 4, Tabulce 3 se aktualizují termíny milníků ukončení školení a zahájení rutinního provozu, v návaznosti na rozhodnutí Kolegia, výše dílčích plateb se nemění. Milníky projektu, které byly již splněny, nejsou již v Tabulce 3 uváděny. Ostatní milníky zůstávají beze změny.

Tabulka 3:  Milníky projektu SPI-3

| Název milníku („milníky“ jsou zásadní termíny plnění - viz odst. 5.12 Smlouvy ve znění Dodatku č. 2) | Termín dokončení | Dílčí platba po splnění milníku - cena v Kč bez DPH |
| --- | --- | --- |
| Školení uživatelů podle detailního plánu školení. | 30.6.2016 | --- |
| Ukončení zkušebního provozu a zahájení rutinního provozu základní verze SPI-3. Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3). | 1.7.2016 | --- |
| II. etapa projektu |  |  |
| Analýza a výběr požadavků k zapracování do rozšířené verze SPI-3 (ve II. Etapě projektu). | 3.11.2016 | 84 000,- |
| Instalace rozšířené verze systému SPI-3 a základní úvodní testy funkčnosti instalované rozšířené verze, provedené ve spolupráci s Objednatelem. | 13.3.2017 |  |
| Zahájení rutinního provozu rozšířené verze SPI-3. Tento termín je rozhodný pro začátek záruční doby rozšířené verze SPI-3 (odst. 6.6 Smlouvy ve znění Dodatku č. 3). | 28.3.2017 | 332 000,- |
| Doprovodné služby Poskytované po dobu dvou (2) roků od milníku „Akceptace základní verze SPI-3 a zahájení zkušebního provozu“ (odst. 6.15 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 a Tabulka 2 v čl. II.B. Dodatku č. 4) | 24.8.2017 | viz Dodatek č. 4, čl. II.B., Tabulka 2 |

II.B.  Doplnění Řídicího výboru projektu SPI-3:

Odstavec 4.17 Smlouvy ve znění Dodatku č. 4 se doplňuje takto:

Členem Řídicího výboru projektu za Objednatele byla jmenována XXX.

II.C.	Dílčí změny v systému SPI-3 vyplývající ze zkušebního provozu:

Na základě zkušeností a výsledků testů provedených ve fázi zkušebního provozu systému byly, případně budou projektovým týmem formulovány a zadány dílčí změny. Tyto dílčí změny budou implementovány do základní verze systému SPI-3 ještě před zahájením rutinního provozu základní verze SPI-3 (viz výše Tabulka 3; zahájením rutinního provozu základní verze SPI-3 se rozumí ukončení jejího zkušebního provozu).

Postup zadání, návrhu, implementace a ověření dílčích změn bude v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy, zejména článků 4 a 6 Smlouvy a přílohy č. 4 Smlouvy „Doprovodné služby a podmínky jejich poskytování, pozáruční servis“, ve znění článku II.F. Dodatku č.  4. Tyto práce budou probíhat v projektovém týmu s respektováním rozhodnutí Řídicího výboru projektu; na tomto základě jsou pro smluvní strany závazné.

III.

Závěrečná ustanovení

III.A. Ostatní ujednání Smlouvy a jejích příloh, ve znění Dodatku č. 1, č. 2, č. 2a-oprava, č. 3 a č. 4, a jejich příloh, nedotčené tímto Dodatkem č. 5, zůstávají v platnosti beze změny. Celková cena podle odst. 5.2 Smlouvy zůstává beze změny.

III.B. Tento Dodatek č. 5 se vyhotovuje ve stejném počtu stejnopisů s platností originálu jako Smlouva, tj. čtyřech (4), z nichž každé smluvní straně náleží dvě (2) vyhotovení.

III.C.  Text tohoto Dodatku č. 5 svými podpisy stvrzují:

Za Objednatele: 						Za Dodavatele:

V Praze dne							V Praze dne

.

...............................................					..................................................

XXX								XXX

náměstek pro řízení 						jednatel společnosti

Sekce ekonomicko-provozní