D o d a t e k   č.   1

ke smlouvě o dílo ev. č. SODM-64/2017

Název díla: „Oprava elektroinstalace v kolektoru Ďáblice 1. a 2. stavba“

Číslo smlouvy objednatele: SODM-64/2017

Projekt číslo: 509

Číslo smlouvy zhotovitele:

#### I.

#### S m l u v n í   s t r a n y

Hlavní město Praha

Mariánské náměstí 2, 110 00 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha 1

číslo účtu: 059029-0005157998/6000

zastoupené na základě mandátní smlouvy č. MAN/23/08/003874/2007

ze dne 15. března 2007 společností:

Kolektory Praha, a.s.

se sídlem Pešlova 341, 190 00 Praha 9 – Vysočany

IČO: 26714124

DIČ: CZ26714124

zastoupenou členy představenstva společnosti:

Ing. Petrem Švecem, předsedou představenstva,

Mgr. Bc. Michalem Čoupkem, MBA, MPA, místopředsedou představenstva a

Ing. Lukášem Plachým, členem představenstva

OR: Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 7813

na straně jedné (dále jen „objednatel“)

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.

se sídlem Ke Stadionu 855/22, 196 00, Praha 9 - Čakovice

zastoupený: Ing. Miroslavem Pospíšilem, jednatelem společnosti

IČO: 48589021

DIČ: CZ48589021

bankovní spojení: KB Praha 8, exp. Letňany

číslo účtu: 8002002 – 081 / 0100

OR: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 14086

na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy č. SODM-64/2017 ze dne 26. září 2017 (dále jen smlouva). Články ve smlouvě se mění a doplňují takto:

III.

D O B A   A   M Í S T O   Z H O T O V E N Í   D Í L A

Článek III. odstavec 3.1. se mění takto:

3.1.	Zhotovitel se zavazuje dílo zhotovit řádně dle sjednaných smluvních termínů takto:

1) zahájení díla: dnem podpisu této smlouvy o dílo,

2) předání a převzetí staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od podpisu této smlouvy,

3) ukončení díla: do 19. ledna 2018,

4) lhůta pro vyklizení staveniště: do 10 (deseti) pracovních dnů od ukončení díla,

5) počátek běhu záruční lhůty: dnem protokolárního předání a převzetí díla.

IV.

C E N A   Z A   D Í L O ,   J E J Í   Z M Ě N Y   A   P L A T E B N Í   P O D M Í N K Y

Článek IV. odstavec 4.1. se mění takto:

4.1.	Celková cena za zhotovení díla zhotovitelem v rozsahu článku II. této smlouvy je stanovena dohodou na základě přijaté nabídky zhotovitele dle odst. 2.1. a 2.2. článku II. této smlouvy a dále dle změnového listu č. 1 ze dne 6. prosince 2017, jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena dle smlouvy:				2.423.496,30 Kč bez DPH

cena dle změnového listu č. 1			   	     59.659,63 Kč bez DPH

celková cena						2.483.155,93 Kč bez DPH

(slovy: dvamilionyčtyřistaosmdesáttřitisícstopadesátpět korun českých a 93 haléřů)

K ceně bude připočteno DPH dle platných předpisů.

XII.

Z Á V Ě R E Č N Á   U S T A N O V E N Í

Článek XII. se doplňuje o odstavec 12.10. tohoto znění:

12.10.	Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, z nichž tři obdrží objednatel a dva zhotovitel. Dodatek č. 1 nabývá platností a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto dodatku č. 1, že s jeho obsahem souhlasí, a že dodatek č. 1 uzavírají svobodně. Na důkaz připojují své podpisy jednající zástupci smluvních stran.

Ostatní ustavení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčené, zůstávají nadále v platnosti a smluvní strany jsou jimi vázány.

Praha dne:							Praha dne:

.............................................					.............................................

MONTÁŽE ČAKOVICE s.r.o.				Hlavní město Praha

Ing. Miroslav Pospíšil						v zastoupení

jednatel společnosti						Kolektory Praha, a.s.

Ing. Petr Švec

předseda představenstva

..............................................

Hlavní město Praha

v zastoupení

Kolektory Praha, a.s.

Mgr. Bc. Michal Čoupek, MBA, MPA

místopředseda představenstva