SMLOUVA O DÍLO č. 20181001

uzavřená podle § 2586 a následujících zákona

č. 89/2012 Sb., občanský zákoník mezi těmito

SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel		:    Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

adresa			:    Čelakovského 6, Pražské předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

IČ			:    25923099				DIČ	:   274-25923099

zastoupený              	  :     ve věcech smluvních :    Ing. Františkem Zimou, jednatelem spol.		     ve věcech technických : 	Ing. Františkem Zimou, jednatelem spol.

zapsaný v obchodním rejstříku   vedeném : Krajským soudem v Hradci Králové

registrován v : oddíl C, vložka 14804

datum zápisu :   15.6.1999

telefon 	:	xxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel		:	H3Geo s.r.o.

adresa			:	17. listopadu 1020, 562 01 Ústí nad Orlicí

IČ			:	04424646			DIČ	:   CZ04424646

bank. spojení		:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupený 		ve věcech smluvních :	Mgr. Jana Dušková, jednatelka

ve věcech technických :	Mgr. Jana Dušková

zapsaný v	           :  obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl C, vložka 35701

datum zápisu	:   23.9.2015

telefon	 :	xxxxxxxxxxxxxxxxx

e-mail 	 :	xxxxxxxxxxxxxx			web stránky: www.h3geo.cz

PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem plnění je provedení díla:

Pekla – stanovení OP II. stupně vodního zdroje pro vrt LO 15/4 a LO 15/1

v následujícím rozsahu:

A.1	VYPRACOVÁNÍ NÁVRHU NA STANOVENÍ OCHRANNÉHO PÁSMA II. STUPNĚ VODNÍHO ZDROJE VYUŽÍVANÝCH V JÍMACÍM ÚZEMÍ PEKLA VRTY LO 15/1 A LO 15/4 DLE § 30 ZÁKONA Č. 254/2001 SB., ZAHRNUJÍCÍHO :

- kompletní textovou část návrhu OP II. stupně vodního zdroje v rozsahu vyhlášky MŽP č. 137/1999 Sb. a 432/2001 Sb. s mapami velkého měřítka pro ochranná pásma II. stupně a modelovým řešením proudění podzemní vody;

- kompletní dokladovou část s mapami ochranného pásma II. stupně velkého měřítka, zahrnující:

- digitální zpracování souboru geodetických a popisných informací o pozemcích, zahrnutých do ochranných pásem vodního zdroje II. stupně,

A.2	ZASTUPOVÁNÍ OSOBY OPRÁVNĚNÉ VE VĚCI VYDÁNÍ OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY VE VĚCI STANOVENÍ OCHRANNĚHU PÁSMA II. STUPNĚ AŽ DO DOBY NABYTÍ ÚČINNOSTI PŘÍSLUŠNÉHO OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.

DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

Část A.1 předmětu této smlouvy, tj. kompletní textová část návrhu na stanovení ochranného pásma II. stupně vodních zdrojů včetně modelového řešení proudění podzemní vody s kompletní dokladovou částí pro ochranné pásmo vodního zdroje II. stupně bude předána při splnění podmínek vyplývajících z článku 5 této smlouvy o dílo nejpozději do 30.10.2018.

Část A.2 předmětu této smlouvy bude plněna průběžně dle termínových postupů vodoprávního úřadu.

Sjednaná doba plnění se prodlouží v případě nahodilé a neodvratitelné překážky, která nastala nezávisle na vůli zhotovitele a která zhotoviteli znemožní či podstatně ztíží včasné provedení díla dohodnutým způsobem, přičemž zhotovitel nemohl tuto překážku nebo její následky odvrátit nebo překonat a ani ji nemohl v době uzavření této smlouvy předvídat. Nedohodnou-li se v uvedených případech smluvní strany výslovně na náhradním termínu plnění závazku, sjednaná doba se prodlužuje o dobu přiměřenou povaze trvání překážky.

Místem plnění je sídlo zhotovitele a lokalita prováděných prací.

CENA ZA DÍLO, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za zhotovení díla dle článku 2 této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.12.2017 a činí 265 700,- Kč bez DPH. Splatnost všech faktur je 14 dnů.

SOUČINNOST OBJEDNATELE

Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30.3.2018 předat zhotoviteli následující podklady :

- údaje o vývoji hladiny podzemní vody

- údaje o jakosti surové vody, případně o jakosti vody v síti za období minimálně 5 - 10 let

- jiné údaje, pokud se pro realizaci díla prokáže jejich nezbytnost.

POVINNOSTI ZHOTOVITELE

Zhotovitel se zavazuje :

- při realizaci díla využít veškerých svých archivních údajů o jímacích objektech a geologických a hydrogeologických poměrech území;

- připravit pro objednatele veškeré odborné podklady, které budou nezbytné pro proces vydání opatření obecné povahy ve věci stanovení ochranného pásma;

- udržovat na svém serveru soubor geodetických a popisných informací po dobu minimálně  3 let a po tuto dobu zajišťovat na základě požadavku objednatele za úplatu aktualizaci databáze SGI a SPI.

ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY A ZA VADY DÍLA

Dílo má vady, jestliže provedení díla (zejména jeho kvalita a rozsah) neodpovídá výsledku, určenému v článku 2 této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za vady v rozsahu občanského zákoníku.

PŘEDÁNÍ DÍLA, VLASTNICKÁ PRÁVA

Zhotovitel předá výsledek díla, specifikovaný v článku 2 této smlouvy, objednateli touto formou: osobním předáním, případně poštou, a to 1 x v tištěné formě, 1 x na CD v běžných formátech (*doc. *txt. *xls.* dgn., dílčí přílohy i ve formátu *pdf.).

Zhotovované dílo je ve vlastnictví zhotovitele. Po předání díla ručí za ochranu a zabezpečení díla proti poškození nebo odcizení objednatel. Objednatel se stává vlastníkem předaného díla po úhradě veškerých plateb za dílo zhotoviteli.

OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Smluvní strany se zavazují, že bez písemného souhlasu smluvního partnera neposkytnou třetím osobám žádné informace obchodního nebo technického charakteru vyplývající z této smlouvy.

V ostatních záležitostech výslovně neupravených touto smlouvou platí ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá objednatel a jedno si ponechá zhotovitel.

Za objednatele :							Za zhotovitele :

Ve Vysokém Mýtě							V Ústí nad Orlicí

Dne 10.1.2018							dne 4.1.2018

-------------------------							-----------------------------

Ing. František Zima							Mgr. Jana Dušková

Jednatel společnosti							jednatelka společnosti