#### SMLOUVA O DÍLO č. 2016 - X - 2

uzavřená dle § 2586 a násl. ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., v platném znění

- Smluvní strany

  - Objednatel:	Marianum, příspěvková organizace

Rooseveltova 47, 746 01  Opava

zastoupení Ing. Antonínem Janýškou – ředitelem

IČ:	71197061

DIČ:	CZ71197061

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních:	Ing. Antonín Janýška, ředitel, tel. 553 621 284

ve věcech technických: Vlastislav Martínek, tel. 733 691 347

(dále jen "objednatel")

  - Zhotovitel:	WINRO, s.r.o.

Opavská 429,  747 31 Velké Hoštice

zastoupení panem Robertem Winklerem - jednatelem společnosti

IČ:	62300911

DIČ: 	CZ62300911

osoby oprávněné k jednání za zhotovitele:

ve věcech smluvních : 		p. Robert Winkler, jednatel společnosti

ve věcech technických:	p. Roman Winkler

(dále jen "zhotovitel")

- Základní ustanovení

- Smluvní strany se dohodly, že tento závazkový vztah a vztahy z něj vyplývající se řídí § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. jsou v souladu se skutečností a že změny uvedených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

- Předmět smlouvy

- Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a na vlastní odpovědnost dílo s názvem  „Chráněné bydlení ul. Dostojevského 1594/15, Opava – zateplení severovýchodní strany budovy“.

(dále jen "dílo")

- Požadovaný rozsah je vymezen přiloženým rozpočtem.

- Objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek stanovených touto smlouvou.

- Místem plnění je objekt chráněného bydlení ul. Dostojevského 1594/15 v Opavě.

- Doba plnění

- Termín zahájení prací :	13.10.2016

- Termín dokončení prací:	16.12.2016

- Objednatel se zhotovitelem dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění, pokud:

a) dojde ke změně nebo zvýšení rozsahu prací a dodávek

b) nebude možné práce provádět nebo v nich plynule pokračovat z důvodů neležících               	na straně zhotovitele

- Cena díla

- Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Základní cena bez DPH:	290.376,20 Kč

DPH 15%:		 	  43.556,50

Cena celkem vč. DPH:	333.932,70 Kč

- Rozsah předmětu díla je vymezen přiloženým položkovým rozpočtem.

- Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, provede zhotovitel soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření a ocení je pomocí jednotkových cen podle rozpočtu - pokud jde o práce v tomto rozpočtu uvedené. Práce v tomto rozpočtu neuvedené budou oceněny dohodou smluvních stran před jejich provedením.

- Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly na poskytnutí zálohy ve výši 70.000,- Kč. Záloha bude objednatelem uhrazena do 3 dnů ode dne podpisu této smlouvy o dílo.

- Podkladem pro úhradu smluvní ceny dodaného díla budou dílčí a konečná faktura, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů. K fakturám budou přiloženy objednatelem odsouhlasené soupisy provedených prací.

- Konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.

- Lhůta splatnosti faktur je 14 dní od jejich vystavení. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb podle této smlouvy.

- Staveniště

- Objednatel předá zhotoviteli staveniště. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy.

- Provádění díla

- Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránicí řádnému provedení díla, je povinen          to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

- Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnou realizaci vyžadovaných prací. V případě, že objednatel bude trvat na provedení těchto prací, pak zhotovitel neodpovídá za případné vady díla vzniklé rozhodnutím objednatele.

- Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným dokončením ve sjednané kvalitě a době a předáním  objednateli v místě jeho provedení.

- Předání díla

- Závazek zhotovitele provést dílo je splněn jeho řádným ukončením. Za dokončené se pokládá takové dílo, které nebude mít při předání a převzetí žádnou vadu nebo nedodělek.

- Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 2 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele     a řádně ukončeno.

- O předání díla bude sepsán zápis. Zhotovitel a objednatel jsou dále oprávnění uvést v zápise cokoliv, co budou považovat za nutné.

- V případě výskytu vad či nedodělků na díle v době předání budou tyto uvedeny v zápise                  o předání. Dílo se v tomto případě považuje za řádně dokončené po odstranění všech těchto vad či nedodělků, jenž byly konkrétně v zápise uvedeny.

- Záruční podmínky a vady díla

- Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě, příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci vztahující se k provedení díla, popř. pokud neumožňuje užívání k němuž bylo určeno a zhotoveno.

- Zhotovitel odpovídá za vady, jenž má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, které se projeví v záruční době, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností.

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.

- Vady zjištěné na provedeném díle v průběhu záruční doby, objednatel písemně oznámí zhotoviteli. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje odstranění vady.

- Vada bude odstraněna v dohodnutém termínu, přičemž pro stanovení tohoto termínu budou respektovány nutné technologické lhůty a klimatické podmínky při provádění těchto prací.

- Smluvní pokuty

- Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení s předáním díla.

- Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 250,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků vzniká objednateli nárok na smluvní sankci ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok                  na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.

- Odpovědnost za vady

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- Zhotovitel odpovídá za případné škody na zhotovovaném díle vzniklé v souvislosti s prováděním díla do doby jeho předání objednateli. V případě, kdy objednatel předanou část díla začal užívat před předáním celého díla, končí odpovědnost dnem předání této části.

- Odpovědnost zhotovitele vyplývající z bodu 2. tohoto článku smlouvy o dílo se nevztahuje              na škody, které jsou pro zhotovitele nepojistitelné (např. živelné události), za které nese zodpovědnost objednatel z titulu svého pojištění jako vlastník stavby.

- Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

- V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat  objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla a uhradit případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu těchto věcí. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti.

- Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně                       a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel                  i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu zástupců obou smluvních stran.

Ve Velkých Hošticích dne:  10.10.2016

..........................…………..……………		       		...........................…….………...........

Ing. Antonín Janýška, ředitel					  Robert Winkler, jednatel

Marianum, příspěvková organizace			             WINRO, s.r.o.