- DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 20160329

Česká republika - Správa státních hmotných rezerv

se sídlem:		Praha 5 – Malá Strana, Šeříková 616/1, PSČ 150 85

jednající:	Ing. Miroslav Basel, ředitel OZAK

IČO:		48133990

DIČ:				CZ48133990

bankovní spojení:		Česká národní banka, pobočka Praha

č. účtu:			85508881/0710

datová schránka:		4iqaa3x

osoby pověřené k jednání

ve věcech technických: 	Bc. Ladislav Horváth

tel.:		222 806 172

e-mail: 	lhorvath@sshr.cz

(dále jen „objednatel“)

a

COMSIG - Jiří Bayerl spol. s r.o.

se sídlem:		K Merfánům 95/26, Nová Hospoda, 318 00 Plzeň

zastoupená:	Jiří Bayerl, jednatel společnosti

spisová značka: 		C 16459 vedená u Krajského soudu v Plzni

IČO: 				26376407

DIČ:				CZ26376407

bankovní spojení:		Reiffeisenbank a.s.

číslo účtu:			1277662028/5500

datová schránka:		wpvwe7z

osoby pověřené k jednání

ve věcech obchodních

a technických: 		Jiří Bayerl

tel.: 		777 266 788

e-mail: 	info@comsig.cz

(dále jen „zhotovitel“)

- (dále jen „smluvní strany“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly z důvodu pozdního předání staveniště objednatelem na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 20160329 uzavřené mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2016 (dále jen „Smlouva“), kterým se Smlouva mění následovně:

I.

Článek III. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

2. Termín dokončení díla: Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně předat dílo bez vad a nedodělků objednateli do 30. 09. 2016.

II.

Závěrečná ustanovení

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v 4 (čtyřech) stejnopisech, přičemž objednavatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel obdrží jeden stejnopis.

- Dodatek č. 1 je platný a účinný dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 20160329 se nemění a zůstávají v platnosti.

V Praze dne:26.9.2016		V ……………. dne:29.9.2016

Za objednatele:                                                      		Za zhotovitele:

……………………………………………	                              ………….…..……………..

Česká republika – Správa		COMSIG - Jiří Bayerl spol. s r.o

státních hmotných rezerv 	                		         Jiří Bayerl

Ing. Miroslav Basel		jednatel společnosti

ředitel OZAK