SMLOUVA O DÍLO č.: 37/2017

Int.číslo Objednatele ………………

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

# Čl.I.  Smluvní strany

Objednatel :  Městská část Praha - Satalice

K Radonicům 81, Praha 9 – Satalice, 190 15

Zastoupena Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel : 	ALESTRA s.r.o.

Tišnovská 305, 664 34 Kuřim

Zastoupena:  XXXXXXXXXXXXXX

IČO29196485, DIČ: CZ29196485

Bankovní spojení : XXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

# Čl.II.  Předmět smlouvy a předmět díla

Předmětem smlouvy je dodávka a montáž fitness stanic na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne ________ č. 17DH0362 pro veřejnou zakázku „Dodávka a montáž fitness stanic“ (dále též „předmět díla“).

Předmět díla je umístěn na pozemku objednatele. Uložení a odvoz vytěžené zeminy zajistí zadavatel.

# Čl.III. Termín plnění

Termín zahájení prací :   3. 4. 2018

Předání zhotoveného díla :  13. 4. 2018

Objednatel je oprávněn termín zahájení prací změnit, a to písemným sdělením zhotoviteli, který je povinen termín akceptovat, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak.

V případě nepříznivého počasí v termínu plánované realizace, se tato odsouvá na dobu nezbytně nutnou. O této změně budou obě strany vzájemně vyrozuměny.

Na předání a převzetí předmětu díla zajistí objednatel i zhotovitel odpovědného pracovníka, který bude dosažitelný také v průběhu realizace předmětu plnění.

# Čl.IV. Specifikace ceny za dílo a platební podmínky

- Zhotovitel a objednatel se dohodli na smluvní celkové ceně za provedení předmětu plnění dle čl.II  - cena bez DPH 216.930,- Kč DPH 21 % 45.555,30,- Kč, cena celkem včetně  DPH  ve výši : 262.485,- Kč  včetně barevného nátěru, dopravy a montáže .

- Tato cena je konečná a maximálně přípustná. Její změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

- Objednateli bude po dokončení a předání díla bez vad a nedodělků vystaven daňový doklad na částku: 262.485,- Kč včetně DPH se splatností 30 dnů od předání dokladu zadavateli.

- Neprovedené práce budou z celkové částky odečteny. Případné změny podkladů provedení díla budou se zhotovitelem projednány během realizace a budou řešeny formou písemných dodatků k této smlouvě.

- Případné vícepráce musí předem odsouhlasit objednatel, a to včetně ceny a termínu realizace s tím, že podkladem pro stanovení ceny budou oceňovací podklady, ze kterých zhotovitel vycházel při zpracování cenové nabídky na zhotovení zakázky. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich ocenění musí být před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem. Tímto úkonem nastává Zhotoviteli právo na jejich úhradu. Veškeré vícepráce, změny nebo rozšíření rozsahu díla proti položkovému rozpočtu (čl.IV.) včetně jejich ocenění budou promítnuty do dodatku této smlouvy o dílo.

Čl.V. Smluvní pokuta

1)  V případě prodlení platby je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši

0,1% z dlužné částky za každý den prodlení.

- V případě prodlení Zhotovitele s termínem předání díla dle čl.III., je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli slevu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení.

- Takto sjednané smluvní pokuty nemají vliv na případnou povinnost náhrady škody. Sjednané pokuty hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této  souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

# Čl.VI. Práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatele

1)  Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě.

Zhotovitel může provést dílo ještě před sjednaným termínem, pokud vyrozumí Objednatele 2

dny předem.

2) V den ukončení díla, případně provedení jeho části, je Objednatel povinen převzít část či celé

dílo. Tímto aktem přechází odpovědnost za převzatou část ( celé dílo ) na objednatele až do

celkového uhrazení.

3) Zhotovitel díla může pověřit zhotovením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla

jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

- Zhotovitel splní svou povinnost zhotovením, ukončením a předáním díla Objednateli a to

formou „ Zápisu o předání a převzetí díla“. Dílo bude prosto nedodělků.

- Případná reklamace musí obsahovat :

1. číslo smlouvy o dílo, datum uzavření

2. popis závady, fotodokumentace

3. telefon, fax, kontaktní osoba – návrh řešení.

- Zhotovitel poskytuje záruku 120 měsíců na dílo jako celek, 60 měsíců na provedené práce, 60 měsíců na povrchovou úpravu kovových prvků (komaxit, zinek), materiál HDPE 10 let,  ostatní záruky dle občanského zákoníku. V této době se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude mít po celou dobu záruky vlastnosti obvyklé. Zhotovitel se zavazuje vady, za něž odpovídá, odstranit ve lhůtě stanovené v písemné reklamaci a to nejpozději do 10 dnů od zjištění rozsahu závady. Po dobu opravy zajistí objednatel – provozovatel znehybnění vadné části nebo ji odstraní z provozu vůbec.

- Záruka se nevztahuje na : živelné pohromy, vandalismus, nadměrné opotřebení.

Zhotovitel zodpovídá za škody, které vzniknou během realizace zakázky a které jsou prokazatelně způsobené činností zhotovitele.

- Objednatel je povinen provedené dílo, které je prosto nedodělků, převzít a zaplatit dohodnutou    cenu za jeho provedení. Přitom je pověřená osoba za Objednatele povinna provedené dílo  prohlédnout a se Zhotovitelem podepsat zápis o předání díla.

- Zhotovitel díla je povinen provádět periodické revizní kontroly na vyžádání.

Objednatel  je povinen periodickými čtvrtletními kontrolami kontrolovat stav hřiště.

Čl. VII.  Prohlášení

Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil se zadávací dokumentací a soutěžními podmínkami, že jsou mu veškerá ustanovení srozumitelná a jasná, a že se soutěžními podmínkami a zadávací dokumentací souhlasí. Dále zhotovitel čestně prohlašuje, že cena díla ve smlouvě uvedená je cenou konečnou a změna je přípustná pouze v případě změny daně z přidané hodnoty.

### Čl.VIII.  Závěrečná ustanovení

- Jakákoli doplnění nebo změny této smlouvy jsou možná pouze písemnou formou na základě dohody smluvních stran dodatkem k této smlouvě.

- Objednatel díla zabezpečí na den realizace přívod el. energie 230 a 380 V přívod vody. Dále Objednatel zajistí, aby 7 dnů nebyly herní prvky používány a to ani výjimečně.

- Od této smlouvy může kterákoli smluvní strana odstoupit z důvodu porušení ustanovení této smlouvy. Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem následujícím po písemném doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.

- Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podepsání oběma smluvními stranami.

- Smlouva je vyhotovena ve čtyřech provedeních.

- Nedílnou součástí této smlouvy je plné znění Nabídky č. 17DH0362, které slouží jako položkový rozpočet.

- Dokud Objednatel neuhradí celou smluvní částku podle čl. IV. odst. 1 včetně případných dodatků smlouvy, je dílo ve výhradním vlastnictví Zhotovitele.

- Tato smlouva byla mezi účastníky sjednána na základě jejich shodné a oboustranně svobodné a vážným způsobem projevené vůle při vědomí toho, že je pro oba účastníky v plném rozsahu závaznou.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že workoutové prvky jsou v souladu s požadavky příslušné ČSN EN 16630.

V………………dne…………..					      V…………..dne………………

………………………………….                                                                 ……………………………...

Zhotovitel                                                                                                    Objednatel