Spisový znak:            56.2

## Skartační znak/lhůta:  V/10

## DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVY PŘÍKAZNÍ

## na zhotovení  dokumentace stavby, inženýrskou činnost s tím související a výkon autorského dozoru

| Číslo SOD zhotovitele: | Číslo SOD objednatele: OI-PR/SOD/002346/2017/Boh |
| --- | --- |
| A Název akce: Památník osvobození Rudou armádou | Org: 25842 |

uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

# Smluvní strany

| 1. Objednatel: | Statutární město Olomouc se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc |
| --- | --- |
| též „příkazce“ |  |
| IČ: 00299308 | DIČ: CZ00299308 |
| Zástupce statutárního orgánu: |
| - ve věcech smluvních: |
| Ing. Marek Drešr, pověřený vedením odboru investic MMOl |
| tel.: |  | e- mail: |
| - kontaktní osoba ve věcech technických: |
| Ing. Václav Šnajdr, vedoucí oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel.: |  | e- mail: |
| Ing. Bronislav Böhm, odborný referent oddělení přípravy staveb, odbor investic MMOl |
| tel: e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| číslo výdajového účtu: |

| 2. Zhotovitel: | MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek – ječmen studio |
| --- | --- |
| též „příkazník“ | se sídlem: Lazecká 297/51, 779 00 Olomouc |
| IČ: | DIČ: | CZ |
| zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v |
| pod sp. zn. |  |
| Zástupci zhotovitele |  |
| - ve věcech smluvních: |
| MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek |
| tel.: |  | e-mail: |
| - ve věcech technických: |
| Hlavní inženýr projektu: (autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 03674) |
| MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek |
| tel.: |  | e-mail: |
| Hlavní projektant: (autorizovaný architekt, č. autorizace ČKA 03674) |
| tel.: |  | e-mail: |
| Bankovní spojení: |
| č. účtu: |

Smluvní strany prohlašují, že se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k výše uvedené smlouvě. Důvodem k uzavření dodatku č. 1 je navýšení projektových činností nad rámec zadání projektové přípravy.

V průběhu projektových prací vznikl požadavek na přeložení dvou stožáru veřejného osvětlení a s tím související úprava trasy kabelového vedení VO. Důvodem vzniku předmětné vícepráce je nepotvrzení předpokladu hloubky založení výše uvedených stožárů VO a celkový špatný stav základové konstrukce stožárů. V rámci projektové přípravy tedy musel být zpracován další stavební objekt, kterým je návrh přeložky stožárů VO.

Dodatkem č. 1 se tedy rozšiřuje předmět díla – čl. III. a současně se mění čl.V. – Termín plnění a VI. – Cena a platební podmínky

Nové znění:

# Předmět díla

- Předmět díla je rozšířen o návrh nového stavebního objektu přeložky dvou stožárů VO a s tím související úpravou trasy kabelového vedení VO. Součástí přeložky stožárů VO bude také převěšení trolejového vedení a návrh nových stožárů VO, včetně jejich základů.

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD v čl. III. Předmět smlouvy  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

##### V.

# Termín plnění

- Zhotovitel se zavazuje realizovat předmět plnění nejpozději do:

Předání kompletního předmětu plnění                               do    60 dní od podpisu tohoto Dodatku č. 1

##### VI.

# Cena a platební podmínky

- Celková cena předmětu plnění (dále jen cena) byla stanovena výpočtem dle sazebníku Unika a upravena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a skládá se z následujících částí:

- Projektová dokumentace pro společné ÚR a SP, včetně dokladové části

| Cena za část a) bez DPH: | 51 500,- Kč |
| --- | --- |
| DPH za část a): | 10 815,- Kč |
| Cena za část a) s DPH | 62 315,- Kč |

b)     Výkon inženýrské činnosti pro zajištění ÚS, popř. ÚR

| Cena za část b) bez DPH: | 12 000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH za část b): | 2 520,- Kč |
| Cena za část b) s DPH: | 14 520,- Kč |

c)     Projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS)  vč. soupisu stavebních prací dodávek a služeb vč.

výkazu výměr, činnost v rámci zadávacího řízení

| Popis cen | Původní cena dle SOD | Změna ceny dle Dod. č. 1 | Cena vč. Dod. č. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část e) bez DPH: | 28 500,- Kč | 23 500,- Kč | 52 000,- Kč |
| DPH za část e): | 5 985,- Kč | 4 935,- Kč | 10 920,- Kč |
| Cena za část e) s DPH: | 34 485,- Kč | 28 435,- Kč | 62 920,- Kč |

Cena díla za části a) až c):     (pro fakturaci dle platebních podmínek)

| Popis cen | Původní cena dle SOD | Změna ceny dle Dod. č. 1 | Cena vč. Dod. č. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za část a) až c) bez DPH: | 92 000,- Kč | 23 500,- Kč | 115 500,- Kč |
| DPH za část a) až c): | 19 320,- Kč | 4 935,- Kč | 24 255,- Kč |
| Cena za část a) až c) s DPH: | 111 320,- Kč | 28 435,- Kč | 139 755,- Kč |

d)     Autorský dozor:

| Cena za část d) bez DPH: | 15 000,- Kč |
| --- | --- |
| DPH za část d): | 3 150,- Kč |
| Cena za část d) s DPH: | 18 150,- Kč |

Celková cena díla za části a) až d):

| Popis cen | Původní cena dle SOD | Změna ceny dle Dod. č. 1 | Cena vč. Dod. č. 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena celkem bez DPH: | 107 000,- Kč | 23 500,- Kč | 130 500,- Kč |
| DPH: | 22 470,- Kč | 4 935,- Kč | 27 405,- Kč |
| Cena celkem s DPH: | 129 470,- Kč | 28 435,- Kč | 157 905,- Kč |

Ostatní ujednání uvedené v uzavřené SoD  nejsou tímto dodatkem č.1 dotčeny a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

| V Olomouci dne: | V Olomouci dne: |
| --- | --- |

| Objednatel | Zhotovitel |
| --- | --- |
| Ing. Marek Drešr pověřený vedením odboru investic MMOl | MgA. Ing. Arch. Lukáš Blažek |