# SMLOUVA O DÍLO

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví** |
| **IČO:** | 48135267 |
| **Sídlo:** | Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1 |
| **Zástupce:** | Mgr. Pokorný Viktor, předseda úřadu |

(na straně jedné jako objednatel, dále jen „**objednatel**“)

a

|  |  |
| --- | --- |
| **Název:** | **VUMS LEGEND, spol. s r.o.** |
| **IČO:** | 61855057 |
| **DIČ:** | CZ61855057 |
| **Sídlo:** | Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 16000 |
| **Zástupce:** | Ing. VLASTISLAV HRYZBYL, jednatel |
| **Odpovědná osoba:** | Ing. Jitka Štiková, ředitelka a jednatelka |
| **Bankovní spojení:** | UniCredit Bank Czech Republic, č.ú.: 5733864968/2700 |
| **Zápis v OR:** | C 31481 vedená u Městského soudu v Praze |

(na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „**zhotovitel**“)

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, ve smyslu ustanovení § 2586   
a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto

**smlouvu o dílo**

(dále jen „**Smlouva**“)

1. **Obecná ustanovení** 
   1. Zhotovitel poskytl objednateli na základě smlouvy na zavedení elektronické spisové služby ze dne 23.11.2009 uzavřené mezi smluvními stranami (dále jen „**Smlouva ESS**“) následující plnění:
      1. Dodávka a zavedení systému elektronické spisové služby, komunikačního modulu ePodatelny a komunikačního modulu datové schránky pro objednatele včetně dodávek souvisejících služeb nezbytných pro realizaci tohoto předmětu, blíže specifikovaných v čl. 2 Smlouvy ESS.
      2. Dodávka nezbytného HW vybavení specifikovaného v bodě   
         1.4. Smlouvy ESS.
      3. Implementační práce včetně zaškolení uživatelů.
      4. Podpora dodaného systému poskytovatele.
   2. Dne 26.2.2009 byla mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřena smlouva   
      o poskytování služeb v oblasti informačního systému č. 86000/08, na základě které zhotovitel poskytuje objednateli servisní, poradenské, programové a jiné odborné služby v rozsahu a za podmínek v citované smlouvě uvedených (dále jen „**Smlouva o poskytování služeb**“).
   3. Objednatel na základě ust. § 5 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zřídilo k 1.10.2017 Českou agenturu pro standardizaci, státní příspěvková organizace (dále jen „**Agentura**“), jejímž hlavním účelem   
      je dle čl. 3 zřizovací listiny zabezpečování tvorby, vydávání a distribuce českých technických norem.
   4. Vzhledem k tomu, že zabezpečování tvorby, vydávání a distribuce českých technických norem přejde k 1.1.2018 z objednatele na Agenturu, vyvstala potřeba rozšířit stávající plnění dodané zhotovitelem na základě Smlouvy ESS   
      ve vztahu k Agentuře.
   5. Zhotovitel je jediným držitelem majetkových práv k předmětu plnění poskytovaného na základě Smlouvy ESS. Zhotovitel je jedinou osobou oprávněnou poskytovat dodatečnou podporu objednateli k poskytovanému plnění a jedinou osobou, která je způsobilá naplnit požadavky objednatele   
      na rozšíření plnění dle Smlouvy ESS.
   6. Současně jsou služby poskytované na základě této Smlouvy nezbytné k jejímu dalšímu plnění, změna v osobě zhotovitele není možná z ekonomických   
      a technických důvodů, resp. případná změna v osobně zhotovitele   
      by znamenala nedokončení přechodu činnosti k 1.1.2018 a značné zvýšení nákladů na straně objednatele.
   7. Z výše uvedených objednatel oslovil zhotovitele s žádostí o předložení nabídky k plnění dle této Smlouvy. Zhotovitel dne 6. 11. 2017 předložil objednateli závaznou nabídku, která tvoří přílohu č. 4 této Smlouvy.
2. **Předmět Smlouvy**
   1. S ohledem na vznik Agentury se zhotovitel na základě této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v:
      1. analýze a navržení řešení pro rozdělení aplikací užívaných objednatelem mezi objednatele a Agenturu,
      2. realizaci softwarového řešení spočívající v rozdělení aplikací užívaných objednatelem pro budoucí užití objednatelem a Agenturu,
      3. konfigurace hardwarových zařízení a zajištění migrace dat v rozsahu, aby byl naplněn účel fungování objednatele a Agentury od 1.1.2018.

(dále jen „**Dílo**“).

* 1. Objednatel se zavazuje za provedení Díla uhradit zhotoviteli odměnu.

1. **Předmět Díla**
   1. Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel bude provádět Dílo za součinnosti objednatele, jak je pospána níže, a dle harmonogramu, jak je popsán v této Smlouvě. V tomto článku Smlouvy jsou vyčleněny jednotlivé části plnění, které zajistí zhotovitel a/nebo objednatel v rámci provádění Díla.
   2. V rámci stávající hardwarové struktury má objednatel vymezeny tzv. virtuální stroje, označené jako Biskup, Mezinárodní, Papez, Domino, Traveler (virtuální stroje dle tohoto odstavce dále jen „**VM 1**“). VM 1 budou po provedení Díla užívány Agenturou. VM 1 jsou nainstalovány pod certifikátem označeným jako „/CSNI“.
   3. Objednatel zajistil vytvoření tří tzv. virtuálních strojů (dále jen „**VM 2**“) v rámci své stávající hardwarové struktury. VM 2 jsou vyčleněny v konfiguraci, která je uvedena v příloze č. 1 této Smlouvy. Účelem vymezení VM 2 je jejich budoucí užívání objednatelem. Za podmínek dále uvedených budou na jednotlivé servery VM 2 z VM 1 převedeny aplikace, databáze a agendy objednatele, a to tak, aby od 1.1.2018 mohl objednatel vykonávat svoji činnost v požadovaném rozsahu. VM 2 jsou pro účely této Smlouvy a jejího plnění označeny jako:
      1. DomMail/UNMZ,
      2. Traveler/UNMZ,
      3. DomDS/UNMZ.
   4. Zhotovitel se zavazuje zajistit analýzu procesů na stávajících VM 1 a jejich případnou aktualizaci pro účely realizace Díla.
   5. Zhotovitel vytvoří nový certifikát označený jako „/UNMZ“, a zajistí jeho instalaci na VM 2.
   6. Zhotovitel se zavazuje provést instalaci aplikace IBM Domino nejméně ve verzi 9.x a instalaci FP na VM 2.
   7. Objednatel předal ke dni podpisu této Smlouvy seznam zaměstnanců s dělením, kteří zaměstnanci budou od 1.1.2018 zaměstnanci objednatele, a kteří budou zaměstnanci Agentury.
   8. Zhotovitel vytvoří křížové certifikáty pro komunikaci mezi certifikáty „/CSNI“ na VM 2 a „/UNMZ“ na VM 1 specifikovaných dle předchozích odstavců.
   9. Server DomMail/UNMZ bude poštovní a aplikační server s tím, že od 1.1.2018 nahradí funkci stávajících serverů objednatele VM 1 – Biskup a Mezinárodní. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla zajistí:
      1. instalaci aplikací (obsažených na VM 1 – Biskup a Mezinárodní) a konfigurace DomMail/UNMZ pro příjem stávajících adres „@unmz.cz“ osob, které budou od 1.1.2018 zaměstnanci objednatele.
      2. převedení databáze id uživatelů, kteří budou od 1.1.2018 zaměstnanci objednatele, a změnu domovského poštovního/aplikačního serveru v nastavení pracoviště zaměstnanců objednatele.
      3. převedení databáze kontaktů (přesun poštovní databáze).
      4. po přechodné období (do 10.1.2018) replikaci dotčených databází pro server DomMail/UNMZ mezi servery DomMail/UNMZ a servery VM 1 - Biskup, Mezinárodní.
      5. konfiguraci serverů VM 1 - Biskup, Mezinárodní pro příjem adres „@agentura-cas.cz“, pro osoby, které budou od 1.1.2018 zaměstnanci Agentury.
   10. Server Traveler/UNMZ nahradí od 1.1.2018 činnost severu VM 1 Traveler, a bude určen pro zajištění činnosti objednatele a jeho zaměstnance. Objednatel zajistí konfiguraci serveru Traveler/UNMZ a učiní nezbytné kroky k tomu, aby server Traveler/UNMZ plnil od 1.1.2018 funkci stávajícího severu VM 1 Traveler, který zajišťuje komunikaci mezi mobilními zařízeními zaměstnanců objednatele a poštovním serverem. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnosti k propojení serveru Traveler/UNMZ a serveru DomMail/UNMZ. Samotnou konfiguraci a propojení serveru Traveler/UNMZ a serveru DomMail/UNMZ zajišťuje objednatel.
   11. Server DomDS/UNMZ bude sloužit pro zajištění funkčnosti a provozu aplikace ePodatelna, která bude komunikovat ISDS objednatele s tím, že od 1.1.2018 nahradí funkci stávajících serverů objednatele VM 1 – Papez. Zhotovitel se zavazuje, že v rámci provádění Díla zajistí:
       1. přesun aplikace ePodatelna nainstalované na serveru Papez na server DomDS/UNMZ, včetně databází.
       2. novou instalaci aplikace ePodatelna na server Papez pro účely Agentury,
       3. konfigurace aplikace ePodatelna dle parametrů objednatele na serveru DomDS/UNMZ a konfigurace aplikace ePodatelna dle parametrů Agentury na serveru Papez.
   12. Vyčlenění a rozdělení agend a aplikací je blíže popsáno v příloze č. 2 této Smlouvy.
2. **Místo a doba plnění Díla**
   1. V tomto článku Smlouvy je uveden harmonogram provádění Díla a místo provádění Díla.
   2. Zhotovitel provádí Dílo v sídle objednatele, případě prostřednictvím vzdáleného přístupu ze sídla zhotovitele, v závislosti na povaze jednotlivých plnění.
   3. Harmonogram plnění Díla:
      1. Objednatel se zavazuje zpřístupnit VM 2 zhotoviteli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne podpisu této Smlouvy, a to na základě oznámení objednatele zhotoviteli. Zhotovitel ke dni podpisu této Smlouvy má přístup k VM 1.
      2. Zhotovitel zajistí plnění Díla nejpozději do 31.12.2017.
   4. V případě, že se objednatel ocitne v prodlení s plněním dle této Smlouvy, na kterém je závislé navazující plnění zhotovitele, prodlužují se termíny plnění zhotovitele dle předchozího odstavce o počet dnů, o které je objednatel v prodlení se splněním dané povinnosti.
3. **Součinnost stran**
   1. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost nezbytnou k naplnění účelu této Smlouvy.
   2. Žádosti o poskytnutí součinnosti si budou předávat způsobem dle čl. 10 této Smlouvy.
   3. V případě, že objednatel bude zajišťovat plnění svých povinností prostřednictvím třetí osoby, zavazuje se zajistit poskytnutí součinnosti zhotoviteli i ze strany třetí osoby.
   4. Smluvní strany se zavazují poskytnout si součinnost bez zbytečného odkladu poté, co o ni budou požádáni ze strany druhé smluvní strany.
4. **Předání Díla**
   1. Zhotovitel předá objednateli Dílo nejpozději na základě akceptačního řízení, jak je popsáno níže:
      1. V rámci akceptačního řízení Díla bude ověřováno testováním, zda Dílo odpovídá schváleným funkčním a technickým specifikacím uvedeným v této Smlouvě.
      2. Akceptační řízení pro konkrétní Díla proběhne nejpozději pět (5) pracovních dnů před uplynutím lhůty k provedení Díla.
      3. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí Díla nejpozději pět (5) dní před provedením akceptačního řízení, a to za podmínek dle čl. 7 této Smlouvy (písemně, elektronicky, nebo prostřednictvím pověřené osoby).
      4. O průběhu akceptačních řízení vyhotoví Zhotovitel písemný záznam, v němž zejména uvede, zda testy prokázaly chyby.
      5. Jestliže testovaná část Díla splní akceptační kritéria testů, Zhotovitel se zavazuje nejpozději v pracovní den následující po ukončení akceptačního řízení umožnit Objednateli příslušnou Část díla převzít a Objednatel se zavazuje k jeho převzetí nejpozději do pěti (5) pracovních dnů. Smluvní strany se zavazují o tomto převzetí sepsat akceptační protokol.
   2. Dílo jako celek se považuje za dokončené, bylo-li řádně předáno a převzato Objednatelem na základě akceptačního protokolu.
   3. Zhotovitel se zavazuje spolu s Dílem předat Objednateli i dokumentaci, která k příslušnému Dílu náleží.
5. **Cena Díla a platební podmínky**
   1. Cena za Dílo (dále jen „**Cena**“) je uvedena v příloze č. 3 této Smlouvy.
   2. Cena je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele spojené s realizací Díla.
   3. Objednatel neposkytuje zálohy.
   4. Právo na úhradu Ceny vzniká zhotoviteli po řádném předání Díla na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu. Podkladem pro fakturu bude akceptační protokol potvrzený objednatelem.
   5. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů. Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli.
   6. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na adresu v čl. 6 této Smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na e-mailovou adresu uvedenou v čl. 10 této Smlouvy.
6. **Práva a povinnosti stran**
   1. Zhotovitel se dále zavazuje:
      1. poskytovat řádně a včas plnění bez faktických a právních vad;
      2. postupovat při plnění Smlouvy s odbornou péčí, podle nejlepších znalostí a schopností, a dále sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele;
      3. upozorňovat objednatele včas na všechny hrozící vady či výpadky svého plnění, jakož i poskytovat objednateli veškeré informace, které jsou pro provedení Díla nezbytné;
      4. neprodleně oznámit objednateli písemnou formou překážky, které mu brání v plnění Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním Smlouvy;
      5. upozornit objednatele na potenciální rizika vzniku škod, současně včas a řádně dle svých možností provést taková opatření, která riziko vzniku škod zcela vyloučí nebo sníží;
      6. během provádění Díla umožnit objednateli potřebnou kontrolu dokončených částí Díla, pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit žádné překážky plnění zhotovitele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínu dodání Díla.
   2. Objednatel se dále zavazuje:
      1. poskytovat zhotoviteli úplné, pravdivé a včasné informace potřebné k řádnému plnění povinností zhotovitele dle Smlouvy;
      2. zabezpečit pro pracovníky zhotovitele přístup do určených objektů objednatele za účelem řádného plnění Smlouvy; je-li to pro řádné plnění Smlouvy potřeba;
      3. připravit a technicky zabezpečit prostory pro poskytování plnění zhotovitelem a vytvořit potřebné podmínky pro práci konzultantů zhotovitele;
      4. akceptovat provedené Dílo řádně, včas, s odbornou péčí, v odpovídající kvalitě a v souladu s danými specifikacemi.
      5. předávat podklady zhotoviteli a informace související s realizací Díla nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dní po jejich písemném vyžádání, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak;
7. **Právo Dílo užít a vlastnické právo k Dílu**
   1. Zhotovitel prohlašuje, že vlastnické právo a nebezpečí škody na věci ke všem hmotným součástem Díla předaným zhotovitelem objednateli v souvislosti s plněním Smlouvy přechází na objednatele dnem jejich protokolárního předání objednateli.
   2. Smluvní strany prohlašují, že některé části plnění v rámci provádění Díla mohou být předmětem ochrany poskytované autorským dílům ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů. K částem Díla dle předchozího odstavce poskytuje zhotovitel rozsah oprávnění je užít v rozsahu, v jakém poskytl objednateli právo užít plnění dle Smlouvy ESS.
   3. Cena za poskytnutí licence dle tohoto článku je již zahrnuta v Ceně.
8. **Doručování a osoby oprávněné jednat**
   1. Veškeré písemnosti, oznámení či další sdělení (dále jen „**sdělení**“) doručují strany na následující korespondenční adresy:
      1. korespondenční adresa objednatele: Biskupský dvůr 1148/5, 110 00 Praha 1
      2. korespondenční adresa zhotovitele: Podbabská 1014/20, 160 00, Praha 6
   2. Sdělení mohou být doručována též prostřednictvím e-mailu na následující e-mailové adresy stran:
      1. e-mailová adresa objednatele: vagel@unmz.cz
      2. e-mailová adresa zhotovitele: mkabrt@legends.cz
   3. Osoby oprávněné jednat v technických záležitostech:
      1. za objednatele: Patrik Vagel
      2. za zhotovitele: Ing. Milan Kábrt
   4. Každá smluvní strana je oprávněna jednostranně změnit svou korespondenční a/nebo e-mailovou adresu, a to doručením sdělení obsahujícím novou adresu. Taková změna je účinná jeden (1) den po doručení sdělení druhé straně.
   5. Sdělení se považuje za doručené okamžikem potvrzení doručení ze strany adresáta. Bez takového potvrzení se považuje sdělení za doručené též:

v případě odeslání sdělení prostřednictvím provozovatele poštovní služby na korespondenční adresu strany dle této Smlouvy třetím (3.) dnem ode dne jeho prokazatelného odeslání, přičemž sdělení se v případě nezastižení adresáta uloží na poště;

v případě odeslání na e-mailovou adresu strany dle této Smlouvy prvním (1.) dnem po jeho prokazatelném odeslání;

přičemž doručení se považuje za účinné, i když se o něm adresát nedozvěděl. Je-li sdělení odesláno z e-mailové adresy dle této Smlouvy se zaručeným elektronickým podpisem nebo ve formě PDF s podpisem smluvní strany, je takové sdělení považováno za písemné, nestanoví-li v konkrétním případě jinak donucující ustanovení právního předpisu.

1. **Závěrečná ustanovení**
   1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami.
   2. Nestanoví-li tato Smlouva pro konkrétní případ výslovně jinak, lze ji měnit jen písemným dodatkem, uzavřeným mezi Smluvními stranami.
   3. Smluvní strany sjednávají, že právní vztah založený touto Smlouvou se řídí právem České republiky s vyloučením jeho kolizních norem.
   4. Tato Smlouva je sepsána ve dvou (2) stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží jeden (1).
   5. Smluvní strany prohlašují, že jsou plně svéprávné k právnímu jednání, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly a jsou seznámeny s jejím obsahem, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **Česká republika - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví**  Mgr. Pokorný Viktor, předseda úřadu | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  **VUMS LEGEND, spol. s r.o.**  Ing. Jitka Štiková, jednatelka a ředitelka |

**Příloha č. 1**

**Specifikace VM 2**

|  |  |
| --- | --- |
| DomMail/UNMZ  (aplikační + mail): | CPU: 2x  RAM : 8 GB  HDD : 20 GB + 1 až 1,5 TB (záleží na počtu uživatelů ÚNMZ a objemu převáděných aplikací)  operační systém: CentOS 7.x |
| DomDS/UNMZ  (DS): | CPU: 1x  RAM : 8 GB  HDD : 20 GB + 80 GB  operační systém: CentOS 7.x |
| Traveler/UNMZ  (pošta v mobilu): | CPU: 1x  RAM : 6 GB  HDD : 20 GB + 30 GB  operační systém: CentOS 7.x |

**Příloha č. 2:**

Níže uvedené rozdělení identifikuje:

1. v prvním sloupci v úvodu zvýrazněný název servu v rámci VM 1 a název konkrétní aplikace.
2. v druhém sloupci v je uveden návrh postupu a úloha k řešení.
3. ve sloupci třetím je uvedena odpovědná osob, která má realizaci úlohy zajistit.
4. ve sloupci čtvrtém je uveden rozsah pracnosti. Rozsah pracnosti je uveden pouze rozsah pracnosti zhotovitele. Smluvní strany prohlašují, že zkratka:
   1. **čd** znamená tzv. člověkoden, který odpovídá 8 hodinám práce zhotovitele s tím, že 1 hodina znamená 60 minut,
   2. **čh** znamená 60 minut práce zhotovitele

| **Aplikace** | **Způsob řešení** | **Provede** |
| --- | --- | --- |
| **Mezinarodni** |  |  |
| Seznam jmen a adres objednatele (names.nsf) | Seznam osob a skupin bude generován z nově naplněných Interních adresářů. | objednatel |
| Číselné řady objednatele (syscrady.nsf) | založit nové pro objednatele a Agenturu | zhotovitel |
| Datový slovník objednatele (sysds.nsf) | kopie pro objednatele a Agenturu, úprava ACL | zhotovitel |
| Interní adresář objednatele (sysintad.nsf) | Instalace, konfigurace databází | zhotovitel |
| Interní adresář objednatele (sysintad.nsf) | naplnění útvary a lidmi | objednatel |
| Externí adresář objednatele (kas4exta.nsf) – kopie pro oba | kopie pro objednatele a Agenturu, úprava ACL | zhotovitel |
| Externí adresář objednatele (kas4exta.nsf) –obsah | obsah je možné upravit na straně zákazníka | objednatel |
| Externí adresář 98/34 (kas4exta9834.nsf) | Pouze pro objednatele, úprava ACL | zhotovitel |
| Externí adresář WTO/TBT (kas4extawto.nsf) | Pouze pro objednatele, úprava ACL | zhotovitel |
| Katalog míst objednatele (katmist.nsf) | kopie pro objednatele a Agenturu, úprava ACL | zhotovitel |
| Správa VUMS (spravavums.nsf) – nová pro objednatele a Agenturu | kopie pro objednatele a Agenturu, úprava ACL | zhotovitel |
| Generátor xml (XML\_generator.nsf) | Kopie, konfigurace, úprava ACL, změny ve schématech | zhotovitel |
| Datová schránka (epodISDS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Historické přehledy došlých a odeslaných zpráv navrhujeme ponechat v původní databázi. | zhotovitel |
| Podací deník NS (sprdenikNS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro nový subjekt. Oddělit data podle klíče (odcházející útvary, pracovníci) | zhotovitel |
| Podací deník NS (sprdenikNS.nsf) | Přepřidělení všech dokumentů v obou dbs. nástroji pro Reorganizace | objednatel |
| Podací deník objednatele (sprdenik.nsf) – | Vytvořit novou dbs. pro nový subjekt. Oddělit data podle klíče (odcházející útvary, pracovníci). | zhotovitel |
| Podací deník objednatele (sprdenik.nsf) – | Přepřidělení všech dokumentů v obou dbs. nástroji pro Reorganizace. | objednatel |
| Spi./Skart. Plán (spisovy\_skartacní\_plan.nsf) | Kopie dbs. pro oba subjekty, úprava ACL. Později bude žádoucí, aby zákazník vytvořil nové SP pro každý subjekt. | zhotovitel |
| Správní řízení NS (sprrizeniNS.ntf) | Ponechat pro objednatele. Upravit přístupová práva podle nových ID, změnit čísla útvarů ve sp.zn. otevřených spisů. | zhotovitel |
| Správní řízení UNMZ (sprrizeni.nsf) | Ponechat pro objednatele. Upravit přístupová práva podle nových ID, změnit čísla útvarů ve sp.zn. otevřených spisů. | zhotovitel |
| Evidence smluv 1000 IT (smlouvy\_1000it.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Evidence smluv 1000 IT NS (smlouvy\_1000itNS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Evidence smluv 2700 (smlouvy\_2700.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Evidence smluv 2700 NS (smlouvy\_2700NS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Smlouvy 1000 (smlouvy\_1000.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Smlouvy 100 NS (smlouvy\_1000NS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Smlouvy 2100 (smlouvy.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Smlouvy 2100 NS (smlouvyNS.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. | zhotovitel |
| Spisovna UNMZ | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Oddělit data podle klíče (dělení útvarů pro objednatele a Agenturu) | zhotovitel |
| Notifikace 98/34 (notifikace.nsf) | Ponechat pro objednatele, úprava přístupových práv dokumentů podle nových ID. | zhotovitel |
| Notifikace 98/34 NS (notifikaceNS.nsf) | Ponechat pro objednatele, úprava přístupových práv dokumentů podle nových ID. | zhotovitel |
| Notifikace WTO/TBT (notifikaceWTO.nsf) | Ponechat pro objednatele, úprava přístupových práv dokumentů podle nových ID. | zhotovitel |
| Notifikace WTO/TBT NS (notifikaceWTOns.nsf) | Ponechat pro objednatele, úprava přístupových práv dokumentů podle nových ID. | zhotovitel |
| Evidence E@desk objednatele (epodtst.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Uložená data navrhujeme ponechat v původní databázi. | zhotovitel |
| Pracovní kopii zpráv E@desk (edwrk.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Uložená data navrhujeme ponechat v původní databázi. | zhotovitel |
| Diskusní databáze TNK (pradisk.nsf) – Agentura | Konfigurace | zhotovitel |
| Úkolovník objednatele | Vzhledem k tomu, že se aktivně používá pouze v omezené míře, bude ponecháno u objednatele a rozdělení dat zatím neprovádět. | zhotovitel |
| Výpravna objednatele (podatelna.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Uložená data navrhujeme ponechat u původního subjektu. | zhotovitel |
| Zahraniční cesty objednatele (zahrcest.nsf) | Vzhledem k tomu, že již aktivně nevyužívá, navrhujeme ponechat u původního subjektu a rozdělení dat zatím neprovádět. | zhotovitel |
| Odlévací modul objednatele (comfn.nsf) – zajistit kopii pro objednatele a zhotovitele | Kopie a konfigurace | zhotovitel |
| Transakční protokol (transakcní\_protokol.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Transakční logy zmigrovat a odlít do Spisovny | zhotovitel |
| Archivní databáze ISDS (epodArchiv.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Rozdělení archivovaných dat není možné. | zhotovitel |
| E@podat Příchozí (devsaedi.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Uložená data navrhujeme ponechat v původní databázi. | zhotovitel |
| E@podat Odchozí (devsaedo.nsf) | Vytvořit novou dbs. pro Agenturu. Uložená data navrhujeme ponechat v původní databázi. | zhotovitel |
| Adresář MEZDOK – vše Agentura  Adresář csn – vše Agentura  Adresář syconix – vše Agentura |  |  |
| Aplvums\spi\Skoleni | Vytvoření kompletní kopie školicího prostředí pro Agenturu | zhotovitel |
| Příručky – kopie databáze pro objednatele a Agenturu | Vytvoření kopie pro Agenturu | zhotovitel |
| Server Papez:  Datová schránka (epodISDS.nsf) – nová pro Agenturu  Centrální úložiště pro epodatelnu ISDS (epodCU.nsf) – nové pro Agenturu  Archivní databáze ISDS (epodArchiv.nsf) – pro objednatele |  |  |
| **Server Biskup:**  Seznam jmen a adres objednatele (names.nsf) – replika ze serveru Mezinarodni |  |  |
| **Domino:**  Adresář Mezdok – vše |  |  |
| FileNet:  Spisovna  Datové úložiště | Vytvořit nový modul Spisovna pro nový subjekt a nové datové úložiště.  Data ze Spisovny migrovat podle útvarů, které přešly do nového subjektu. | zhotovitel |
| Binor:  Zkontrolovat propojení Binoru s Listy, s Transmekem, rozhraní mezi EIS a BINOR |  | zhotovitel |
| pracnost dělení dat |  |  |

**Příloha č. 3**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Pracnost**  **v čd** | **Jednotková cena za čd** | **Cena bez DPH** | **DPH**  **21%** | **Cena včetně**  **DPH** |
| **Cena Díla** | 38,75 | 12 000,00 | 465 000,00 | 97 650,00 | 562 650,00 |