
Smlouva o dílo č. SPŠE: 2217/2016
na zhotovení díla

SPŠE a VOŠ Pardubice vybudování sociálního zařízení pro dívky
 uzavřená podle občanského zákoníku
Smluvní strany
1. Objednatel:
            

Střední průmyslová škola elektrotechnická a Vyšší odborná škola Pardubice

adresa sídla: SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, 530 02 Pardubice
IČ0: 02013762, neplátce DPH

Zastoupen: 
Ing. Ladislav Štěpánek, ředitel školy    

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:





 Ing. Jaroslav Dvořák, hlavní inženýr projektu, Jaroslav Novák, Pavel Jedlička
Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku: 



  Jaroslav Novák, Pavel Jedlička
Osoby oprávněné k předání staveniště: 



  Jaroslav Novák, Pavel Jedlička
Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby a protokolu o odstranění všech vad 
a nedodělků: 



 Jaroslav Novák, Pavel Jedlička
Bankovní spojení:  Komerční banka

Číslo účtu: číslo účtu: 41435561/0100, vs. - číslo faktury,  

2. Zhotovitel:


GAMET elektro, s.r.o.
se sídlem: 


Žižkova 165, 533 03 Dašice


IČ0: 



25954670
DIČ: 



CZ25945670
Zastoupený:


Ing. Lukáš Vajer, jednatel společnosti
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: 
Ing. Lukáš Vajer, Josef Vajer
Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku: 
Ing. Lukáš Vajer, Josef Vajer

Osoby oprávněné k převzetí staveniště: 
Ing. Lukáš Vajer, Josef Vajer

Osoby oprávněné k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby a protokolu o odstranění všech vad  a nedodělků: 


Ing. Lukáš Vajer, Josef Vajer

Bankovní spojení: 

KB Pardubice
uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se zhotovitel zavazuje provést dílo specifikované v článku I. Smlouvy a objednatel zaplatit cenu podle článku II. Smlouvy za řádné a včasné provedení díla, a to za podmínek dále ve Smlouvě uvedených.

Článek I.

Předmět díla

1. Předmětem provedení díla je vybudování šatny dívek dle dokumentace 
SPŠE a VOŠ Pardubice vybudování sociálního zařízení pro dívky
Jedná se o změny užívání stávajících prostor školy dle přiloženého položkového soupisu prací a dodávek - Příloha č. 2.(specifikace)
Jedná se především o:

-vybudování nových příček a v nově vzniklých prostorách o:

-vybudování rozvodu a kanalizace

-vybudování nuceného odvětrávání

-vybudování elektroinstalace

-vybudování podhledu

-nové provedení podlah

-osazení nových výplní otvorů

-osazení nových prostor zařizovacími předměty

dle přiložené projektové dokumentace

2. Ceny požadované zhotovitelem za veškeré dodávky, služby a práce nezbytné k provedení díla jsou zahrnuty v ceně díla uvedené v článku II. Smlouvy.

Článek II.

Cena díla

1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo, činí v souladu s výsledkem výběrového řízení:
 
Celková cena díla bez DPH …………………
273.852,79 Kč
DPH 21% ………………………………………
57.509,08 Kč
Celková cena díla včetně DPH …………… 
331.361,87 Kč

Slovy:     třistatřicetjedentisíctřistašedesátjedna korun osmdesátsedm haléřů včetně DPH. Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a platnou po celou dobu realizace díla a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu díla popsaného v čl. I. této Smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou cenu díla uvedenou v bodě 1 tohoto článku Smlouvy na základě jeho konečné faktury v souladu s dalšími podmínkami uvedenými v této Smlouvě způsobem uvedeným v ustanovení I. přílohy č. 1 této Smlouvy - Všeobecné obchodní podmínky. 

3. Lhůta splatnosti faktury je 14 dní ode dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

Článek III.

Termín plnění, místo plnění

1. Staveniště bude předáno zhotoviteli nejpozději: 19. 9. 2016
2. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do termínu:  14. 10. 2016
3. Místem plnění je: areál SPŠE a VOŠ Pardubice, Karla IV. 13, Pardubice
Článek IV.

Součásti Smlouvy

Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

Příloha č. 1 - Všeobecné obchodní podmínky,

Příloha č. 2 - Oceněný položkový soupis prací a dodávek- příloha č. 2, který zhotovitel uvedl ve své nabídce (specifikace)
Tyto přílohy jsou chápány jako vzájemně se vysvětlující a doplňující. V případě nejednoznačnosti nebo rozporů mají přednost ustanovení této Smlouvy před ustanoveními výše uvedených příloh.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

3. Smluvní strany podpisem této smlouvy stvrzují, že její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. Smlouva je jim srozumitelná a byla podepsána svobodně, bez nátlaku ani v tísni.

4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdržela po podpisu jeden stejnopis.
V Pardubicích dne 
             V Pardubicích dne 
Za objednatele:



 
                   Za zhotovitele:

______________________________
______________________________

Střední průmyslová škola elektrotechnická
                 a Vyšší odborná škola
GAMET elektro, s.r.o.
    Ing. Ladislav Štěpánek, ředitel školy
Ing. Lukáš Vajer, jednatel
1
3

