DODATEK č.1

k e   s m l o u v ě   o   d í l o

Číslo objednatele: 1248/2017

Název díla:

„VD Janov - výstavba druhé spodní výpusti“

a „VD Janov - výstavba MVE“

Čl. I. Smluvní strany

Objednatel:                          		Povodí Ohře, státní podnik

se sídlem:      				Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:					70889988

DIČ:					CZ70889988

zastoupený:                           	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

technický dozor investora:

bankovní spojení:

zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:				VP PROJEKTING s.r.o.

Přemyslova 3, 120 00 PRAHA 2

zasílací adresa:			P. O. BOX 179, 360 01 KARLOVY VARY

IČO: 					63676907

DIČ:					CZ63676907

Plátce DPH:				ano

Obchodní rejstřík vedený:	Zapsaná Krajským obchodním soudem v Praze oddíl C, vložka 37180

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Statutární orgán:

Smluvně oprávněn jednat:

Technicky oprávněn jednat:

Telefon:

e-mail:

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

(dále jen „zhotovitel“)

2.

Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna termínu pro odevzdání aktualizace Provozního řádu uvedeného v článku III. Smlouvy o dílo č. 1248/2017 z důvodu nutnosti řádného projednání a zapracování připomínek objednatele.

Původní:

Termín pro odevzdání aktualizace Provozního řádu 30.11.2017.

Se mění na:

Termín pro odevzdání aktualizace Provozního řádu 31.01.2018.

3.

Závěrečná ujednání

Tento dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 1248/2017 ze dne 23.11.2017.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1248/2017 ze dne 23.11.2017 se nemění.

Tento dodatek č.1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později a vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele.

Smluvní strany po pečlivém seznámení se zněním tohoto dodatku prohlašují, že je jim znám jeho smysl a účel, že tento odpovídá projevu jejich vůle a že k němu přistupují svobodně a vážně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho ho podepisují.

V Chomutově dne		  		       		V                               dne

Objednatel:							 Zhotovitel:

………………………………..					………………………………….

investiční ředitel						VP PROJEKTING s.r.o.

Povodí Ohře, státní podnik