# Dodatek č. 7

### k příkazní smlouvě smlouvě č. MAS-81a/23/15 ze dne 4. 11. 2015 (dále jen „Příkazní smlouva“)

Smluvní strany

I.1 Objednatel

Česká republika - 	Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: 			Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov

Bankovní spojení: 	xxx

IČO: 			629 335 91

DIČ: 			neplátce DPH

Telefon:			xxx

(dále jen „objednatel”)

a

I.2 Zhotovitel

Ing. Petr Dobrovský

Sídlo: 	Brusičská 225, Rychnov u Jablonce nad Nisou 468 02

IČO:		74129449

Bankovní spojení: xxx

(dále jen „zhotovitel”)

II.1 Vzhledem ke skutečnosti, že z důvodu prodloužení termínu v důsledku setrvávajícího stavu v zajištění podkladů pro vydání odborných stanovisek dotčených orgánů státní správy, které jsou nezbytné pro schválení manipulačních řádů a které nejsou zaviněny zhotovitelem, se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku č. 7 k Příkazní smlouvě (dále jen ,,Dodatek“).

Čl. V. Doba a místo plnění, bod 5.1 se mění takto:

Plnění činnosti příkazníka popsané v článku III. této smlouvy počíná dnem účinnosti této smlouvy a končí předáním povolení k nakládání s vodami a manipulačních řádů pro všechny předmětné rybníky. Předpokládané datum ukončení realizace stavby:

b) manipulační řády do 30. 6. 2018.

IV.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

IV.2 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

IV.3 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

IV.4 Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

V ______________ dne ___________			V ______________ dne _____________

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| Ing. Pavel Pešout Ředitel sekce ochrany přírody a krajiny |  | Ing. Petr Dobrovský |

# Text boxes

Kaplanova 1931/1

148 00 Praha 11 – Chodov

tel: 283 069 242

fax: 283 069 241

ID DS: dkkdkdj
aopkcr@nature.cz