Karlovarský kraj

se sídlem: 		Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary - Dvory

IČO: 	      70891168

DIČ: 	      CZ70891168

bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.

číslo účtu: 	 	xxx

zastoupený:  		Mgr. Danielou Seifertovou, náměstkyní hejtmanky

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M, s.r.o.

sídlo: 		Voršilská 2085/3, 110 00 Praha

IČO:     		26347741

DIČ:  		CZ26347741

bankovní spojení: 	ČSOB a.s.

číslo účtu: 		xxx

zastoupený: 		Ing. Václavem Maršíkem, Ph.D.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Praze, oddíl C vložka 116537

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

se dohodly v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, na uzavření tohoto

DODATKU č. 6

KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“

(dále jako „dodatek č. 6“)

- Smluvní strany uzavřely dne 19. 10. 2015 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Karlovy Vary, objekt Císařských lázní, obnova střech – bočních kopulí, hlavního průčelí a restaurování zdobných prvků“ pod ev. č. objednatele KK 02667/2015-00, dne 1. 12. 2015 dodatek č. 1, dne 17. 12. 2015 dodatek č. 2 a dne 13. 5. 2016 dodatek č. 3, dodatek č. 4 ze dne 21.12.2016, dodatek č. 5 ze dne 26.4.2017 (vše dále jako „smlouva“). Ke smlouvě uzavírají smluvní strany dodatek č. 6 z důvodů nutných úprav a dodatečně zjištěných skutečností s ohledem na památkovou hodnotu původních historických prvků a upřesnění objemu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby. Některé požadavky mírně rozšiřují předmět díla, jiné jej zužují.

Podkladem pro změnu ceny za provedení díla je upřesnění rozsahu prací pro rok 2017, ze kterého vyplývá:

| č. | popis | vícepráce | méněpráce |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Odpočty – Stavební práce - Část |  | -651.586 |
| 2. | Odpočty – Bourání stávajících konstrukcí |  | -16.627 |
| 2. | Odpočty – Klempířské výrobky |  | -155.033 |
| 2. | Odpočty – vedlejší rozpočtové náklady |  | -55.158 |
| 2. | Přípočty – Stavební práce - Část | 0 |  |
| 2. | Přípočty – Bourání stávajících konstrukcí | 3.815 |  |
| 2. | Přípočty – Klempířské výrobky | 257.557 |  |
| 2. | Přípočty – Restaurátorské práce | 528.768 |  |
| 2. | Přípočty – vedlejší rozpočtové náklady | 52.939 |  |
|  | Celkem (bez DPH) - zaokrouhleno | 843.080 | -878.404 |
|  | Celkem (s DPH) - zaokrouhleno | 1.020.126 | -1.062.869 |
|  | Rozdíl vícepráce-méněpráce (s DPH) |  | -42.743 |

Celkem cena schválených prací za nově požadované práce je -42.743,- Kč bez DPH.

- Smluvní strany se dohodly na změně přílohy č. 3b dodatku č. 6, kterým byl určen rozsah činností na rok 2017 v ceně 3.058.505,- Kč vč. DPH, kde tato částka nově zní 3.015.762,- Kč vč. DPH.

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 6 nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

- Dodatek č. 6 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku č. 6 má právní sílu originálu.

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 6 a smlouvy v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: xxx

- Tento dodatek č. 6 byl schválen usnesením Rady Karlovarského kraje č. RK 1541/12/17 ze dne  18.12.2017.

- Nedílnou součástí dodatku č. 6 je příloha č. 3d, a dále podpříloha přílohy 3d – rozsah prací vč. položkového rozpočtu

Přílohy:

Příloha č. 3d: Rozsah činností pro rok 2017

Příloha č. 3d (podpříloha): Rozpočet

Karlovy Vary dne: …………2017

………………………….				    		……………………………

# objednatel          		                                                   		zhotovitel

Za správnost: xxx