SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodního zákoníku České republiky,

ve znění pozdějších předpisů.

- „Výměna osvětlení tělocvična

Čl.I.

# Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Tachov Kostelní 583 příspěvková organizace

Se sídlem ul.Kostelní 583 347 01 Tachov

Zastoupený Mgr. Jan Kubát

IČO: 750 06 839

DIČ: neplátci

(dále jen objednatel)

Tel: 373 036 1020

Zhotovitel 		Václav Novohradský

se sídlem 		Tachov P.Jilemnického 1807

Zastoupený		Václavem Novohradským

IČO:                              	11367229

DIČ: 				CZ500928125

Bankovní spojení: č.ú.:	15749401/0100 – KB Tachov

tel.:				603 509 279

e-mail: 			novohrad.v@seznam.cz

(dále jen zhotovitel)

Uzavírají tuto smlouvu o provedení výmněny stávajícího osvětlení v tělocvičně ZŠ za LED svítidla za účelem snížení příkonu a tím dosažení úspory el.energie.

Čl.II.

Předmět díla

- Předmětem plnění je demontáž stávajícího osvětlení a montáž nových svítidel Modus

MEGAL  4M4PCNV2/4200 215W – 6 ks a 2M4PCNV2/2100  106W – 9 ks,  při zachování stejného počtu svítidel a el.rozvodů.         .

- Dodávka celého předmětu díla bude splněna řádným ukončením, protokolárním předáním a převzetím díla. Před konečným předáním díla budou provedeny úklidové práce v prostoru dotčeném výmněnou svítidel..

- Zhotovitel prohlašuje, že je mu předmět a rozsah díla dostatečně znám.

Čl.III.

Místo a termín plnění

- Místem plnění je  tělocvična ZŠ Kostelní ul.583 Tachov.

- Zhotovitel provede a předá dílo objednateli v těchto termínech:

- Do 20/2/2018

- Splněním dodávky se rozumí úplné dokončení díla bez vad a nedodělků, její vyklizení, podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby a předání dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, případně dalších objednatelem požadovaných dokladů.

- O předání a převzetí dílo se sepíše Předávací protokol. Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy. Zhotovitel prohlašuje, že pro všechny, i dílčí pracovní postupy této smlouvy má potřebnou kvalifikaci a technické vybavení.

- Zhotovitel je povinen dodržet veškeré nadále platné ČSN, platné nezávazné ČSN a ostatní platné předpisy vztahující se k provedení díla. Použité technologie, výrobky a materiály musí mít takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, úspora energie a ochrana proti hluku. K realizaci díla budou použity pouze materiály a zařízení schválené v ČR. Na požádání objednatele je zhotovitel povinen předložit příslušné atesty do 14 dní od požadavku objednatele na jejich předložení. Dále zhotovitel předloží návod pro montáž, uvedení do provozu a údržbu jednotlivých prvků.

Čl.IV.

Cena díla

- Cena je zpracována jako konečná a nejvýše přípustná za předmět plnění uvedený v č. III této smlouvy a to v souladu s cenovými předpisy platnými v době zpracování nabídky.

Cena za dílo celkem bez DPH:   	,- Kč

DPH za dílo celkem:                           ,- Kč

Cena za dílo celkem včetně DPH:,-,- Kč

slovy: jednostopadesatšesttisícšestsetsedmdesátjedna  koruna

- Ve smluvní ceně je zahrnuta i úhrada všech dalších možných poplatků souvisejících s vlastní realizací díla.

- V uvedené ceně jsou zahrnuty i všechny vedlejší rozpočtové náklady a kompletační přirážka zhotovitele, přičemž zhotovitel ručí za úplnost této dohodnuté a smluvní ceny.

- Úprava smluvní ceny v průběhu realizace stavby je možná pouze na základě vzájemné dohody objednatele a zhotovitele, a to pouze v těchto případech:

- pokud v průběhu realizace díla, po podpisu smlouvy o dílo dojde ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů majících vliv na cenu díla,

- že dojde ke změně celostátní regulace cen,

- bude – li objednatel písemně požadovat i provedení jiných prací či dodávek, které nebyly součástí zadání a v době podání nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat,

- Cena dodatečných prací požadovaných objednatelem, případně navržených zhotovitelem musí být dohodnuta před provedením prací, nejpozději do 5 pracovních dnů od výzvy k provedení. Bez souhlasu objednatele a bez dohody o ceně nesmí být dodatečné práce prováděny. V případě vzájemného odsouhlasení bude uvedená cena dohodnuta dodatkem k této smlouvě. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

Čl.V.

Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy na provedení díla. Zhotovitel vystaví fakturu na základě soupisu skutečně provedených prací.

- Po provedení díla bez vad a nedodělků včetně jeho předání dle čl. VI. této smlouvy, doručí zhotovitel do 14 dnů ode dne předání fakturu objednateli. Splatnost daňových účetních dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem se stanovuje na 14 kalendářních dní.  Dnem úhrady se rozumí den, kdy byla celková účtovaná částka prokazatelně odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

Čl.VI.

Záruční podmínky

- Záruční doba je dle „Všeobecných záručních podmínek“ dodavatele svítidel (Modus

ČR) 24 měsíců. Záruční doba na montážní práce je 36 měsíců.

Čl.VII.

Smluvní pokuty

- Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, budou s tím spojené náklady zhotoviteli započteny po jejich samostatném vyúčtování i na nesplatné pohledávky zhotovitele.

- Závady na díle nevzniklé v záruční době je zhotovitel povinen odstranit bezplatně a neprodleně, nejpozději do 10-ti kalendářních od jejich nahlášení objednatelem, pokud nebude písemně dohodnuto jinak.

- Smluvní strany se dohodly na těchto smluvních pokutách:

    - za nedodržení termínu dokončení díla včetně protokolárního předání uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý den prodlení;

    - v případě nesplnění termínu odstranění vad stanovených v protokolu z přejímacího řízení uhradí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;

Čl.VIII.

Odstoupení od smlouvy

            - Objednatel má právo odstoupit od smlouvy, a to za podmínek:

- nezahájí provádění díla do 5 dnů od termínu stanoveného pro zahájení díla,

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu z kontrolního dne, a to ani v dodatečné lhůtě stanovené písemně objednatelem,

- bezdůvodně přeruší provádění díla,

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 15 dnů,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s platnými technickými normami, obecně závaznými právními předpisy, případně pokyny objednatele

- Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.

V Tachově   dne………		                 V Tachově………………dne……………

Objednatel                         	           	                              Zhotovitel

..........................................		                  .Václav Novohradský.................................

Mgr. Jan Kubát				         majitel firmy

Ředitel školy