Č. sml. objednatele:	17-01-11

D O D A T E K    Č. 1    S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

# I. Smluvní strany

Objednatel:		Statutární město Brno, městská část Brno-Tuřany

se sídlem: 		Tuřanské nám. 1, 620 00 Brno

IČ:  			44992785/22

Jehož jménem jedná: Radomír Vondra, starosta městské části Brno-Tuřany

Bankovní spojení:		Komerční banka, a.s.

Č.ú.:		16622621/0100

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Miroslav Dorazil, Ing. Jitka Gallová

a

Zhotovitel: 		RYBÁK – PROJEKTOVÁNÍ STAVEB, spol. s r.o.

se sídlem: 		Havlíčkova 139/25a, 602 00 Brno

IČ: 			253 25 680

DIČ:			CZ25325680

Bankovní spojení: 	SBERBANK CZ, a.s.

Č.ú.:			4060025929/6800

Po vzájemné dohodě a v souladu s čl. X odst. 5 smlouvy uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo „Provedení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí na rekonstrukci ulice Rolencovy“.

# II. Předmět dodatku

- Obě smluvní strany se dohodly na posunu termínu plnění podle čl. III odst. 1 smlouvy do 31. 1. 2018. Důvodem pro prodloužení lhůty plnění je řádné projednání s občany spojené se dvěma prezentacemi projektu na ÚMČ Brno – Tuřany.

- Obě smluvní strany se dále dohodly na změně čl. V odst. 1 smlouvy tak, že fakturu vystaví zhotovitel do 30 dnů od předání díla, nejdříve však dne 23. 2. 2018.

# III. Ostatní ujednání

- Zbývající ujednání dle uzavřené smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy, je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu a z nichž obě smluvní strany obdrží po jednom.

- Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

## Doložka

ve smyslu § 41 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)

### Tento dodatek smlouvy č. 1 byl schválen na základě usnesení Rady městské části Brno-Tuřany z 90/VII. schůze konané dne 18. 12. 2017.

V Brně dne:	V Brně dne: 27. 11. 2017

Za objednatele:                               	Za zhotovitele:

## Radomír Vondra	Ing. Vít Rybák

starosta	     jednatel